项目支出绩效自评报告

项目名称：莎车县火车站疫情防控旅客分流服务中心建设项目

项目单位：莎车县卫生健康委员会

主管部门：莎车县卫生健康委员会（本级）

项目负责人：何晓欢

填报时间：2023年3月20日

为了贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，我单位根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《项目支出绩效自评管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效自评管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，对莎车县火车站疫情防控旅客分流服务中心建设项目开展绩效自评工作，撰写绩效自评报告。

现将莎车县火车站疫情防控旅客分流服务中心建设项目的绩效自评情况汇报如下：

# 一、基本情况

# （一）项目概况

# 1.项目背景

莎车县火车站疫情防控旅客分流服务中心建设项目是依据关于做好2022年自治区第一批地方政府债券管理使用工作的通知莎财预〔2022〕3号、喀地财债〔2022〕4号、莎车县火车站疫情防控旅客分流服务中心建设项目可行性研究报告的批复莎发改〔2021〕618号、莎车县火车站疫情防控旅客分流服务中心建设项目初步设计的批复莎发改〔2022〕172号文件政策的要求，为切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，维护人民群众身体健康和生命安全，喀什地委、行署高度重视并积极采取措施，加强疫情防控工作，将疫情防控工作作为当前最重要的工作任务来抓，进一步完善疫情防控工作机制，切实维护广大人民群众的身心健康。根据当前莎车县新冠肺炎疫情防控需要，确定在莎车县火车站新建疫情防控旅客分流中心，以保障人民生命安全。为建立常态化疫情防控机制，提升莎车县疫情防控能力，进一步改进疫情防控服务水平，增强各族群众获得感、幸福感、安全感实施此项目。根据本县基本情况，结合本地区的发展需求，经过调查了解、可研分析，申请实施的。

# 2.主要内容及实施情况

根据2022年自治区第一批地方政府债券管理使用工作的通知莎财预〔2022〕3号、喀地财债〔2022〕4号、莎车县火车站疫情防控旅客分流服务中心建设项目可行性研究报告的批复莎发改〔2021〕618号、莎车县火车站疫情防控旅客分流服务中心建设项目初步设计的批复莎发改〔2022〕172号文件要求，经单位集体研究决定实施2022年莎车县火车站疫情防控旅客分流服务中心建设项目，并制定了莎车县火车站疫情防控旅客分流服务中心建设项目实施方案。

项目建设的内容及规模是：本项目在莎车县火车站新建一座疫情防控旅客分流服务中心并配套建设附属设施及医疗设施设备。新建疫情防控旅客分流服务中心一栋，建筑面积5000平方米，框架结构，地上三层；配套建设围墙、道路地坪、绿化、消防设施以及供排水、供电、供热等附属设施的建设；购置医疗设备。

项目计划的投资金额及资金来源是：总投资2000万元，资金来源是：申请地方政府债劵资金。

截至2022年12月31日，项目已实施完成了疫情防控旅客分流服务中心建设和设备采购2项工作，还有0工作未完成。

# 3.项目实施主体

项目实施主体为莎车县卫生健康委员会单位，为科级，主要职责是：

（1）组织拟订国民健康政策，拟订县卫生健康事业发展政策、规划和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出并落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施及建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）组织并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监督评估，依法制定、公布、落实食品安全标准。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康和计生综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（7）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（9）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科研创新发展。

（10）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（11）承担县老龄工作委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

（12）完成县委、政府交办的其他任务。

（13）职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新疆、健康喀什战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为全县各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

莎车县卫生健康委员会现有编制数65人。实有人数119人，其中：在职64人，比上年减少1人；退休55人，比上年增加1人；离休0人，比上年减少0人。

# 4.资金投入和使用情况

根据莎财预[2022]3号《关于做好2022年自治区第一批地方政府债券管理使用工作的通知》及喀地财债[2022]4号文件，莎车县火车站疫情防控旅客分流服务中心建设项目安排预算资金2000万元，已到位资金2000万元，截至2022年12月31日，项目实际支出2000万元，资金预算执行率100.00%。

# （二）项目绩效目标自评内容

项目绩效目标包括项目绩效总目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况。

# 1.项目绩效总目标

项目绩效总目标为本期项目发行债券投资2000万元，用于新建疫情防控旅客分流服务中心一栋，建筑面积5000平方米，框架结构并配套建设附属设施及医疗设施设备。本项目是为全面贯彻习近平总书记系列重要指示批示精神，落实党中央、国务院决策部署，聚焦新冠肺炎疫情暴露的公共卫生特别是重大疫情防控救治能力短板，调整优化医疗资源布局，提高平战结合能力，强化中西医结合，深入实施爱国卫生运动，集中力量加强能力建设，补齐短板弱项，构筑起保护人民群众健康和生命安全的有力屏障。

# 2.阶段性目标

# 项目绩效总目标为本期项目发行债券投资2000万元，用于新建疫情防控旅客分流服务中心一栋，建筑面积5000平方米，框架结构并配套建设附属设施及医疗设施设备。集中力量加强能力建设，补齐短板弱项，构筑起保护人民群众健康和生命安全的有力屏障。

# 二、绩效自评工作开展情况

# （一）绩效自评目的、对象和范围

# 1.绩效自评目的

本次绩效自评遵循财政部《项目支出绩效自评管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效自评管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，自评对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出。掌握项目实施整体情况。根据本级预算批复对项目绩效目标完成情况进行自我评价。提高项目的资金使用率，充分发挥资金使用效益。为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

# 2.绩效自评对象

本次绩效自评遵循财政部《项目支出绩效自评管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效自评管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，自评对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出。

# 3.绩效自评范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

# （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

# 1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）依法依规原则。绩效评价各个环节，充分体现依法依规要求，严格按照规定的管理程序和方法运作。

（2）科学规范原则。落实相关政策文件情况，按照科学可行的要求，采取定性与定量相结合的分析方法，严格遵守规定程序。

（3）客观公正原则。绩效评价人员本着客观、公正的态度进行项目评价，评价结果依法公开，并接受公众监督。

（4）绩效相关原则。在进行绩效评价时，重点关注项目产出情况，包括资金支付与项目实施进度，并对其进行比较，准确反映出二者的关系。

（5）激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

# 2.评价指标体系

本次绩效评价指标体系按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）文件要求设置，由决策、过程、产出、效益4个一级指标。10个二级指标、17个三级指标构成。

# 3.绩效评价方法

本次评价的方法按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）要求，主要采取比较法和调查法。一是比较法。对项目支出情况及建设后的产出及效果与项目实施计划目标进行比较，分析预计目标的完成程度。二是调查法（包括抽样调查、现场调查和问卷调查）。抽样调查是从评价项目中，抽取一部分内容进行实地考察和分析，并根据这部分内容的特征去推断项目全部的特征。现场调查是通过现场抽查、询问等方法，对项目效益等指标进行复核性评价。问卷调查是针对项目区利益相关方实施的调查，并对调查结果进行统计、分析和评定。

# 4.绩效评价标准

本次项目绩效评价标准采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准，衡量财政支出绩效目标完成程度。

# （三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备

认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构，工作组成员构成如下：

马木提江·热合曼任评价组组长，职务为卫健委主任，绩效评价工作职责为审核绩效评价工作；

何晓欢任评价组副组长，职务为党委委员，绩效评价工作职责为汇总绩效评价工作；

阿布都热依木江、张国红、木叶色尔、李凯等任评价组组员，绩效评价工作职责为填报绩效评价表，撰写绩效评价报告。

第二阶段：组织实施

本单位在莎车县卫生健康委员会4楼会议室，由项目负责领导马木提江·热合曼主持召开会议，就莎车县火车站疫情防控旅客分流服务中心建设项目建设内容、项目管理情况、资金使用合规性及项目产生效益进行研究评判。

第三阶段：分析评价

首先按照指标体系进行定量、定性分析，其次开展量化打分，综合评价工作，形成初步评价结论，最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

# 第四阶段：撰写与提交评价报告

项目撰写绩效评价报告，按照绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。

# 第五阶段：归集档案

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

# 三、综合评价情况及评价结论

# （一）综合评价情况

经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。

2022年计划生育项目项目得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 100% | 20 |
| 项目过程 | 20 | 100% | 20 |
| 项目产出 | 40 | 100% | 40 |
| 项目效益 | 20 | 100% | 20 |
| 合计 | 100 | 100% | 100 |

# （二）综合评价结论

运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，该项目最终评分100分，绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。在项目决策方面：通过文件研读、实地调研、数据分析等方面会议研究，且明确了组织领导，职责分工等，整个项目的设立过程科学合理。项目立项依据充分，立项程序规范。

# 四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项依据充分性 | 3 | 100% | 3 |
| 立项程序规范性 | 2 | 100% | 2 |
| 绩效目标合理性 | 3 | 100% | 3 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 100% | 2 |
| 预算编制科学性 | 5 | 100% | 5 |
| 资金分配合理性 | 5 | 100% | 5 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

（1）立项依据充分性：结合莎车县卫健委单位职责，并组织实施。围绕年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门县政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性：预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

# （二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金到位率 | 5 | 100% | 5 |
| 预算执行率 | 5 | 100% | 5 |
| 资金使用合规性 | 5 | 100% | 5 |
| 管理制度健全性 | 2 | 100% | 2 |
| 制度执行 | 3 | 100% | 3 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出2000万元，预算执行率为100.00%。资金支出按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（4）管理制度健全性：制定了相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

# （三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出质量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出时效 | 10 | 100% | 10 |
| 成本情况 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 40 | 100% | 40 |

# 1.对于“产出数量”

新建疫情防控旅客分流服务中心（栋），预期目标是1栋，实际完成1栋，与预期目标一致。根据评分标准，得5分。

建筑面积（平方米），预期目标是5000平方米，实际完成5000平方米，与预期目标一致。根据评分标准，得5分。

逐项罗列数量指标，并将得分分布在每一条指标上

合计得10分。

# 2.对于“产出质量”

债券资金使用合规率（%），预期目标是100%，实际完成100%，与预期目标一致。根据评分标准，得4分。

建设工程验收合格率（%），预期目标是100%，实际完成100%，与预期目标一致。根据评分标准，得3分。

采购设备验收合格率（%），预期目标是100%，实际完成100%，与预期目标一致。根据评分标准，得3分。

合计得10分。

# 3.对于“产出时效”

项目开工及时率（%），预期目标是100%，实际完成100%，与预期目标一致。根据评分标准，得2分。

债券期限（年），预期目标是10年，实际完成10年，与预期目标一致。根据评分标准，得2分。

债券资金使用截止日期（年/月/日），预期目标是2022年5月27日，实际完成2022年5月27日，与预期目标一致。根据评分标准，得2分。

债券资金拨付及时率（%），预期目标是100%，实际完成100%，与预期目标一致。根据评分标准，得2分。

项目完工及时率（%），预期目标是100%，实际完成100%，与预期目标一致。根据评分标准，得2分。

合计得*分。

# 4.对于“产出成本”（总8分）

建筑工程费（万元），预期目标是1777.60万元，实际完成1777.60万元，与预期目标一致。根据评分标准，得4分。

工程建设其他费用（万元），预期目标是120万元，实际完成120万元，与预期目标一致。根据评分标准，得3分。

预备费（万元），预期目标是102.40万元，实际完成102.40万元，与预期目标一致。根据评分标准，得3分。

合计得10分。

# （四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益及满意度两个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施效益 | 10 | 100% | 10 |
| 满意度 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

# 1.实施效益指标

对于“社会效益指标”：

提升火车站核酸检测能力，预期目标是有效提升，实际完成100%，与预期目标一致。根据评分标准，得4分。

对于“可持续影响指标”：

疫情防控旅客分流服务中心使用年限（年），预期目标是20年，实际完成20年，与预期目标一致。根据评分标准，得3分。

提高莎车疫情防控水平，预期目标是有效提高，实际完成100%，与预期目标一致。根据评分标准，得3分。

对于“经济效益指标”：

无

对于“生态效益指标”：

无

实施效益指标合计得10分。

# 2.满意度指标

对于“满意度指标：

旅客满意度（%），预期目标是95%，实际完成95%，与预期目标一致。根据评分标准，得10分。

合计得10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

莎车县火车站疫情防控旅客分流服务中心建设项目预算2000万元，到位2000万元，实际支出2000万元，预算执行率为100.00%，项目绩效指标总体完成率为100%，此项目无偏差。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# （一）主要经验及做法

一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有单位主要领导亲自挂帅，从项目到资金，均能后很好的执行。三是加强沟通协调，加强与施工单位的沟通，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用，始终坚持按项目完成进度拨付资金，有效杜绝截留、挪用、滞留、浪费等现象的发生，确保资金使用安全和最大效益的发挥，确保项目如期按要求完成。

# （二）存在问题及原因分析

一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

# 七、有关建议

一是项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

二是项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

三是通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

四是评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件：1综合评分表

2满意度调查问卷

附件1：综合评分表

莎车县火车站疫情防控旅客分流服务中心建设项目绩效评价指标体系及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则不得分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复0.5分，否则不得分. | 3 |
|  |  | 立项程序（2分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分；②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，否则不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | ①项目是否有绩效目标得0.5分，否则不得分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分，否则不得分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则不得分；。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分； | 2 |
|  | 资金投入（10分） | 预算编制（5分） | ①预算编制是否经过科学论证得1分，否则不得分；②预算内容与项目内容是否匹配得1分，否则不得分；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分，否则不得分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得2分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金分配合理性（5分） | ①预算资金分配依据是否充分得2.5分，否则不得分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得2.5分，否则不得分。 | 5 |
| 过程（20分） | 资金管理（15分） | 资金到位率（5分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金得2.5分，否则不得分；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 预算执行率（5分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%得2.5分，否则不得分；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金得2.5分，否则不得分。 | 15 |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分，否则不得分。 | 5 |
|  | 组织实施（5分） | 管理制度健全性（2分） | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分，否则不得分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 制度执行（3分） | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分；；②项目调整及支出调整手续是否完备得1分，否则不得分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得0.5分，否则不得分；；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得0.5分，否则不得分。 | 3 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | ①新建厂房数量13栋，完成该指标得满分（4分） ②建设仓库数量2栋，完成该指标得满分（4分）； ③建设宿舍楼面积2380平方米，为完成内部装修，扣2分。 | 8 |
|  | 产出质量（4分） | 质量达标率（4分） | ①厂房有效利用80%，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。 ②资金支付手续合规率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。 | 4 |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性（5分） | ①资金支付时间2020年10月24日，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。 ②资金支付及时率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。 | 5 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | 本年支付工程余款金额0万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。 | 10 |
| 效益（20分） | 项目效益（10分） | 实施效益（10分） | ①经济效益：带动增加劳动人口全年总收入大于1200万元，根据评分标准，该指标扣2分，得3分。 ②社会效益：受益劳动力人口数大于1000人，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。 ③生态效益：无 ④可持续影响：厂房使用年限20年，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。 | 8 |
|  |  | 满意度（10分） | 根据问卷调查，受益群众满意度达到满意的人数： ①人数大于等于95%，得10分； ②人数小于95%大于等于85%，得8分； ③人数小于85%大于等于70%，得5分； ④人数小于等于70%，不得分。 | 10 |
| 合计 | 100分 |  |  |  |