莎车县住房和城乡建设局2023年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

1、承担城乡保障性住房建设的责任。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。
　　2、承担推进住房制度改革的责任，组织实施住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并实施。
　　3、承担规范住房和城乡建设（人民防空）管理秩序的责任。拟订全县住房和城乡建设（人民防空）中长期规划并组织实施。提出住房和城乡建设（人民防空）重大问题的建议。
　　4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管措施并组织实施；提出房地产业发展规划，负责拟订房地产开发、房屋销售、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。
　　5、监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。监督管理全县房屋建筑和市政工程项目招标投标活动。
　　6、拟订城市建设规划并组织实施。负责市政公用事业特许经营、供水、供气和供热法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理有关工作。
　　7、承担规范和指导全县村镇建设的责任。检查指导农村危房改造（安居工程建设）工作，建立并维护农村危房改造（安居工程建设）纸质档案和电子档案。
　　8、承担建筑工程质量安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。
　　9、综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责对全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查。
　　10、承担推进建筑节能减排的责任。贯彻执行上级有关部门制定的建筑节能政策，并监督实施。
　　11、依法对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求、重要经济目标应急抢险抢修方案落实情况进行监督检查。
　　12、负责组织人民防空知识的宣传。参与人民防空工程勘察、定址和项目申报，负责人民防空工程审批建设与管理，参与审查城市地下空间规范和开发利用。
　　13、开展住房和城乡建设方面的国际交流与合作。
　　14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

- 二、机构设置及人员情况

莎车县住房和城乡建设局2023年度，实有人数126人，其中：在职人员76人，离休人员0人，退休人员50人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：党政办、建筑市场监管股、房地产市场监管股、城市建设股。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计30,455.92万元，其中：本年收入合计30,447.89万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余8.03万元。

2023年度支出总计30,455.92万元，其中：本年支出合计30,447.89万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余8.03万元。

收入支出总体与上年相比，减少26,499.76万元，下降46.53%，主要原因是：我单位四个债券项目莎车县垃圾中转站建设项目、莎车县污水厂污泥资源化处置项目、莎车县低压电力设施改造项目、莎车县集中供热环保设施提升改造项目资金支付金额减少。

- 二、收入决算情况说明

本年收入30,447.89万元，其中：财政拨款收入19,557.96万元，占64.23%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10,889.93万元，占35.77%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出30,447.89万元，其中：基本支出1,038.37万元，占3.41%；项目支出29,409.51万元，占96.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计19,559.78万元，其中：年初财政拨款结转和结余1.82万元，本年财政拨款收入19,557.96万元。财政拨款支出总计19,559.78万元，其中：年末财政拨款结转和结余1.82万元，本年财政拨款支出19,557.96万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少34,499.32万元，下降63.82%，主要原因是：我单位四个债券项目莎车县垃圾中转站建设项目、莎车县污水厂污泥资源化处置项目、莎车县低压电力设施改造项目、莎车县集中供热环保设施提升改造项目资金支付金额减少。与年初预算相比，年初预算数26,025.52万元，决算数19,559.78万元，预决算差异率-24.84%，主要原因是：我单位四个债券项目莎车县垃圾中转站建设项目、莎车县污水厂污泥资源化处置项目、莎车县低压电力设施改造项目、莎车县集中供热环保设施提升改造项目资金支付金额减少，年中调减项目预算，导致预决算存在差异。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,945.31万元，占本年支出合计的16.24%。与上年相比，减少16,065.37万元，下降76.46%，主要原因是：我局项目莎车县污水处理及综合利用工程、莎车县喀群路建设项目、莎车县金海路、公园路建设项目、莎车县环城公路建设项目工程款、化解阿克苏市政公司工程欠款等项目资金支付减少。与年初预算相比,年初预算数4,025.52万元，决算数4,945.31万元，预决算差异率22.85%，主要原因是：差异原因为2023年追加莎车县污水处理及综合利用工程、莎车县喀群路建设项目、莎车县金海路、公园路建设项目、莎车县环城公路建设项目工程款、化解阿克苏市政公司工程欠款等项目。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)136.85万元,占2.77%。

- 2.卫生健康支出(类)52.83万元,占1.07%。

- 3.节能环保支出(类)1,962.06万元,占39.68%。

- 4.城乡社区支出(类)1,466.94万元,占29.66%。

- 5.农林水支出(类)894.11万元,占18.08%。

- 6.住房保障支出(类)432.52万元,占8.74%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为57.18万元，比上年决算增加11.34万元，增长24.74%,主要原因是:本年度退休人员增加，导致行政单位离退休项增加。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为79.67万元，比上年决算增加5.45万元，增长7.34%,主要原因是:本年在职人员调薪，养老保险缴费增加。

- 3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为41.74万元，比上年决算减少15.46万元，下降27.03%,主要原因是:本年度因政策调整，退休人员基本医疗不由单位缴纳，导致经费减少。

- 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为11.09万元，比上年决算减少0.50万元，下降4.31%,主要原因是:本年度因政策调整，退休人员基本医疗不由单位缴纳，导致经费减少。

- 5.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算数为65.00万元，比上年决算减少4,800.28万元，下降98.66%,主要原因是:我局莎车县污水治理及综合利用项目资金较上年支出减少。

- 6.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为1,897.06万元，比上年决算增加1,505.25万元，增长384.18%,主要原因是:我局2022年煤改电（二期）工程补助资金较2022年增加。

- 7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为787.11万元，比上年决算增加151.37万元，增长23.81%,主要原因是:调入人员增加，本年在职人员工资调薪，工资等相关人员经费增加。

- 8.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为679.83万元，比上年决算减少5,899.09万元，下降89.67%,主要原因是:我局项目莎车县污水处理及综合利用工程、莎车县喀群路建设项目、莎车县金海路、公园路建设项目、莎车县环城公路建设项目工程款、化解阿克苏市政公司工程欠款等项目资金支付减少。

- 9.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为3.21万元，比上年决算减少2,219.27万元，下降99.86%,主要原因是:我局莎车县人居环境整治项目资金支付减少。

- 10.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为890.90万元，比上年决算减少90.81万元，下降9.25%,主要原因是:我局莎车县示范村人居环境整治项目减少。

- 11.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算数为219.94万元，比上年决算增加99.94万元，增长83.28%,主要原因是:我局增加2023年中央财政农村危房改造补助项目资金的支付。

- 12.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):支出决算数为151.00万元，比上年决算减少112.02万元，下降42.59%,主要原因是:我局中央财政城镇保障性安居工程补助项目资金减少。

- 13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为61.58万元，比上年决算减少1.89万元，下降2.98%,主要原因是:本年增加退休人员，较上年公积金减少。

- 14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少26.57万元，下降100%,主要原因是:本年科目调整，职业年金并入主科目核算，导致此科目经费较上年减少。

- 15.节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源行业管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,897.01万元，下降100%,主要原因是:本年减少2022年煤改电（二期）工程补助项目资金的支付。

- 16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,348.60万元，下降100%,主要原因是:本年减少莎车县污水治理及综合利用工程项目资金的支付。

- 17.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,417.23万元，下降100%,主要原因是:本年减少中央城镇保障性安居工程 项目资金的支出。

- 18.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100%,主要原因是:本年减少中央农村危房改造补助资金项目支出。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,038.37万元，其中：人员经费1,009.35万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费29.02万元，包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出7.29万元，比上年增加1.78万元，增长32.30%，主要原因是：本年车辆使用次数增加，车辆老化，导致燃油费、维修维护费等增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出7.29万元，占100.00%，比上年增加1.78万元，增长32.30%，主要原因是：本年车辆使用次数增加，车辆老化，导致燃油费、维修维护费等增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.29万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.29万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修维护费、车辆保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量26辆。国有资产占用情况中固定资产车辆26辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.29万元，决算数7.29万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数7.29万元，决算数7.29万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计14,612.65万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入14,612.65万元。政府性基金预算财政拨款支出总计14,612.65万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出14,612.65万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少18,433.94万元，下降55.78%，主要原因是：我单位四个债券项目莎车县垃圾中转站建设项目、莎车县污水厂污泥资源化处置项目、莎车县低压电力设施改造项目、莎车县集中供热环保设施提升改造项目资金支付金额减少。与年初预算相比，年初预算数22,000.00万元，决算数14,612.65万元，预决算差异率-33.58%，主要原因是：我单位四个债券项目莎车县垃圾中转站建设项目、莎车县污水厂污泥资源化处置项目、莎车县低压电力设施改造项目、莎车县集中供热环保设施提升改造项目资金支付金额减少，年中调减项目预算，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出14,612.65万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):支出决算数为4,924.00万元，比上年决算增加4,924.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加安排置换债项目莎车县喀群路改扩建工程项目、莎车县公交车站台建设项目、莎车县旅游路改扩建工程项目及债券类项目（2121999）莎车县棉种加工厂建设项目。

- 2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项):支出决算数为921.00万元，比上年决算增加921.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加置换债项目：莎车县棉种加工厂建设项目支出。

- 3.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为8,767.65万元，比上年决算减少23,232.35万元，下降72.60%，主要原因是：我单位四个债券项目莎车县垃圾中转站建设项目、莎车县污水厂污泥资源化处置项目、莎车县低压电力设施改造项目、莎车县集中供热环保设施提升改造项目资金支付金额减少。

- 4.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,046.59万元，降低100.00%，主要原因是：本年减少莎车县火车西站工业园区污水处理厂运行费用、莎车县中水回用一号、二号、三号提升泵站10月运行费用等2个项的资金支付。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度莎车县住房和城乡建设局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出29.02万元，比上年增加8.90万元，增长44.23%，主要原因是：我局加大执法检查力度，加强安全生产质量监督、检查，加大建筑市场整顿，加大招标领域整治，加大房地产、物业的管理力度，办公经费、车辆运行维护费等公用经费增加，导致经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额9,245.69万元，其中：政府采购货物支出9,235.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.93万元。

授予中小企业合同金额9,245.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5,014.75万元，占政府采购支出总额的54.24%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值7,792.71万元，房屋4,826.38平方米，价值357.76万元。车辆26辆，价值703.59万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是：环卫、绿化等公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额0.00万元，实际执行总额0.00万元；预算绩效评价项目15个，全年预算数22,950.06万元，全年执行数11,505.88万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升财政资金使用效益，通过对预算进行全面绩效评估和监控，确保每一笔财政资金都用在刀刃上。明确了资金的投入方向和预期产出，减少了资金的浪费和低效使用。例如，在一些重大基础设施建设项目中，严格的预算绩效管理使得项目在保证质量的前提下，降低了建设成本，提高了资金的使用效率。二是优化资源配置，以绩效为导向进行预算分配，使得资源能够向更高效、更有价值的领域流动。对于绩效表现良好的项目和部门，给予更多的资金支持；对于绩效不佳的项目，则进行调整或削减资金。这样可以促进各部门积极提升绩效水平，实现资源的优化配置。三是增强部门责任意识，预算绩效管理要求各部门对预算的执行和绩效结果负责，促使部门更加重视预算编制的科学性和执行的有效性。部门在申请预算时，需要明确项目的绩效目标和实施计划，在执行过程中要积极采取措施确保目标的实现。这增强了部门的责任感和使命感，提高了工作效率和管理水平。 四是提高决策科学性，预算绩效信息为政府决策提供了重要依据。决策者可以通过对绩效数据的分析，了解各项政策和项目的实施效果，及时调整政策方向和预算安排。同时，公众也可以通过绩效信息了解政府资金的使用情况，增强对政府的监督和信任。发现的问题及原因：1.我县在实施老旧小区改造项目建设过程中，工作协调难度大，老旧小区改造项目涉及人员较广，意见很难统一，而且老旧小区居民大多数是老年人，思想工作难度较大，在统筹协调监管方面与经验丰富的城市还存在一定的差距。2.涉及改造的老旧小区数量多，改造协调难度大，在实施老旧小区改造过程中，老旧小区基础设施不齐全、缺失等情况较为普遍，因多方面原因，并非小区的所有居民都同意改造，而且在改造中不可避免会出现相关单位推诿、扯皮等情况。下一步改进措施：1.创建老旧小区改造综合服务系统，让居民在改造前、改造中、改造后全程积极参与。改造前通过信息化平台进行全面、真实的数据摸底，为决策提供数据支撑。改造中通过技术手段对整个改造过程做到实时监管、高效指挥调度，统筹规划好改造前中后的资源，避免重复建设。2.在小区改造前，发动小区居民通过协商形成共识，积极参与小区改造，同时做好居民改造意愿的征询工作，对多数居民不同意改造，或者提出更高改造要求的，除存在严重安全隐患，必须及时拆除的，可暂缓启动改造。特别是居民对屋内改造不同意出资，不同意加装电梯的，最好停止相关的改造工作。事后可加强宣传教育，待居民都普遍同意改造时，方可启动小区的改造。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年中央财政农村危房改造补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 127.24 |  |  | 127.24 |  |  | 127.24 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 127.24 |  |  | 127.24 |  |  | 127.24 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金总额；127.24万元， 在地震高烈度设防地区实施农房抗震防灾工程，为完成120户一般户建房危房改造，全面提升农房抗震防灾能力及农户住户安全度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月31日，项目支出为127.24万元，完成120户一般户建房危房改造，在地震高烈度设防地区实施农房抗震防灾工程，全面提升农房抗震防灾能力及农户住户安全度，提升农户生活幸福感与获得感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 一般户建房危房改造数量（户） |  | =120户 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =120户 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 一般户危房改造后验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 改造覆盖率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间（年/月） |  | 2023年7月 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =2023年3月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 每户平均补助金额（元） |  | <=10603元/户 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =10603元/户 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 农户住房安全度 |  | 有效提升 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效提升 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 房屋改造农户满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 一体化污水处理设施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 莎车县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 902.30 |  |  | 902.30 |  |  | 890.90 |  |  | 0.1 |  | 98.74% |  |  | 9.87 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 902.30 |  |  | 902.30 |  |  | 890.90 |  |  | 0.1 |  | 98.74% |  |  | 9.87 |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目本年计划为莎车县恰尔巴格乡1村、2村、3村、4村、6村、7村、8村、9村、10村、14村、15村，共计11个村采购及安装一体化污水处理设施，共计13座。受益脱贫人口数将达到2809人，工程设备使用寿命15年以上。该项目实施，一是保障区域群众生态环境明显改善，维护当地的生态平衡，提高生活污水排放处理；二是满足项目区农民不断提高的生活质量水平的需求；三是保障村民的健康，进一步提升群众的幸福感、安全感和获得感，受益脱贫人口满意度95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目已完成为莎车县恰尔巴格乡11个村采购及安装一体化污水处理设施，共计13座。项目实施后受益脱贫人口数达到2809人，一体化污水处理设备使用寿命可达15年，受益脱贫人口满意度达到了95%。项目实施，一是保障了区域群众生态环境明显改善，维护了当地的生态平衡，提高了生活污水排放处理；二是满足了项目区农民不断提高的生活质量水平的需求；三是保障了村民的健康，进一步提升了群众的幸福感、安全感和获得感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | ★★★脱贫村人居环境整治个数（个） |  | =11个 | 其他标准 |  | 新增 | 12 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 11个 |  | 12.00 |  |  |
|  |  |  |  | ★脱贫村新建一体化污水处理设施数量（座） |  | ≥13座 | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 13座 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | ★项目（工程）验收合格率（100%） |  | 100.0% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目开工时间（年/月） |  | 45047 | 其他标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45047 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间（年/月） |  | 45117 | 其他标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45117 |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 工程施工费用（元） |  | ≤886.58万元 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | ≤886.58万元 |  | 5.00 | 偏差原因：剩余资金为按照合同约定预留的3%质保金，到期后一次性无息退还。 |  |
|  |  |  |  | 其他费用成本（万元） |  | ≤15.72万元 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | ≤15.72万元 |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标） |  | ★受益脱贫人口数（人） |  | ≥2809人 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 15.72万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 改善人居环境 |  | 有效改善 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 2809人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 一体化污水处理设备使用寿命（年） |  | ≥15年 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 15 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | ★受益脱贫人口满意度（%） |  | ≥95% | 其他标准 |  | 新增 | 0.1 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 95.0% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.87 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央财政农村危房改造补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 173.12 |  |  | 168.48 |  |  | 92.70 |  |  | 10 |  | 55.0% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 173.12 |  |  | 168.48 |  |  | 92.70 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目安排资金168.48万元，农村危房改造补助13个乡镇45户，通过实施该项目有助于提升农村住房安全，改善群众居住环境，提升群众满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月31日，项目支出92.7万元，完成了危房改造45户，涉及13个乡镇，保障了群众住房安全，提升了群众幸福感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改造户数（户） |  | =45户 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =45户 |  | 10.00 | 未完成原因：部分乡镇项目启动缓慢，造成改造任务未如期完成，改进措施：督促相关乡镇加快推进项目，完成改造任务。 |  |
|  |  |  |  | 改造涉及乡镇（个） |  | =13个 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =13个 |  | 10.00 | 未完成原因：部分乡镇项目启动缓慢，造成改造任务未如期完成，改进措施：督促相关乡镇加快推进项目，完成改造任务。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工程验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 未完成原因：部分乡镇项目启动缓慢，目前处于施工过程中，未验收，改进措施：督促相关乡镇加快推进项目，完成改造任务，如期验收。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 工程完工时间（年/月） |  | 2023年12月 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月 |  | 10.00 | 未完成原因：部分乡镇项目启动缓慢，目前处于施工过程中，未验收，改进措施：督促相关乡镇加快推进项目，完成改造任务，如期验收。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 每户平均成本（万元/户） |  | <=3.74万元/户 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =2.32万元/户 |  | 1.00 | 未完成原因：部分乡镇项目启动缓慢，资金支付比例较低，改进措施：督促相关乡镇加快推进项目，完成改造任务并及时支付相关资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升群众住房安全 |  | 有效提升 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效提升 |  | 20.00 | 未完成原因：部分乡镇项目启动缓慢，造成改造任务未如期完成，项目效果不够显著，改进措施：督促相关乡镇加快推进项目，完成改造任务，达成预期目标效果。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 改造群众满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 71分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年燃气城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2,360.00 |  |  | 2,360.00 |  |  | 0.00 |  |  | 10 |  | 0.0% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,360.00 |  |  | 2,360.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目投资2360万元，计划完成改造市政燃气管道9公里，庭院管道5公里及附属设施，改造进户燃气立管17公里，为3390户居民更换内软管7公里，加装燃气报警器3390个、自闭阀3390个。通过项目的实施，不断改善供热基础设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月31日，项目支出0万元，项目处于招标阶段，尚未启动建设，未产生相应建设工程量，未达成预期目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改造燃气管道（公里） |  | >=9公里 | 其他标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0公里 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务。 |  |
|  |  |  |  | 改造庭院管道（公里） |  | >=5公里 | 其他标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0公里 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务。 |  |
|  |  |  |  | 改造进户燃气立管（公里） |  | >=17公里 | 其他标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0公里 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务。 |  |
|  |  |  |  | 改造户数（户） |  | >=3390户 | 其他标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0户 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工程验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 开工及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 工程成本费用（万元） |  | <=2300万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，资金支出较低，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务并及时支付项目资金。 |  |
|  |  |  |  | 待摊费（万元） |  | <=60万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，资金支出较低，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务并及时支付项目资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善供热基础设施 |  | 有效改善 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 未达预期指标且效果较差 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，未产生预期效益，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务，达成预期效益。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 居民满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，未产生预期效益，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务，达成预期效益。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,912.00 |  |  | 2,248.00 |  |  | 151.00 |  |  | 10 |  | 6.7% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,912.00 |  |  | 2,248.00 |  |  | 151.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目安排资金2248万元，计划改造老旧小区10个、112栋楼，涉及改造户数3920户，对小区道路硬化铺装、绿化、围墙、室外给水、室外排水、供电、供气、供热、照明、电力排管工程、公共服务设施提升改造。改善居民住居条件，提升群众幸福满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月31日，项目支出为151万元，启动2个小区道路硬化铺装、绿化、围墙、室外给水、室外排水、供电、供气、供热、照明、电力排管工程，项目正在实施中，建成后可以改善居民住居条件，提升群众幸福满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改造小区数量（个） |  | =10个 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0个 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务。 |  |
|  |  |  |  | 改造楼栋数（栋） |  | >=112栋 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0栋 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务。 |  |
|  |  |  |  | 改造户数（户） |  | >=3920户 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0户 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工程验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完工时间（年/月） |  | 2023年12月 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 未达预期指标且效果较差 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 平均每户投入（万元/户） |  | <=0.57万元/户 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =0.1万元/户 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，资金支出较低，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务并及时支付项目资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 群众居住条件 |  | 有效提升 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 未达预期指标且效果较差 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，未产生预期效益，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务，达成预期效益。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，未产生预期效益，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务，达成预期效益。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年莎车县城排水设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 900.00 |  |  | 900.00 |  |  | 0.00 |  |  | 10 |  | 0.0% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 900.00 |  |  | 900.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划建设钢筋混泥土管Ⅱ级1000米，管径为DN1200,聚乙烯（PE）管90米，管径为DN1200,修复检查井600座，道路恢复400平方米，新建提升泵站1座以及相关附属设施设备等。提升县城排水基础设施，推动县城未来的发展建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 建设钢筋混泥土管Ⅱ级长度（米） |  | >=1000米 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0米 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务。 |  |
|  |  |  |  | 修复检查井（座） |  | >=600座 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0座 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务。 |  |
|  |  |  |  | 道路恢复（平方米） |  | >=400平方米 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0平方米 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务。 |  |
|  |  |  |  | 新建提升泵站（座） |  | >=1座 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0座 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工程验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目开工及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务。 |  |
|  | 成本指标 | 社会成本指标 |  | 工程成本（万元） |  | <=879.29万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，资金支出较低，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务并及时支付项目资金。 |  |
|  |  |  |  | 预备费（万元） |  | <=20.71万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，资金支出较低，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务并及时支付项目资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 县城供水基础设施 |  | 有效改善 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 未达预期指标且效果较差 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，未产生预期效益，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务，达成预期效益。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，未产生预期效益，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务，达成预期效益。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年莎车县城西浦东大道市政道路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 莎车县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,800.00 |  |  | 1,800.00 |  |  | 0.00 |  |  | 10 |  | 0.0% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,800.00 |  |  | 1,800.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目安排资金1800万元，新建市政道路1公里，配套建设给水管网1公里，排水管网2公里，及相关附属设施设备。通过项目的实施，不断推进莎车县城市基础设施建设，提升城市公共服务能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月31日，项目支出0万元，项目处于招标阶段，尚未启动建设，未产生相应建设工程量，未达成预期目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 新建市政道路长度（公里） |  | =1公里 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0公里 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务。 |  |
|  |  |  |  | 配套建设给水管网长度（公里） |  | >=1公里 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0公里 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务。 |  |
|  |  |  |  | 排水管网长度（公里） |  | >=2公里 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0公里 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工程验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 开工及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 工程成本费用（万元） |  | <=1721万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =0万元 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，资金支出较低，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务并及时支付项目资金。 |  |
|  |  |  |  | 待摊费（万元） |  | <=79万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，资金支出较低，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务并及时支付项目资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 市政基础设施建设 |  | 有效改善 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 未达预期指标且效果较差 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，未产生预期效益，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务，达成预期效益。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 项目建设区域居民满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，未产生预期效益，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务，达成预期效益。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年莎车县老旧小区改造配套基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 4,200.00 |  |  | 4,200.00 |  |  | 0.00 |  |  | 10 |  | 0.0% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 4,200.00 |  |  | 4,200.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目安排资金4200万元，改造排水管网5000米，供水管网3000米，燃气管网22000米，供热管网6000米，供电电路3500米，配套地面硬化、绿化、照明、公共服务设施等进行改造提升，不断改善小区居住条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月31日，项目支出0万元，项目处于招标阶段，尚未启动建设，未产生相应建设工程量，未达成预期目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改造排水管网（米） |  | >=5000米 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0米 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务。 |  |
|  |  |  |  | 供水管网（米） |  | >=3000米 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0米 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务。 |  |
|  |  |  |  | 新建燃气管线长度（米） |  | >=22000米 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0米 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务。 |  |
|  |  |  |  | 供热管网（米） |  | >=6000米 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0米 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务。 |  |
|  |  |  |  | 供电电路（米） |  | >=3500米 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0米 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工程验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目开工及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 项目工程成本费用（万元） |  | <=4100万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | =0万元 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，资金支出较低，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务并及时支付项目资金。 |  |
|  |  |  |  | 基本预备费（万元） |  | <=100万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，资金支出较低，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务并及时支付项目资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善群众居住条件 |  | 有效改善 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 未达预期指标且效果较差 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，未产生预期效益，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务，达成预期效益。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 老旧小区居民满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目涉及事前可研，预算价格评审及招投标等程序，导致项目启动较晚，未达成年度建设任务，未产生预期效益，改进措施：完善项目实施方案，督促施工方加快项目建设，完成建设任务，达成预期效益。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县2022年“煤改电”居民供暖设施改造工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2,151.09 |  |  | 2,151.09 |  |  | 2,151.09 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,151.09 |  |  | 2,151.09 |  |  | 2,151.09 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金总计2151.09万元，计划完成26个乡镇238个村15934户农村居民供暖设施改造任务，按照每户50平方米、4千瓦标准配置电采暖、并进行户内路线改造，保障改装农户生活水平及有效减少大气污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月31日，项目支付资金2151.09万元，完成了26个乡镇238个村15934户农村居民供暖设施改造任务，按照每户50平方米、4千瓦标准配置电采暖、并进行户内路线改造，保障改装农户生活水平及有效减少大气污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 涉及乡镇数量（个） |  | =26个 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =26个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 涉及农村数量（个） |  | =238个 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =238个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工程验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 工程完工及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 平均每户补助金额（万元） |  | <=1350元/户 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =1350元/户 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障改装农户生活水平 |  | 持续保障 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 持续保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 改造户满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目（外配套）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 82.66 |  |  | 82.66 |  |  | 82.66 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 82.66 |  |  | 82.66 |  |  | 82.66 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划改造供水管网500米、排水管网350米、供热管网500米、道路硬化2000平方米，配套绿化、亮化、设施设备等附属设施。通过实施该项目提升小区面貌环境，增加群众满意度及幸福感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月31日，项目支付资金82.66万元，完成供水管网500米、排水管网350米及供热管网500米改造，道路硬化2000平方米，配套绿化、亮化、设施设备等附属设施。通过实施该项目提升小区面貌环境，增加群众满意度及幸福感 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改造供水管网（米） |  | >=500米 | 其他标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =500米 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 改造排水管网（米） |  | >=350米 | 其他标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =350米 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 道路硬化（平方米） |  | >=2000平方米 | 其他标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2000平方米 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 竣工时间（年/月） |  | 2023年9月 | 其他标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年9月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 项目施工进度费用（万元） |  | <=78万元 | 其他标准 |  |  | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =78万元 |  | 20.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目施工监理费用（万元） |  | <=4.66万元 | 预算支出标准 |  |  | 0 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =4.66万元 |  | 0.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 群众幸福感、安全感 |  | 有效提升 | 其他标准 |  |  | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效提升 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 县城居民满意度 |  | >=95% | 其他标准 |  |  | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县中央污水处理及综合利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,822.52 |  |  | 1,822.52 |  |  | 1,822.52 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,822.52 |  |  | 1,822.52 |  |  | 1,822.52 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安排资金1822.52万元，用于改扩建县城现有污水处理厂，近期污水处理规模为40000立方米/日，远期处理规模为80000立方米/日，釆用敏良型氧化沟，工艺，设计出水水质为一级A标准。近期新建污水 厂外排管线34000米，管径为de800；近期新建提升泵房2座、 建设中水库1座；新建城市排水管道与污水处理厂连接管线8000米，实施本项目能够有效提升权限污水治理水平，有效改善城区人民生活水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月31日，项目支出资金1822.52万元，改扩建了县城现有污水处理厂，釆用敏良型氧化沟，工艺，设计出水水质为一级A标准。新建污水 厂外排管线34000米，管径为de800；新建提升泵房2座、 建设中水库1座；新建城市排水管道与污水处理厂连接管线8000米，实施本项目能够有效提升权限污水治理水平，有效改善城区人民生活水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 土沉淀池数量（座） |  | =2座 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2座 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 污泥浓缩池（座） |  | =1座 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1座 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工程验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完工时间（年/月） |  | 2023年12月 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年2月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 土沉淀池成本（万元） |  | <=1000万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =1000万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 污泥浓缩池成本（万元） |  | <=822.52万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =822.52万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升全县污水治理水平 |  | 有效提升 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效提升 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 县城居民满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县城中水回用一号、二号、三号提升泵站及污水处理厂运行保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 469.00 |  |  | 688.00 |  |  | 688.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 469.00 |  |  | 688.00 |  |  | 688.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安排项目资金688万元，用于保障莎车县县城污水处理厂污水处理用电，确保排水水质达标：COD≤ 500mg/1;总氮≤60mg/1;氨氮≤50mg/1;总磷≤8mg/1。排水水质指标：排水达到GB18918-2002《城市污水处理厂污染物排放标准》规定的一级A水质指标，及COD≤ 50mg/1；总氮≤15mg/1;氨氮≤5（8）mg/1;总磷≤0.5mg/1。实施本项目能够有效改善生活及工业排水水质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月31日，项目支出688万元，该项目保障了莎车县县城污水处理厂污水处理用电，确保排水水质达标，改善了生活及工业排水水质，改善莎车县人民生活环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 运行周期（天） |  | =100天 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100天 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 确保正常运行的污水处理厂（座） |  | =3座 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3座 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | COD指标（mg/l） |  | <=50mg/l | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =50mg/l |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮（mg/l） |  | <=15mg/l | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =15mg/l |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 确保每座正常运行的污水处理厂运行费（万元） |  | <=229.33万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =229.33万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善生活及工业排水水质 |  | 有效改善 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效改善 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 居民生活用水质量满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县火车西站工业园区污水处理厂运行保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 100.00 |  |  | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 |  |  | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安排项目资金150万元，用于莎车县阿斯兰巴格工业区污水厂工艺提升改造、设备维修及化粪池、调节池、水解酸化等设施维修，保障3座污水处理厂正常运行，改善工业园区排水水质达100%，确保排水水质达到排放标准，改善污水排放水质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月31日，项目支出150万元，完成莎车县阿斯兰巴格工业区污水厂进行了工艺提升改造、设备进行了维修，及化粪池、调节池、水解酸化等设施维修，保障了3座污水处理厂正常运行，改善工业园区排水水质达100%，确保排水水质达到排放标准，改善污水排放水质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 确保正常运行的污水处理厂（座） |  | =3座 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3座 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 污水处理厂正常运转时间占比（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 排放水质达标率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 故障维修时限（小时） |  | <=24小时 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =24小时 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间（年/月） |  | 2023年12月 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善污水排放水质 |  | 有效改善 | 其他标准 |  | 新增 | 30 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效改善 |  | 30.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 居民满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县疆南物流中心第二片区第三标段等化解欠款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,516.94 |  |  | 4,267.08 |  |  | 4,267.08 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,516.94 |  |  | 4,267.08 |  |  | 4,267.08 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安排资金4267.08万元，解决莎车县疆南物流中心第二片区第三标段等化解欠款，偿还欠款项目数量14个，实施本项目能够有效缓解企业资金压力，有效防范政府债务风险，化解信访问题，解决历史遗留问题，增加政府公信力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月31日，项目支出资金4267.08万元，偿还了莎车县疆南物流中心第二片区第三标段等14个项目部分欠款，实施本项目能够有效缓解企业资金压力，有效防范政府债务风险，化解信访问题，解决历史遗留问题，增加政府公信力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 偿还欠款项目数量（个） |  | =14个 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =14个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 欠款还款完成率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 还款期限内按时还款率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 本年度欠款化解完成时间 |  | 2023年12月 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 本年偿还欠款金额（万元 ） |  | <=4267.08万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =4267.08万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 有效提升政府公信力 |  | 有效提升 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效提升 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 涉及欠款公司满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县金海路、公园路、经五路及喀群路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,082.69 |  |  | 1,082.69 |  |  | 1,082.69 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,082.69 |  |  | 1,082.69 |  |  | 1,082.69 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照还款协议，逐年清理建设欠款，2023年清理欠1082.69万元。主要涉及金海路、公园路、经五路及喀群路建设项目，化解债务的企业个数3家，化解债务项目个数3个，实施本项目能够有效解决企业资金压力，有效防范政府债务风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月31日，项目支出1082.69万元，按照还款协议清理欠款1082.69万元。主要涉及金海路、公园路、经五路及喀群路建设项目，化解债务的企业个数3家，化解债务项目个数3个，有效解决了企业资金压力，有效防范政府债务风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 化解债务的企业个数（家） |  | =3家 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3家 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 化解债务项目个数（个） |  | =3个 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3个 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 债务还款完成率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 债务化解完成时间（年/月) |  | 2023年12月 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年7月 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 还款时限内按时还款率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 本年偿还债务金额（万元） |  | <=1082.69万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =1082.69万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升地方政府公信力 |  | 有效提升 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效提升 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 债权人满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》