莎车县交通运输局2023年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区和地区有关公路交通运输的方针、政策、法规、规定并组织实施和监督检查。
　　（2）拟定全县公路交通运输建设发展规划及科技、战备中长期计划并负责实施；会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划；参与拟定全县物流业发展战略规划；制定公路交通运输战略规划和科技、战备中长期规划和年度计划并组织实施。
　　（3）负责辖区内县、乡公路（农村公路）以及专用公路的建设、管理和养护；负责农村公路路政综合管理，依法保护公路路产、路权；负责农村公路安保工作和车辆超限超载治理工作；指导、检查、考核县域内县道、乡道的建设、管理和养护工作。
　　（4）负责指导交通运输市场和交通基础设施建设市场发展，建立完善信息、服务、信用评价考核体系；会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格方面的问题提出政策建议。
　　（5）承担全县道路运输市场监管责任；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；承担城市公交、出租汽车行业车辆营运证件的发放，城市客运企业的资质审核备案；发放油价补贴等各类惠民补贴；指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训工作的行业管理。
　　（6）承担对我县农村公路建设市场监管职责，协调上级交通部门加强公路交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理。
　　（7）监督和管理公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，承担国防交通战备工作。
　　（8）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；引导交通运输行业优化结构、协调发展。指导交通运输信息化建设，发布有关信息；指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。
　　（9）指导县交通运输行业精神文明建设及交通运输文化建设；指导交通运输行业的法制宣传、行政应诉、行政执法和监督工作；指导交通运输行业教育和培训工作。
　　（10）会同有关部门协调做好国、省道建设工作。

- 二、机构设置及人员情况

莎车县交通运输局2023年度，实有人数43人，其中：在职人员35人，离休人员0人，退休人员8人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：莎车县交通运输局行政办公室、莎车县交通运输局项目办、莎车县交通运输局综合执法大队。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计19,673.78万元，其中：本年收入合计19,667.74万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余6.04万元。

2023年度支出总计19,673.78万元，其中：本年支出合计19,630.28万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余43.50万元。

收入支出总体与上年相比，增加7,158.49万元，增长57.20%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加2023年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果项目农村道路建设项目、国道315线叶城至莎车段公路工程莎车县过境加宽工程经费，莎车县工业路-米夏路道路改扩建工程等项目，导致经费较上年增加。

- 二、收入决算情况说明

本年收入19,667.74万元，其中：财政拨款收入16,649.94万元，占84.66%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3,017.80万元，占15.34%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出19,630.28万元，其中：基本支出675.81万元，占3.44%；项目支出18,954.47万元，占96.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计16,649.94万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入16,649.94万元。财政拨款支出总计16,649.94万元，其中：年末财政拨款结转和结余37.46万元，本年财政拨款支出16,612.48万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加5,402.64万元，增长48.03%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加2023年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果项目农村道路建设项目、国道315线叶城至莎车段公路工程莎车县过境加宽工程经费，莎车县工业路-米夏路道路改扩建工程等项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数1,836.11万元，决算数16,649.94万元，预决算差异率806.81%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。年中追加2023年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果项目农村道路建设项目、国道315线叶城至莎车段公路工程莎车县过境加宽工程经费，莎车县工业路-米夏路道路改扩建工程等项目，导致预决算存在差异。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,552.48万元，占本年支出合计的69.04%。与上年相比，增加2,305.18万元，增长20.50%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加2023年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果项目农村道路建设项目、国道315线叶城至莎车段公路工程莎车县过境加宽工程经费，莎车县工业路-米夏路道路改扩建工程等项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比,年初预算数1,836.11万元，决算数13,552.48万元，预决算差异率638.11%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。年中追加2023年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果项目农村道路建设项目、国道315线叶城至莎车段公路工程莎车县过境加宽工程经费，莎车县工业路-米夏路道路改扩建工程等项目，导致预决算存在差异。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)67.87万元,占0.50%。

- 2.卫生健康支出(类)31.43万元,占0.23%。

- 3.农林水支出(类)10,308.63万元,占76.06%。

- 4.交通运输支出(类)3,095.67万元,占22.84%。

- 5.住房保障支出(类)48.89万元,占0.37%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为9.74万元，比上年决算增加1.68万元，增长20.84%,主要原因是:本年补发退休人员绩效，导致退休费较上年增加。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为58.13万元，比上年决算增加4.28万元，增长7.95%,主要原因是:本年在职人员调薪，养老保险缴费增加。

- 3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为24.76万元，比上年决算减少4.23万元，下降14.59%,主要原因是:本年度因政策调整，退休人员基本医疗不由单位缴纳，导致经费减少。

- 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为6.67万元，比上年决算减少0.88万元，下降11.66%,主要原因是:本年度因政策调整，退休人员基本医疗不由单位缴纳，导致经费减少。

- 5.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为7,875.18万元，比上年决算增加4,946.64万元，增长168.91%,主要原因是:本年增加2023年乡镇桥涵建设项目、2023年农村道路维修项目、2023年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果项目农村道路建设项目、2022年莎车县巴格阿瓦提乡农村交通基础设施建设项目。

- 6.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为2,280.00万元，比上年决算增加2,280.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，农村路管员工资上年在其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出科目核算，本年在生产发展科目核算，导致此科目经费较上年增加。

- 7.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为153.45万元，比上年决算减少2,512.78万元，下降94.24%,主要原因是:本年减少2019年农村人居环境整治项目。

- 8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算数为527.63万元，比上年决算增加91.68万元，增长21.03%,主要原因是:本年在职人员工资调薪，工资等相关人员经费增加。

- 9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算数为295.39万元，比上年决算减少499.58万元，下降62.84%,主要原因是:本年减少莎车机场快速路建设（PPP)项目。

- 10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算数为1,157.34万元，比上年决算增加509.51万元，增长78.65%,主要原因是:本年增加2022年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路日常养护项目、2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路日常养护项目。

- 11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算减少13.73万元，下降73.30%,主要原因是:本年减少莎车县交通运输局执法人员制式服装和标志配备项目。

- 12.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):支出决算数为1,110.31万元，比上年决算减少144.56万元，下降11.52%,主要原因是:本年减少巴格阿瓦提乡农村交通基础设施建设。

- 13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为48.89万元，比上年决算增加3.85万元，增长8.55%,主要原因是:本年在职人员调薪，住房公积金缴费增加。

- 14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.50万元，下降100%,主要原因是:本年无新增退休人员，导致经费较上年减少。

- 15.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2,280.00万元，下降100%,主要原因是:本年科目调整，农村路管员工资上年在其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出科目核算，本年在生产发展科目核算，导致此科目经费较上年减少。

- 16.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少64.21万元，下降100%,主要原因是:本年减少卡拉库木公路物流园消杀中心紫外线消毒灯采购安装项目、2015年第二批通村油路监理4标监理费。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出675.81万元，其中：人员经费659.74万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费16.07万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出4.20万元，比上年增加1.29万元，增长44.33%，主要原因是：本年车辆使用次数增加，车辆老化，导致燃油费、维修维护费等增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4.20万元，占100.00%，比上年增加1.29万元，增长44.33%，主要原因是：本年车辆使用次数增加，车辆老化，导致燃油费、维修维护费等增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.20万元，决算数4.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数4.20万元，决算数4.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,060.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入3,060.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计3,060.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出3,060.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加3,060.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加莎车县工业路-米夏路道路改扩建工程、国道315线叶城至莎车段公路工程莎车县过境段加宽工程等项目。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数3,060.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年初未安排政府性基金预算，年中追加莎车县工业路-米夏路道路改扩建工程、国道315线叶城至莎车段公路工程莎车县过境段加宽工程等项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出3,060.00万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):支出决算数为3,060.00万元，比上年决算增加3,060.00万元，增长100%，主要原因是：本年增加莎车县工业路-米夏路道路改扩建工程、国道315线叶城至莎车段公路工程莎车县过境段加宽工程等项目。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度莎车县交通运输局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出16.07万元，比上年增加7.32万元，增长83.66%，主要原因是：本年车辆使用次数增加，车辆老化，导致燃油费、维修维护费等增加。办公经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额353.50万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出350.50万元。

授予中小企业合同金额349.59万元，占政府采购支出总额的98.89%，其中：授予小微企业合同金额339.52万元，占政府采购支出总额的96.05%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值427.52万元，房屋1,139.21平方米，价值207.97万元。车辆3辆，价值35.25万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：交通运输行政执法车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额0.00万元，实际执行总额0.00万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数20,219.18万元，全年执行数14,472.46万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全各项管理制度，有效保障了我单位高效履行工作职能，较好地促进事业发展。二是预算资金拨付有完整的审批程序和手续，从资金拨付、管理使用、绩效评价、责任落实等方面，对本单位资金安全使用进行制度化、流程化管理，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：1.树立绩效理念。通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解资金支出所要取得的社会和经济效益，根据预算绩效管理制度和预算绩效管理指标跟踪预算的执行情况，以“细”为起点，做到细致入微，定期对预算执行情况进行分析，准确做好各项资金测算，合理安排收支预算，逐步形成以结果为导向的管理理念。2.强化责任意识。通过绩效评价，考核各处室绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和各部门的自我约束意识和责任意识。3.提高资金的使用效益。本单位将以工作实际需求为依据，预算编制与工作实际相结合，按照规定的开支范围与开支标准，科学合理预测各项内容并按经济用途逐级细化分类，提高预算编制的科学性和准确性，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年X509线孜力恰克桥至阿热勒乡政府段公路改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区莎车县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县交通运输局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,160.97 |  |  | 1,160.97 |  |  | 293.37 |  |  | 10 |  | 25.3% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,160.97 |  |  | 1,160.97 |  |  | 293.37 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X509线孜力恰克桥至阿热勒乡政府段公路改扩建项目，起点位于X509线 孜力恰克桥西侧47.5m处，经过阿热勒乡城镇路段，终点位于阿热勒乡政府东侧，全长1.83km，建设小桥1座，涵洞6道，管线通道2道，标志牌19块，警示柱156根，道路扩建，提升我县交通运输能力，促进县域经济发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月31日，项目支出239.37万元，X509线孜力恰克桥至阿热勒乡政府段公路改扩建项目，起点位于X509线 孜力恰克桥西侧47.5m处，经过阿热勒乡城镇路段，终点位于阿热勒乡政府东侧，全长1.83km，建设小桥1座，涵洞6道，管线通道2道，道路扩建，提升我县交通运输能力，促进县域经济发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 建设道路长度（千米） |  | >=1.83千米 | 其他标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =1.83千米 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 新建小桥（座） |  | >=1座 | 其他标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1座 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 新建涵洞及管线通道（道） |  | >=8道 | 其他标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =8道 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 新增标识牌（块） |  | >=19块 | 其他标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0块 |  | 0.00 | 未完成原因：项目开工建设后，订货时间较晚，影响项目实施进度。改进措施：加快项目实施。 |  |
|  |  |  |  | 新增警示柱（根） |  | >=156根 | 其他标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =0根 |  | 0.00 | 未完成原因：警示柱设施到货较晚，当年未安装，改进措施：督促施工方，加紧警示柱安装，完成建设任务。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 未完成原因：警示柱和标识牌设施到货较晚，当年未安装，改进措施：督促施工方，加紧警示柱和标识牌安装，完成建设任务。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完工及时性（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =0% |  | 0.00 | 未完成原因：警示柱和标识牌设施到货较晚，当年未安装，改进措施：督促施工方，加紧警示柱和标识牌安装，完成建设任务。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 建设安装费用（万元） |  | <=1056.55万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =293.37万元 |  | 0.00 | 未完成原因：企业提款资料提交不及时，导致未及时支出，改进措施：督促企业尽快提交材料，结算相关款项。。。 |  |
|  |  |  |  | 项目待摊投资费用（万元） |  | <=104.42万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =0万元 |  | 0.00 | 未完成原因：企业提款资料提交不及时，导致未及时支出，改进措施：督促企业尽快提交材料，结算相关款项。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 促进经济发展 |  | 有效促进 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 未达预期指标且效果较差 |  | 0.00 | 未完成原因：项目未完工，警示柱和标识牌未完成，对当地安全设施的补齐效果不明显，改进措施：加快项目实施，尽早投入使用。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度 |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 未完成原因：项目警示柱和标识牌未完成安装，未完全达成预期效果，改进措施：督促施工方，加紧警示柱和标识牌安装，完成建设任务，达成年度预期目标。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 18分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年农村公路日常养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区莎车县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县交通运输局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 647.00 |  |  | 647.00 |  |  | 352.32 |  |  | 10 |  | 54.5% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 647.00 |  |  | 647.00 |  |  | 352.32 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目总额647万元，对莎车县墩巴格乡、荒地镇、艾力西湖镇以及县道 503、504、505、507、515、520 线破损路面进行维修，修补面积 41396 ㎡，结构层：4cm 沥青混凝土+透层油+15cm 级配砾石基层。根据路线沿途情况、道路情况、以保证车辆、行人安全为原则,设置固定式单悬臂红路灯 4 处、热熔性标线 65.92 m2、波形梁护栏设置 2863m，护柱设置 3628m。项目完成后将进一步改善莎车县交通基础设施条件，便利各族群众交通出行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月31日，项目支出352.32万元，对莎车县墩巴格乡、荒地镇、艾力西湖镇以及县道 503、504、505、507、515、520 线破损路面进行维修，修补面积 41396 ㎡，结构层：4cm 沥青混凝土+透层油+15cm 级配砾石基层。根据路线沿途情况、道路情况、以保证车辆、行人安全为原则,设置热熔性标线 65.92 m2、波形梁护栏设置 2863m，护柱设置 1956根。一定程度改善莎车县交通基础设施条件，便利了各族群众交通出行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 路面修复（平方米） |  | >=41396平方米 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =41396平方米 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 单悬臂红路灯（处） |  | >=4处 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0处 |  | 0.00 | 未完成原因：红绿灯设施到货较晚，当年未安装，改进措施：督促施工方，加紧红绿灯安装，完成建设任务。 |  |
|  |  |  |  | 热熔性标线（平方米） |  | >=65.92平方米 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =65.92平方米 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 波形护栏（米） |  | >=2863米 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2863米 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 护柱（根） |  | >=3628根 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1956根 |  | 0.00 | 未完成原因：护住设施到货较晚，当年未安装，改进措施：督促施工方，加紧护住安装，完成建设任务。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目（工程）验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 未完成原因：红绿灯设施到货较晚，当年未安装，护住未安装完毕，项目未如期完工，改进措施：督促施工方，加紧红绿灯和护住安装，完成建设任务。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目开工时间（年/月） |  | =2023年5月 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年5月 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 2023年9月 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 未达预期指标且效果较差 |  | 0.00 | 未完成原因：红绿灯设施到货较晚，当年未安装，护住未安装完毕，项目未如期完工，改进措施：督促施工方，加紧红绿灯和护住安装，完成建设任务。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 工程成本（万元） |  | <=613.03万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =352.32万元 |  | 0.00 | 未完成原因：项目施工到进度后，施工企业提款资料提交不及时，导致未及时支出，改进措施：督促施工企业尽快提交材料，结算相关款项。 |  |
|  |  |  |  | 工程其他费用（万元） |  | <=33.96万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 未完成原因：设计、监理等单位因提款手续提交不及时，导致资金未及时支付，改进措施：督促监理设计单位尽快提交材料，结算相关款项。。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善基层通行条件 |  | 有效改善 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效改善 |  | 20.00 | 未完成原因：项目护住和红绿灯未完成安装，未完全达成预期效果，改进措施：督促施工方，加紧红绿灯和护住安装，完成建设任务，达成年度预期目标。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 工程覆盖区受益群众满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 50分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区莎车县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县交通运输局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 420.20 |  |  | 420.20 |  |  | 229.66 |  |  | 10 |  | 54.7% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 420.20 |  |  | 420.20 |  |  | 229.66 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目总额420.2万元，沥青混凝土路修复养护6380米，维修加固桥梁2座，项目于2023年8月完成，项目完成后将进一步改善莎车县交通基础设施条件，便利各族群众交通出行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月31日，项目支出229.66万元，完成沥青混凝土路修复养护6380米，维修加固桥梁1座，项目在一定程度上改善莎车县交通基础设施条件，便利各族群众交通出行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 沥青混凝土路修复养护（米） |  | >=6380米 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =6380米 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 维修加固桥梁（座） |  | >=2座 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1座 |  | 0.00 | 未完成原因：由于其中一座桥梁所在地地质结构复杂，维修加固困难，未完成，改进措施：督促施工方加快维修加固进度，尽快完成建设任务。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目（工程）验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 未完成原因：由于其中一座桥梁所在地地质结构复杂，维修加固困难，未完成，改进措施：督促施工方加快维修加固进度，尽快完成建设任务。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目开工时间（年/月） |  | 2023年5月 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =2023年5月 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 2023年8月 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 未达预期指标且效果较差 |  | 0.00 | 未完成原因：由于其中一座桥梁所在地地质结构复杂，维修加固困难，未完成，改进措施：督促施工方加快维修加固进度，尽快完成建设任务。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 工程成本（万元） |  | <=398.14万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =225.41万元 |  | 0.00 | 未完成原因：项目单位提款资料提交不及时，项目资金无法支付，改进措施：对接项目单位，加快施工，及时结算相关费用。。 |  |
|  |  |  |  | 工程建设其他费用（万元） |  | <=22.06万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =4.25万元 |  | 0.00 | 未完成原因：项目单位提款资料提交不及时，项目资金无法支付，改进措施：对接项目单位，加快施工，及时结算相关费用。。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善基层出行条件 |  | 有效改善 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效改善 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 项目覆盖区受益群众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 45分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年莎车县农村公路养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 莎车县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县交通运输局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 235.00 |  |  | 235.00 |  |  | 0.00 |  |  | 10 |  | 0.0% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 235.00 |  |  | 235.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算235万元，热熔反光标线5200m2、中央分隔护栏4155m、双臂式广告牌10座、单柱式标志牌76块、移动式红绿灯3座、固定式红绿灯4座、限高架9座、单柱式标志牌76块、圆管涵1道。城镇路段交叉口众多，混合交通现象严重，公路沿线原有交通安全设施已不能满足交通安全管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月底，项目资金支出0万元，由于项目预算编制和采购流程耗时长，货物未到，未安装，未产生效益；改进措施：督促施工单位，加快安装，完成建设任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 热熔反光标线（平方米） |  | >=5200平方米 | 其他标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0平方米 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目预算编制和采购流程耗时长，货物未到，未安装；改进措施：督促施工单位，加快安装，完成建设任务。 |  |
|  |  |  |  | 中央分隔护栏（米） |  | >=4155米 | 其他标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0米 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目预算编制和采购流程耗时长，货物未到，未安装；改进措施：督促施工单位，加快安装，完成建设任务。 |  |
|  |  |  |  | 双悬臂式广告牌（座） |  | >=10座 | 其他标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0座 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目预算编制和采购流程耗时长，货物未到，未安装；改进措施：督促施工单位，加快安装，完成建设任务。 |  |
|  |  |  |  | 移动式红绿灯（座） |  | >=3座 | 其他标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0座 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目预算编制和采购流程耗时长，货物未到，未安装；改进措施：督促施工单位，加快安装，完成建设任务。 |  |
|  |  |  |  | 固定式红绿灯（座） |  | >=4座 | 其他标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0座 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目预算编制和采购流程耗时长，货物未到，未安装；改进措施：督促施工单位，加快安装，完成建设任务。 |  |
|  |  |  |  | 限高架（座） |  | >=9座 | 其他标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0座 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目预算编制和采购流程耗时长，货物未到，未安装；改进措施：督促施工单位，加快安装，完成建设任务。 |  |
|  |  |  |  | 标志（块） |  | >=76块 | 其他标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0块 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目预算编制和采购流程耗时长，货物未到，未安装；改进措施：督促施工单位，加快安装，完成建设任务。 |  |
|  |  |  |  | 圆管涵（道） |  | >=1道 | 其他标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0道 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目预算编制和采购流程耗时长，货物未到，未安装；改进措施：督促施工单位，加快安装，完成建设任务。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目预算编制和采购流程耗时长，货物未到，未安装；改进措施：督促施工单位，加快安装，完成建设任务。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完工及时性（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目预算编制和采购流程耗时长，货物未到，未安装；改进措施：督促施工单位，加快安装，完成建设任务。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 项目工程费用（万元） |  | <=226万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | =0万元 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目预算编制和采购流程耗时长，货物未到，未安装，未支付资金；改进措施：督促施工单位，加快安装，完成建设任务并及时支付款项。 |  |
|  |  |  |  | 其他费用（万元） |  | <=9万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | =0万元 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目预算编制和采购流程耗时长，货物未到，未安装，未支付资金；改进措施：督促施工单位，加快安装，完成建设任务并及时支付款项。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障群众生活安逸、生产维定 |  | 有效保障 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 未达预期指标且效果较差 |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目预算编制和采购流程耗时长，货物未到，未安装，未产生效益；改进措施：督促施工单位，加快安装，完成建设任务，达成预期效益。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 未完成原因：由于项目预算编制和采购流程耗时长，货物未到，未安装；改进措施：督促施工单位，加快安装，完成建设任务。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年车辆购置税补助地方用于一般公路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区交通运输厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县交通运输局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 147.00 |  |  | 196.60 |  |  | 146.39 |  |  | 10 |  | 74.5% |  |  | 3.61分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 147.00 |  |  | 196.60 |  |  | 146.39 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年农村道路交通指示牌及减速带建设项目，主要内容是安装标志标牌564块，减速带2464米，安装黄闪灯14（处），总投资196.6万元，资金来源为2023年车购税资金。建设地点为阿拉买提镇等5个乡镇9个村，项目覆盖农民户1862户，受益人数9536人，建筑安装,188.88（万元），工程前期费7.72（万元），标志标牌可使用年限为8年，受益群众满意率达到95%。项目完成后将进一步改善莎车县交通基础设施条件，便利各族群众交通出行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月31日，项目支出146.39万元，安装标志标牌564块，减速带2464米，安装黄闪灯14处，建设地点为阿拉买提镇等5个乡镇9个村，项目覆盖农民户1862户，受益人数9536人。通过项目的实施，进一步改善莎车县交通基础设施条件，便利各族群众交通出行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 安装标志标牌数量（块） |  | >=564块 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =564块 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 安装减速带数量（米） |  | >=2464米 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2464米 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 安装黄闪灯（处） |  | >=14处 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =14处 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目（工程）验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目开工时间（年/月） |  | =2023年5月 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =2023年5月 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 2023年8月 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =2023年8月 |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 建筑安装费（万元） |  | <=188.88万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =139.28万元 |  | 3.43 | 未完成原因：前期服务通过采购确定，节约成本；改进措施：加强项目预算，提升项目预算精准度。 |  |
|  |  |  |  | 工程前期费（万元） |  | <=7.72万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =7.1万元 |  | 7.99 | 未完成原因：前期服务通过采购确定，节约成本；改进措施：加强项目预算，提升项目预算精准度。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 规范交通通行 |  | 有效规范 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效规范 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 项目覆盖区群众满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 85.03分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 农村道路管护人员补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区莎车县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县交通运输局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2,280.00 |  |  | 2,280.00 |  |  | 2,280.00 |  |  | 10 |  | 100.00% |  |  | 100分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,280.00 |  |  | 2,280.00 |  |  | 2,280.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 我县从脱贫户中招聘1900名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，因特殊情况不能跨区就业的人员，从事乡村道路日常养护工作，每人每月补助标准为1000元，每年补助1.2万元。本项目的实施可带动当地脱贫户的就业，通过务工获得收益，使群众的生产生活环境得到根本改善，保障群众生活安逸、生产稳定，项目区受益脱贫就业人员满意度可达到95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 我县从脱贫户中招聘1900名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，因特殊情况不能跨区就业的人员，从事乡村道路日常养护工作，每人每月补助标准为1000元，每年补助1.2万元。本项目的实施可带动当地脱贫户的就业，通过务工获得收益，使群众的生产生活环境得到根本改善，保障群众生活安逸、生产稳定，项目区受益脱贫就业人员满意度可达到95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 |  | 享受道路管护就业补贴人（≥**人） |  | ≥1900人 | 其他标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 1900人 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 就业补贴发放准确率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 补贴发放及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 补贴开始时间（年/月） |  | 44927 | 其他标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 44927 |  | 0.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 补贴完成时间（年/月） |  | 45261 | 其他标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | 45261 |  | 0.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济效益指标 |  | 道路管护就业补贴人均标准（≤**元/月） |  | ≤1000元/月 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | 1000元/月 |  | 0.00 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 发放道路管护岗位补贴金额（≥**万元） |  | ≥2280万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | 2280万元 |  | 0.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 受益脱贫人口就业人数（≥**人） |  | ≥1900人 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 1900人 |  | 0.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 持续用工年限（年） |  | ≥3年 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | 3年 |  | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | 受益脱贫人口满意度（≥**%） |  | ≥95% |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.0% |  | 0.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 18分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 城市公交、新能源出租车购置补贴和城乡道路客运成品油价格补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区莎车县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县交通运输局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 3,669.38 |  |  | 3,669.38 |  |  | 0.00 |  |  | 10 |  | 0.0% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3,669.38 |  |  | 3,669.38 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算3669.38万元，对莎车县21辆新能源公交、83辆新能源出租车及1009辆城乡道路客运车运维费用进行补贴，对农村客运、城市公交车辆燃油消耗进行补助，无新增资产。补助标准与往年基本持平，鼓励农村客运、城市公交企业积极承担社会义务，切实减轻企业运行负担和地方财政压力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目资金到位时间较晚，补助统计任务启动较晚，由于全县辆新能源公交、新能源出租车及辆城乡道路客运车数量多，运行时间长，补助统计审核任务较重，2023年未完成补助发放工作，项目资金执行率为0%，为尽快落实补助任务，我单位将联合涉及车企，加快清算，完成补助发放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 新能源公交车数量（辆） |  | >=21辆 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0辆 |  | 0.00 | 偏差原因：项目资金到位时间较晚，补助统计任务启动较晚，由于全县辆新能源公交、新能源出租车及辆城乡道路客运车数量多，运行时间长，补助统计审核任务较重，2023年未完成补助发放工作，项目资金执行率为0%，改进措施：为尽快落实补助任务，我单位将联合涉及车企，加快清算，完成补助发放。 |  |
|  |  |  |  | 新能源出租车数量（辆） |  | >=83辆 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0辆 |  | 0.00 | 偏差原因：项目资金到位时间较晚，补助统计任务启动较晚，由于全县辆新能源公交、新能源出租车及辆城乡道路客运车数量多，运行时间长，补助统计审核任务较重，2023年未完成补助发放工作，项目资金执行率为0%，改进措施：为尽快落实补助任务，我单位将联合涉及车企，加快清算，完成补助发放。 |  |
|  |  |  |  | 城乡道路客运车辆（辆） |  | >=1009辆 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0辆 |  | 0.00 | 偏差原因：项目资金到位时间较晚，补助统计任务启动较晚，由于全县辆新能源公交、新能源出租车及辆城乡道路客运车数量多，运行时间长，补助统计审核任务较重，2023年未完成补助发放工作，项目资金执行率为0%，改进措施：为尽快落实补助任务，我单位将联合涉及车企，加快清算，完成补助发放。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 补助覆盖率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：项目资金到位时间较晚，补助统计任务启动较晚，由于全县辆新能源公交、新能源出租车及辆城乡道路客运车数量多，运行时间长，补助统计审核任务较重，2023年未完成补助发放工作，项目资金执行率为0%，改进措施：为尽快落实补助任务，我单位将联合涉及车企，加快清算，完成补助发放。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 补助发放及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：项目资金到位时间较晚，补助统计任务启动较晚，由于全县辆新能源公交、新能源出租车及辆城乡道路客运车数量多，运行时间长，补助统计审核任务较重，2023年未完成补助发放工作，项目资金执行率为0%，改进措施：为尽快落实补助任务，我单位将联合涉及车企，加快清算，完成补助发放。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 公交补助成本（万元） |  | <=58.20万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 2 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =0万元 |  | 0.00 | 偏差原因：项目资金到位时间较晚，补助统计任务启动较晚，由于全县辆新能源公交、新能源出租车及辆城乡道路客运车数量多，运行时间长，补助统计审核任务较重，2023年未完成补助发放工作，项目资金执行率为0%，改进措施：为尽快落实补助任务，我单位将联合涉及车企，加快清算，完成补助发放。 |  |
|  |  |  |  | 出租车补助成本（万元） |  | <=83万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =0万元 |  | 0.00 | 偏差原因：项目资金到位时间较晚，补助统计任务启动较晚，由于全县辆新能源公交、新能源出租车及辆城乡道路客运车数量多，运行时间长，补助统计审核任务较重，2023年未完成补助发放工作，项目资金执行率为0%，改进措施：为尽快落实补助任务，我单位将联合涉及车企，加快清算，完成补助发放。 |  |
|  |  |  |  | 城乡道路客运车补助成本（万元） |  | <=3528.18万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =0万元 |  | 0.00 | 偏差原因：项目资金到位时间较晚，补助统计任务启动较晚，由于全县辆新能源公交、新能源出租车及辆城乡道路客运车数量多，运行时间长，补助统计审核任务较重，2023年未完成补助发放工作，项目资金执行率为0%，改进措施：为尽快落实补助任务，我单位将联合涉及车企，加快清算，完成补助发放。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 促进公共交通运输发展 |  | 有效促进 | 计划标准 |  | 新增 | 30 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 未达成预期指标且效果较差 |  | 0.00 | 偏差原因：项目资金到位时间较晚，补助统计任务启动较晚，由于全县辆新能源公交、新能源出租车及辆城乡道路客运车数量多，运行时间长，补助统计审核任务较重，2023年未完成补助发放工作，项目资金执行率为0%，改进措施：为尽快落实补助任务，我单位将联合涉及车企，加快清算，完成补助发放。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县2022年农村公路养护工程及危桥改造工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区莎车县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县交通运输局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 627.67 |  |  | 627.67 |  |  | 568.69 |  |  | 10 |  | 90.6% |  |  | 7.65分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 627.67 |  |  | 627.67 |  |  | 568.69 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总资金：627.67万元，完成养护21.83公里养护任务，增设标识牌25块，管涵6道，维修路面37065平方米，达到9个受益行政村9个，752户受益群众及受益人数3420人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 莎车县2022年农村公路养护工程及危桥改造工程项目总资金：627.67万元，该项目完成了公路养护21.83公里养护任务，增设标识牌25块，管涵6道，维修路面37065平方米，达到9个受益行政村9个，受益户为752，群众及受益人数3420人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 维修面积（平方米） |  | >=37065平方米 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =37065平方米 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 加固桥梁（座） |  | >=3个 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =3个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 增设标识牌（个） |  | >=25个 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =25个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工程验收合格率（%） |  | >=100% | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完成时间（年/月） |  | 2023年6月 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =2023年6月 |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 建安费（万元） |  | <=603万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | =568.7万元 |  | 7.65 | 未完成原因：施工企业审计完毕后，未及时提交提款资料，导致未及时支出，改进措施：对接项目施工单位，及时完成费用结算。。 |  |
|  |  |  |  | 前期费（万元） |  | <=24.67万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 未完成原因：项目监理、审计、设计单位资料提交不及时，导致未及时支出，改进措施：对接项目监理、审计、设计单位，及时完成费用结算。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 受益行政村（个） |  | >=9个 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =9个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 受益群众户数（个） |  | >=752户 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =752户 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 受益村人数（人） |  | >=3420人 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =3402人 |  | 5.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益群众满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 85.3分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县2022年车辆购置税收入补助地方资金农村公路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 莎车县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县交通运输局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,342.77 |  |  | 1,342.77 |  |  | 963.92 |  |  | 10 |  | 71.8% |  |  | 2.95分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,342.77 |  |  | 1,342.77 |  |  | 963.92 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 莎车县2022年车辆购置税补助资金修建一版农村公路建设项目，建设里程为21.276公里，总投资1342.77万元，资金来源为2021年车辆购置税补助资金，项目覆盖农民户4597户，受益人数24388人，道路可使用设计年限8年，受益群众满意率达到95%。项目完成后将进一步改善莎车县交通基础设施条件，便利各族群众交通出行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月31日，项目支出963.92万元，新建村组道路21.276公里，项目区域覆盖农民户4597户，受益人数24388人，通过道路的建设，进一步改善莎车县交通基础设施条件，便利各族群众交通出行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 新建村组道路（公里） |  | >=21.28公里 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =21.28公里 |  | 20.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 项目工程费用（万元） |  | <=1284.73万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | =963.92万元 |  | 2.95 | 未完成原因：施工企业提交手续后，未经申请，私自将发票作废，导致项目资金无法支付，改进措施：要求企业重新提供资料，申请相关资金。 |  |
|  |  |  |  | 其他费用（万元） |  | <=58.04万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | =0万元 |  | 0.00 | 未完成原因：监理、设计等单位因提款手续提交不及时，多次出现错误，导致资金未及时拨付，改进措施：督促监理、设计等单位及时准确提供资料，并及时完成资金清算。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善交通基础设施条件 |  | 有效改善 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 达到预期指标 |  | 16.00 | 未完成原因：道路建成后，道路基础升高，与乡村原基层道路连通性提升效果一般；改进措施：加强项目前期调研。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 村民满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 71.9分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县2023年农村道路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区莎车县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县交通运输局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,892.58 |  |  | 1,892.58 |  |  | 1,892.58 |  |  | 10 |  | 100.00% |  |  | 10分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,892.58 |  |  | 1,892.58 |  |  | 1,892.58 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新建砂砾路15.7公里及附属设施，新建混凝土道路1.707公里及附属设施，建设地点为莎车永安管委会、阔什艾日克乡，项目覆盖农民户931户，受益人数2847人，道路设计可使用年限8年，受益脱贫群众满意率达到95%。项目完成后将进一步改善莎车县交通基础设施条件，便利各族群众交通出行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本年已完成新建砂砾路15.7公里及附属设施，新建混凝土道路1.707公里及附属设施，覆盖莎车受益农户达931户，受益人数达2847人，道路设计可使用年限达到8年，受益脱贫群众满意率达到了95%。项目完成后，进一步改善了莎车县交通基础设施条件，便利各族群众交通出行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | ★★★新建改建公路里程（≥**公里 ） |  | ≥17.407公里 | 其他标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | ≥17.407公里 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 路面宽度（米） |  | ≥4米 | 其他标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | ≥4米 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 路基厚度（米） |  | ≥0.2米 | 其他标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | ≥0.2米 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土面层厚度（米） |  | ≥0.15米 | 其他标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | ≥0.15米 |  | 0.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | ★★★项目（工程）验收合格率（100%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =100% |  | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =100% |  | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目开工时间（年/月） |  | 2023年7月 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | 2023年7月 |  | 0.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 |  | 项目完工时间（年/月） |  | 2023年10月 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | 2023年10月 |  | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | 建筑工程安装费成本（万元） |  | ≤1649.64万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | ≤1649.64万元 |  | 0.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 工程建设其他费成本（万元） |  | ≤242.94万元 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | ≤242.94万元 |  | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | 受益行政村个数（个） |  | ≥3个 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | ≥3个 |  | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | 受益群众户数（户） |  | ≥931户 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | ≥931户 |  | 0.00 |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 道路设计可使用年限（年） |  | 受益群众人数（人） |  | ≥2847人 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | ≥2847人 |  | 0.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 道路设计可使用年限（年） |  | ≥8年 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | ≥8年 |  | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | 受益脱贫群众满意度（%） |  | ≥95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 18分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县G219线恰热克至叶城公路项目补偿费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区莎车县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县交通运输局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 270.49 |  |  | 273.99 |  |  | 272.51 |  |  | 10 |  | 99.5% |  |  | 9.86分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 270.49 |  |  | 273.99 |  |  | 272.51 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成莎车县G219线恰热克至叶城公路项目莎车段项目报建手续办理，提升G219线恰热克至叶城公路莎车段内车辆、人员的通行条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月31日，完成莎车县G219线恰热克至叶城公路项目莎车段项目31184平方米土地补偿，顺利推动项目建设，提升了G219线恰热克至叶城公路莎车段内车辆、人员的通行条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 补偿面积（平方米） |  | >=31184平方米 | 其他标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =31184平方米 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 补偿覆盖率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完工时间（年/月） |  | 2023年5月 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年5月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 林地林木、耕地开垦补偿（万元） |  | <=103.96万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =103.96万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 安置补偿（万元） |  | <=170.03万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =168.5541万元 |  | 9.78 | 偏差原因：根据自治区关于重点项目植被恢复费减免政策的规定，恢复费减免14838.51元，因此出现偏差，改进措施：提升项目预算编制。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善基层交通条件 |  | 有效改善 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效改善 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益群众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.64分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县乡镇桥涵建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区莎车县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县交通运输局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 3,376.43 |  |  | 3,376.43 |  |  | 3,376.43 |  |  | 10 |  | 99.73% |  |  | 9.97分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3,376.43 |  |  | 3,376.43 |  |  | 3,376.43 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 莎车县乡镇桥涵建设项目主要内容是建设桥梁7座，总长度396延米，修建1-4m盖板涵10座。建设地点为莎车县白什坎特镇、达木斯乡、喀拉苏乡、喀群乡、拍克其乡、永安管委会、伊什库力乡等7个乡镇15个村，项目覆盖农民户4372户，受益人数23542人，桥梁可使用设计年限8年，受益群众满意率达到95%。项目完成后将进一步改善莎车县交通基础设施条件，便利各族群众交通出行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 莎车县乡镇桥涵建设项目已完成建设7座桥梁，总长度396延米，修建1-4m盖板涵10座。项目覆盖了莎车县白什坎特镇、达木斯乡、喀拉苏乡、喀群乡、拍克其乡、永安管委会、伊什库力乡等7个乡镇15个村。项目建设完成后覆盖农民户达4372户，受益人数达到23542人，桥梁可使用设计年限8年，受益群众满意度达到了95%。项目完成后进一步改善了莎车县交通基础设施条件，便利各族群众交通出行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 建设桥涵数量（座） |  | ≥7座 | 其他标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | ≥7座 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 建设桥涵长度（延米） |  | ≥396延米 | 其他标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | ≥396延米 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 建设1-4m盖板涵数量（座） |  | ≥10座 | 其他标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | ≥10座 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | ★项目（工程）验收合格率（100%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目开工时间（年/月） |  | 2023年5月 | 其他标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 2023年5月 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 2023年10月 | 其他标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 2023年10月 |  | 3.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 建筑工程安装费(万元) |  | ≤3066.15万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | ≤3066.15万元 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 其他待摊费(万元) |  | ≤310.28万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | ≤310.28万元 |  | 5.00 |  |  |
|  | 社会效益指标 | 受益行政村个数（个） |  | 受益行政村个数（个） |  | ≥15个 | 预算支出标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | ≥15个 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 受益群众户数（户） |  | 受益群众户数（户） |  | ≥4372户 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | ≥4372户 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 受益群众人数（人） |  | 受益群众人数（人） |  | ≥23542人 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | ≥23542人 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 桥梁可使用年限（年） |  | ≥8年 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | ≥8年 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度 |  | ≥95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | ≥95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 18分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县农村道路维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区交通运输厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县交通运输局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2,596.59 |  |  | 2,596.59 |  |  | 2,596.59 |  |  | 10 |  | 99.88% |  |  | 9.99分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,596.59 |  |  | 2,596.59 |  |  | 2,596.59 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 莎车县农村道路维修项目主要内容是对25个乡镇农村道路破损路面进行维修，维修面积262000平方米。建设地点为莎车县25个乡镇45个村，项目覆盖农民户10435户，受益人数41765人，道路可使用设计年限8年，受益群众满意率将达到95%以上。项目完成后将进一步改善莎车县交通基础设施条件，便利各族群众交通出行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 莎车县农村道路维修项目主要内容是对25个乡镇农村道路破损路面进行维修，维修面积262000平方米。本项目覆盖莎车县25个乡镇45个村，农户10435户，受益人数达到41765人，道路可使用设计年限达到8年，受益群众满意率达到了95%。项目完成后进一步改善了莎车县交通基础设施条件，便利各族群众交通出行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 维修路面面积（平方米） |  | ≥262000平方米 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | ≥262000平方米 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 沥青路面厚度（米） |  | ≥0.04米 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | ≥0.04米 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | ★★★项目（工程）验收合格率（100%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目开工时间（年/月） |  | 2023年5月 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 2023年5月 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 2023年8月 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 2023年8月 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 经济成本指标 |  | 平均每平方米维修成本（元/平方米） |  | ≤99.11元/平方米 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | ≤99.11元/平方米 |  | 4.00 | 未完成原因：前期服务通过采购确定，节约成本；改进措施：加强项目预算，提升项目预算精准度。 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 |  | 受益行政村个数（个） |  | ≥45个 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | ≥45个 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 受益群众户数（户） |  | ≥10435户 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | ≥10435户 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 受益群众人数（人） |  | ≥41765人 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | ≥41765人 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 道路可使用年限（年） |  | ≥8年 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | ≥8年 |  | 5.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益群众满意度（%） |  | ≥95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | ≥95% |  | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.88 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县化解机场路建设等项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区莎车县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县交通运输局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  | 1,500.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为推动民营企业发展，缓解企业资金压力，安排资金1500万元，化解13个项目欠款，偿还11家企业欠款，通过项目欠款的归还，防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷，不断规范单位项目建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月31日，项目支出1500万元，偿还了13个项目欠款，涉及11家企，通过项目欠款的归还，防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷，不断规范单位项目建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 偿还欠款项目数（个） |  | =13个 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =13个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 所欠债务公司数量（家） |  | =11家 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =11家 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 欠款还款覆盖率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 还款时间 |  | 2023年12月 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =2023年12月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 欠款还款金额（万元） |  | <=1500万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | =1500万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 防范欠款纠纷风险 |  | 有效防范 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | 有效防范 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 欠款企业满意度（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》