莎车县发展和改革委员会2023年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区和地区经济和社会发展方针、政策，研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接、平衡城乡及主要行业的规划；受县人民政府委托向县人民代表大会提交年度国民经济和社会发展计划的报告。
　　（二）研究分析全县及县域外经济形势和发展情况，进行宏观经济预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出相关政策措施建议。
　　（三）协调和落实经济体制改革和对外开放的重大问题。组织实施自治区、地区综合性经济体制改革方案，拟定权限内经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革；推进城镇化建设。
　　（四）研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案、安排固定资产投资项目；转发下达政府投资建设项目和重大建设项目；转发下达财政预算内建设资金和投资计划；指导和监督政策性贷款的使用方
　　（五）按照《招投标法》对政府出资建设项目的工程招投标进行监督检查。
　　（六）推进协调和负责重大基础设施建设项目的建设管理；研究水利、能源、电力、交通等重大基础设施方面发展的相关政策和建议，按照行业规划提出建设项目，协调民航、铁路等方面的基础设施项目建设工作。
　　（七）推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究工业化发展战略，指导工业发展，推进工业化和信息化；拟订能源发展规划；研究提出高技术产业发展战略、规划，推动高技术产业化发展，规划、指导服务业的建设与发展；研究提出区域经济联合与经济协作的发展战略和政策措施建议，统筹协调区域经济合作工作；承担经济发展的指导协调工作。
　　（八）研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡以及结构优化的目标、政策措施；会同有关部门协调和审核利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核全县各类经济园区的设立、规划和布局。
　　（九）研究分析国内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和调控；编制粮食、棉花等重要物资和商品的储备计划；提出现代物流发展的战略和规划；综合平衡各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。
　　（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展总体规划和年度计划，参与研究提出科学技术、教育、文化、体育、卫生、民政等发展政策，协调社会事业发展的重大问题；提出促进就业、调整收入分配，完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。
　　（十一）推进可持续发展战略，会同有关部门提出生态建设，资源节约综合利用规划和政策，协调生态建设、环境保护和资源节约的重大问题，促进经济与资源、环境协调发展。
　　（十二）研究提出县域范围内收费管理的规范性措施、办法；依照国家和自治区、地区审批的行政事业性收费项目和标准，对全县行政事业单位的收费进行管理和监督；负责行政事业性收费单位事中、事后监管和其他管理工作。
　　（十三）按自治区、地区授权制定和调整公益事业价格、部分公用事业事业价格、中介服务收费和部分经营服务价格；负责协调处理收费争议，开展清费、减负、治乱工作。
　　（十四）负责对重要商品和服务价格进行监测，收集发布区内外重要商品市场价格信息；调查、收集、汇总、上报农产品生产成本，为国家、自治区、地区和莎车县制定产业结构调整政策提供基础资料；对涉案物品价格进行估价。
　　（十五）贯彻执行国家、自治区、地区经济动员工作方针、政策、法律、法规和规章；根据上级国民经济动员工作的发展规划，研究提出本级国民经济动员发展规划。
　　（十六）组织实施地方粮油、棉花、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理；承担县级生活类救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令；承担粮食和物资储备系统军民融合工作；负责对莎车县粮食收购、储存、运输环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。
　　（十七）承办县委、县人民政府交办的其它事项。

- 二、机构设置及人员情况

莎车县发展和改革委员会2023年度，实有人数67人，其中：在职人员38人，离休人员0人，退休人员29人。

单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、社会发展财贸股、综合规划投资能源股、农村经济交通股、一带一路股、粮食和物资储备股、重点项目中心、对口援疆协调服务中心。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计12,165.67万元，其中：本年收入合计12,165.67万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计12,165.67万元，其中：本年支出合计12,165.67万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加10,291.50万元，增长549.12%，主要原因是：本年增加莎车县应急物资储备库建设项目、粮食仓储物流设施建设项目、煤改电居民供暖设施改造工程等项目，导致经费较上年增加。

- 二、收入决算情况说明

本年收入12,165.67万元，其中：财政拨款收入5,039.01万元，占41.42%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7,126.66万元，占58.58%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出12,165.67万元，其中：基本支出812.69万元，占6.68%；项目支出11,352.98万元，占93.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,039.01万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入5,039.01万元。财政拨款支出总计5,039.01万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出5,039.01万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加3,164.84万元，增长168.87%，主要原因是：本年增加2023年煤改电居民供暖设施改造工程等项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数5,212.90万元，决算数5,039.01万元，预决算差异率-3.34%，主要原因是：本年度调出行政人员3名、事业人员1名，人员类支出减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,039.01万元，占本年支出合计的24.98%。与上年相比，增加1,164.84万元，增长62.15%，主要原因是：本年增加2023年煤改电居民供暖设施改造工程等项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比,年初预算数3,212.90万元，决算数3,039.01万元，预决算差异率-5.41%，主要原因是：本年度调出行政人员3名、事业人员1名，人员类支出减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)938.30万元,占30.88%。

- 2.社会保障和就业支出(类)82.20万元,占2.70%。

- 3.卫生健康支出(类)23.35万元,占0.77%。

- 4.节能环保支出(类)1,924.26万元,占63.32%。

- 5.住房保障支出(类)39.90万元,占1.31%。

- 6.粮油物资储备支出(类)31.00万元,占1.02%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):支出决算数为662.69万元，比上年决算增加104.33万元，增长18.69%,主要原因是:本年在职人员工资调薪，工资等相关人员经费增加。

- 2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为271.06万元，比上年决算减少747.81万元，下降73.40%,主要原因是:本年减少莎车县应急救灾物资采购项目支出。

- 3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为4.56万元，比上年决算增加4.56万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加优秀考核奖支出。

- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为35.93万元，比上年决算增加4.59万元，增长14.65%,主要原因是:本年补发退休人员绩效，导致退休费较上年增加。

- 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为46.27万元，比上年决算减少11.66万元，下降20.13%,主要原因是:本年度调出行政人员3名、事业人员1名，养老保险支出减少。

- 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为20.12万元，比上年决算减少26.25万元，下降56.61%,主要原因是:本年度调出行政人员3名、事业人员1名，医疗保险支出减少。

- 7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为3.22万元，比上年决算减少5.78万元，下降64.22%,主要原因是:本年度调出行政人员3名、公务员医疗补助支出减少。

- 8.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为1,924.26万元，比上年决算增加1,924.26万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加莎车县2023年煤改电居民供暖设施改造工程等项目。

- 9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为39.90万元，比上年决算减少17.50万元，下降30.49%,主要原因是:本年度调出行政人员3名、事业人员1名，住房公积金支出减少。

- 10.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮（油）库建设(项):支出决算数为31.00万元，比上年决算增加31.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加粮食仓储维修建设项目支出。

- 11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.90万元，下降100%,主要原因是:本年无新增退休人员，职业年金缴费支出减少。

- 12.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.61万元，下降100%,主要原因是:本年度减少莎车县荒地镇英巴扎村防渗渠项目支出。

- 13.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少78.39万元，下降100%,主要原因是:本年减少莎车县面粉厂设施设备配套项目支出。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出812.69万元，其中：人员经费793.24万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.45万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出9.23万元，比上年增加6.73万元，增长269.20%，主要原因是：本年度接待上级调研和项目指导的接待批次增加，公务接待费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.20万元，占23.84%，比上年减少0.30万元，下降12.00%，主要原因是：本年控制了公务车辆燃油费；公务接待费支出7.03万元，占76.16%，比上年增加7.03万元，增长100.00%，主要原因是：本年度接待上级调研和项目指导的接待批次增加，公务接待费较上年增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括包括车辆维修保养费、燃油费、高速通行费、年检费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：12月按上级批复报废处置公务车辆，导致年终决算时点固定资产系统无公务车辆。

公务接待费7.03万元，开支内容包括接待上级领导检查、调研的餐费。单位全年安排的国内公务接待80批次，750人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.23万元，决算数9.23万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数2.20万元，决算数2.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数7.03万元，决算数7.03万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,000.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2,000.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计2,000.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2,000.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加2,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加莎车县粮食仓储物流设施建设项目支出。与年初预算相比，年初预算数2,000.00万元，决算数2,000.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。

政府性基金预算财政拨款支出2,000.00万元。

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为2,000.00万元，比上年决算增加2,000.00万元，增长100%，主要原因是：本年增加莎车县粮食仓储物流设施建设项目支出。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度莎车县发展和改革委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出19.45万元，比上年增加10.95万元，增长128.82%，主要原因是：本年度接待上级调研和项目指导的接待批次增加，公务接待费较上年增加，办公用品、耗材使用量增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1,152.35万元，其中：政府采购货物支出1,050.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出101.98万元。

授予中小企业合同金额1,151.49万元，占政府采购支出总额的99.93%，其中：授予小微企业合同金额907.76万元，占政府采购支出总额的78.77%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值2,371.06万元，房屋13,173.00平方米，价值2,174.53万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额0.00万元，实际执行总额0.00万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数7,538.88万元，全年执行数4,710.73万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升财政资金使用效益。通过对预算项目进行事前绩效评估，避免了不合理项目上马，从源头上确保财政资金投向更具价值的领域。在预算执行过程中，实时监控绩效目标的实现进度，及时调整资源配置，防止资金浪费和低效使用。二是增强部门责任意识。促使部门更加注重项目的规划和执行，推动部门不断提高工作效率和管理水平。三是优化资源配置。将有限的财政资源向绩效好的项目倾斜，减少或停止对绩效不佳项目的投入。实现资源的优化配置，提高政府公共服务的质量和水平。四是提高政府决策科学性。在制定政策和规划时，政府可以参考绩效数据，了解各项政策措施的实施效果，从而做出更加科学合理的决策，提高政府治理能力和治理水平。发现的问题及原因：一是绩效目标设定不科学，绩效目标模糊、不具体，缺乏可衡量性；目标过高或过低，与实际工作脱节。原因：部分部门对绩效目标的认识不足，缺乏专业的绩效管理人员；在设定目标时缺乏充分的调研和分析，对项目的实际情况把握不准确。二是 绩效监控不到位。对预算执行过程中的绩效情况缺乏及时有效的监控，不能及时发现问题并采取措施。原因：监控机制不完善，缺乏有效的监控手段和工具；部门之间信息沟通不畅，导致问题发现不及时。三是绩效评价质量不高。评价指标体系不合理，评价方法不科学；评价结果缺乏客观性和公正性。-原因：绩效评价人员专业素质不高，缺乏评价经验；评价过程中受到主观因素影响较大，评价标准不统一。下一步改进措施：一是完善绩效目标设定体系：加强培训与指导， 建立目标审核机制，制定个性化目标。二是强化绩效监控执行力度：建立信息化监控平台， 明确监控重点和流程， 定期报告与反馈。三是提高绩效评价质量。优化评价指标体系，规范评价方法和流程，加强评价队伍建设。四是加强绩效结果应用。与预算安排挂钩，落实整改责任。五是提升预算绩效管理的整体认知与重视程度。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年“煤改电”居民供暖设施改造工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县发展和改革委员会（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 6,034.77 |  |  | 6,034.77 |  |  | 3,600.94 |  |  | 10 |  | 59.7% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6,034.77 |  |  | 6,034.77 |  |  | 3,600.94 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目总金额6034.77万元。覆盖27个乡镇106个村22351户的居民供暖设施改造。通过“煤改电”居民供暖设施改造工程，能够持续改善农村生活环境和取暖条件及推动形成绿色低碳的生产生活方式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月，项目资金支出3600.93万元，完成14021户居民供暖设施改造，通过“煤改电”居民供暖设施改造工程，能够持续改善农村生活环境和取暖条件及推动形成绿色低碳的生产生活方式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | “煤改电”居民户数（户） |  | >=22351户 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =14021户 |  | 0.68 | 未完成的原因：因“煤改电”居民供暖设施改造工程涉及乡镇多，改造量较大，现有配电网接入能力有限，无法满足“煤改电”用户大量接入的需求，目前正在对外配网进行改造，因改造施工未完成影响项目进展。 改进措施:一是督促国网莎车电力公司加快外配网施工进度，确保早日完工；二是加强项目管理，积极协调解决项目实施过程中出现的问题及困难，推进项目进展，加快资金拨付，确保项目顺利实施，达到预期效益。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工程验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =62.73% |  | 0.68 | 未完成的原因：因“煤改电”居民供暖设施改造工程涉及乡镇多，改造量较大，现有配电网接入能力有限，无法满足“煤改电”用户大量接入的需求，目前正在对外配网进行改造，因改造施工未完成影响项目进展。 改进措施:一是督促国网莎车电力公司加快外配网施工进度，确保早日完工；二是加强项目管理，积极协调解决项目实施过程中出现的问题及困难，推进项目进展，加快资金拨付，确保项目顺利实施，达到预期效益。 |  |
|  |  |  |  | 用户补助覆盖率（%） |  | =100% | 行业标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =62.73% |  | 0.68 | 未完成的原因：因“煤改电”居民供暖设施改造工程涉及乡镇多，改造量较大，现有配电网接入能力有限，无法满足“煤改电”用户大量接入的需求，目前正在对外配网进行改造，因改造施工未完成影响项目进展。 改进措施:一是督促国网莎车电力公司加快外配网施工进度，确保早日完工；二是加强项目管理，积极协调解决项目实施过程中出现的问题及困难，推进项目进展，加快资金拨付，确保项目顺利实施，达到预期效益。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完成时间（年/月） |  | 2023年10月 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 未达预期指标且效果较差 |  | 0.00 | 未完成的原因：因“煤改电”居民供暖设施改造工程涉及乡镇多，改造量较大，现有配电网接入能力有限，无法满足“煤改电”用户大量接入的需求，目前正在对外配网进行改造，因改造施工未完成影响项目进展。 改进措施:一是督促国网莎车电力公司加快外配网施工进度，确保早日完工；二是加强项目管理，积极协调解决项目实施过程中出现的问题及困难，推进项目进展，加快资金拨付，确保项目顺利实施，达到预期效益。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 每户补助费用(元) |  | <=2700元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 |  | =2700元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 降低环境污染 |  | 有效降低 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 达到预期指标 |  | 15.00 | 未完成的原因：因“煤改电”居民供暖设施改造工程涉及乡镇多，改造量较大，现有配电网接入能力有限，无法满足“煤改电”用户大量接入的需求，目前正在对外配网进行改造，因改造施工未完成影响项目进展。 改进措施:一是督促国网莎车电力公司加快外配网施工进度，确保早日完工；二是加强项目管理，积极协调解决项目实施过程中出现的问题及困难，推进项目进展，加快资金拨付，确保项目顺利实施，达到预期效益。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 居民满意度（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =70% |  | 2.50 | 未完成的原因：因“煤改电”居民供暖设施改造工程涉及乡镇多，改造量较大，现有配电网接入能力有限，无法满足“煤改电”用户大量接入的需求，目前正在对外配网进行改造，因改造施工未完成影响项目进展。 改进措施:一是督促国网莎车电力公司加快外配网施工进度，确保早日完工；二是加强项目管理，积极协调解决项目实施过程中出现的问题及困难，推进项目进展，加快资金拨付，确保项目顺利实施，达到预期效益。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 39.54分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年固定数额农产品成本调查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县发展和改革委员会（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2.60 |  |  | 2.60 |  |  | 2.60 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.60 |  |  | 2.60 |  |  | 2.60 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、项目总金额2.6万元。覆盖4个乡镇，12户的农产品调查，调查3种农产品。 2、通过农产品成本调查，为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业政策的调整公共科学提供依据。 3.逐步增加被调查户经济收入，有效提升农资成本可信度，有效降低农资损耗率。 4.调查经费2（万元）,误工补贴0.6（万元）. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月31日，已完成4个乡镇、12户农户、3种农产品成本调查工作任务，通过农产品成本调查，为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业政策的调整公共科学提供依据。提高了农资成本可信度，有效降低了农资损耗，增加了调查户经济收入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 农产品成本调查乡镇（个） |  | =4个 | 计划标准 |  | 4个 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =4个 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 农产品成本调查户数（户） |  | =12户 | 计划标准 |  | 12户 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =12户 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 农产品成本调查种类（类） |  | =3类 | 计划标准 |  | 3类 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3类 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 统计监测数据精准率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 9 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 9.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 农产品成本调查时间（年） |  | =1年 | 计划标准 |  | 1年 | 9 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1年 |  | 9.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 调查经费（万元） |  | <=2万元 | 预算支出标准 |  | 2万元 | 9 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =2万元 |  | 9.00 |  |  |
|  |  |  |  | 误工补贴（万元） |  | <=0.60万元 | 预算支出标准 |  | 0.6万元 | 9 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =0.6万元 |  | 9.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升农资成本可信度 |  | 有效提升 | 计划标准 |  | 有效提升 | 15 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效提升 |  | 15.00 |  |  |
|  |  |  |  | 降低农产品损耗 |  | 有效降低 | 其他标准 |  | 有效降低 | 15 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效降低 |  | 15.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年粮食仓储设施建设维修改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县发展和改革委员会（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 52.54 |  |  | 52.54 |  |  | 52.54 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 31.00 |  |  | 31.00 |  |  | 31.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 21.54 |  |  | 21.54 |  |  | 21.54 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资52.54万元，对阿热勒乡粮站2号、3号库进行维修改造，按时完成维修改造434平方米隔热保温层改造、3116平方米墙体维修及粉刷、376.42平方米地坪维修、190平方混凝土散水，确保项目按时完工，确保维修改造后的粮食减损率有效下降，粮食安全有效保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月31日，项目已支付财政资金31万元，企业自筹资金21.54万元，完成了阿热勒乡粮站2号、3号库维修改造，完成维修改造434平方米隔热保温层改造、3116平方米墙体维修及粉刷、376.42平方米地坪维修、190平方混凝土散水，确保项目按时完工，确保维修改造后的粮食减损率有效下降，粮食安全有效保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 维修仓库（座） |  | >=2座 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =2座 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 隔热保温层改造面积（平方米） |  | >=434平方米 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =434平方米 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 墙体维修及粉刷面积（平方米） |  | >=3116平方米 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =3116平方米 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 地坪维修面积（平方米） |  | >=376.42平方米 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =376.42平方米 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 散水面积（平方米） |  | >=190平方米 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =190平方米 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 改造工程质量达标率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目按时完工率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 自治区专项资金（万元） |  | <=31万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =31万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 企业自筹资金（万元） |  | <=21.54万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =21.54万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障粮食安全 |  | 有效保障 | 其他标准 |  | 新增 | 30 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效保障 |  | 30.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年自治区军粮供应网点维修改造配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县发展和改革委员会（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本次改造项目：莎车县军粮供应站库区排水沟改造建设，根据资金使用相关要求，按规定使用专项资金，专款专用，严禁将专项资金挪作他用，按时完成维修改造19353平方800余米排水沟建设，确保项目按时完工，改造工程质量达标率100%，确保改造后的军粮库安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月31日，项目支出20万元，完成军粮供应站800m库区排水沟改造，项目的实施有效消除了储粮安全隐患，保障了粮食安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 库区排水沟改造 |  | >=0.80公里 | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0.8公里 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 维修改造站点 |  | >=1个 | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =1个 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 改造工程质量达标率 |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目按时完工率 |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目工期 |  | <=2月 | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =2月 |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 建造单价 |  | <=250元/米 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =250元/米 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障军粮安全 |  | 有效保障 | 其他标准 |  | 新增 | 30 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效保障 |  | 30.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年莎车县粮库智能化改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县发展和改革委员会（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 505.46 |  |  | 505.46 |  |  | 111.14 |  |  | 10 |  | 22.0% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 505.46 |  |  | 505.46 |  |  | 111.14 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.该项目投资505.46万元，项目可提高粮食综合生产能力、减少粮食损失、增加农民收入，有效保护种粮农民积极性，保证粮食收购质量，扩大粮食经营范围，进一步提升莎车县粮食产业化水平。为加强国家粮食宏观调控，服务“三农”都具有十分重要的意义。 2.采购节粮减损设备（台）186台，采购智能化改造升级设备（6种），28个。 3.节粮减损设施设备采购金额230.05（万元），智能化系统采购金,275.41（万元）。 4.促进平稳粮食市场价格，有效提高提高粮食储存管理能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月31日，项目支付111.141万元，已完成节粮减损设备供货84台，有效减少了粮食损失，保护了种良农户积极性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 采购节粮减损设备（台） |  | =186台 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =84台 |  | 0.00 | 未完成的原因：因供应商仓储存量不足，补货不及时，导致交货延迟。 改进措施:加强与供货商沟通对接，督促其尽快补货，同时，积极协调解决项目实施过程中出现的问题及困难，已确保供货商按时交货。 |  |
|  |  |  |  | 采购智能化改造升级设备6种（个） |  | =28个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0个 |  | 0.00 | 未完成的原因：因供应商仓储存量不足，补货不及时，导致交货延迟。 改进措施:加强与供货商沟通对接，督促其尽快补货，同时，积极协调解决项目实施过程中出现的问题及困难，已确保供货商按时交货。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 设备、系统验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 未完成的原因：因供应商仓储存量不足，补货不及时，导致交货延迟。 改进措施:加强与供货商沟通对接，督促其尽快补货，同时，积极协调解决项目实施过程中出现的问题及困难，已确保供货商按时交货。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间（年/月） |  | =2023年12月 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 未达预期指标且效果较差 |  | 0.00 | 未完成的原因：因供应商仓储存量不足，补货不及时，导致交货延迟。 改进措施:加强与供货商沟通对接，督促其尽快补货，同时，积极协调解决项目实施过程中出现的问题及困难，已确保供货商按时交货。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 节粮减损设施设备采购金额（万元） |  | <=230.05万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =111.141万元 |  | 0.00 | 未完成的原因：因供应商仓储存量不足，补货不及时，导致交货延迟。 改进措施:加强与供货商沟通对接，督促其尽快补货，同时，积极协调解决项目实施过程中出现的问题及困难，已确保供货商按时交货。 |  |
|  |  |  |  | 智能化系统采购金额（万元） |  | <=275.41万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =0万元 |  | 0.00 | 未完成的原因：因供应商仓储存量不足，补货不及时，导致交货延迟。 改进措施:加强与供货商沟通对接，督促其尽快补货，同时，积极协调解决项目实施过程中出现的问题及困难，已确保供货商按时交货。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 稳定粮食价格 |  | 有效稳定 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 部分达到预期指标且有一定效果 |  | 12.00 | 未完成的原因：因供应商仓储存量不足，补货不及时，导致交货延迟。 改进措施:加强与供货商沟通对接，督促其尽快补货，同时，积极协调解决项目实施过程中出现的问题及困难，已确保供货商按时交货。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 未完成的原因：因供应商仓储存量不足，补货不及时，导致交货延迟。 改进措施:加强与供货商沟通对接，督促其尽快补货，同时，积极协调解决项目实施过程中出现的问题及困难，已确保供货商按时交货。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 12分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县2022年应急物资采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县发展和改革委员会（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为推动民营企业发展，缓解企业资金压力，单位申请安排资金100万元，化解1个项目欠款，偿还1家企业欠款，通过项目欠款的归还，防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷，不断规范单位项目建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月31日，项目支付资金100万元，化解1个项目欠款，偿还1家企业欠款，通过项目欠款的归还，防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷，不断规范单位项目建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 偿还欠款项目数量（个） |  | =1个 | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 偿还欠款企业数量（个） |  | =1个 | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金使用合规率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目欠款偿还率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 欠款偿还及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 本年偿还金额（万元） |  | =100万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷 |  | 有效防范 | 其他标准 |  | 新增 | 30 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效防范 |  | 30.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县县级储备粮油承储项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县发展和改革委员会（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 146.47 |  |  | 190.84 |  |  | 190.84 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 146.47 |  |  | 190.84 |  |  | 190.84 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.本项目预算金额为：190.84万元。2.项目实施的主要内容为建立县级储备面粉 2100 吨 ，大米1000 吨 ，清油 350 吨 ，原粮7500 吨 ，保障应急状态下莎车县 100%城镇人口和 15%农村人口15天粮油需求，稳定粮油价格。3.面粉承储费用49.06（万元），大米承储费,55.43（万元），清油承储费用9.51（万元），原粮承储费,76.84（万元）。4.有效应急保障、稳定粮油价格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月31日，项目支出190.84万元，已完成2100吨面粉、1000吨大米、7500吨小麦、350吨清油代储任务。项目的实施保障了应急状态时期物资供应需求、稳定了粮油价格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 应急面粉储备（吨） |  | =2100吨 | 其他标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2100吨 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 应急大米储备（吨） |  | =1000吨 | 其他标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1000吨 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 应急清油储备（吨） |  | =350吨 | 其他标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =350吨 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 应急原粮储备（吨） |  | =7500吨 | 其他标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =7500吨 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 检验等级 |  | >=3级 | 其他标准 |  | 新增 | 6 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =3级 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间 |  | =2023年10月 | 其他标准 |  | 新增 | 6 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =2023年10月 |  | 6.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 面粉承储费用（万元） |  | <=49.06万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =49.06万元 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 大米承储费用（万元） |  | <=55.43万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =55.43万元 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 清油承储费用（万元） |  | <=9.51万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =9.51万元 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 原粮承储费用（万元） |  | <=76.84万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =76.84万元 |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 应急保障、稳定粮油价格 |  | 有效保障 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县民用机场建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县发展和改革委员会（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 520.00 |  |  | 599.07 |  |  | 599.07 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 520.00 |  |  | 599.07 |  |  | 599.07 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.项目资金599.07万元，用于偿还莎车县民用机场建设项目贷款2023年应付本金、利息；2.如期偿还2023年应还债务，化解债务纠纷风险，建立健全财务运行机制，进一步规范地方政府机关举债融资行为。3.有效降低政府债务风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月31日，已偿还完成莎车县民用机场建设项目贷款2023本金520万元、利息79.07万元。化解了债务纠纷风险，建立健全财务运行机制，进一步规范地方政府机关举债融资行为，有效降低政府债务风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 偿还政府债务项目个数（个） |  | =1个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 涉及公司数量（家）. |  | =1家 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1家 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 债务还款完成率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 本年度债务化解完成时间（年/月） |  | 2023年11月 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年9月 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 还款期限内按时还款率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 本年偿还债务金额（万元） |  | <=520万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =520万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 应付利息（万元） |  | <=79.07万元 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =79.07万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 降低政府债务风险 |  | 有效降低 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效降低 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 债权人满意度（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县粮食仓储物流设施建设（城市配套费）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县发展和改革委员会（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 33.60 |  |  | 33.60 |  |  | 33.60 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 33.60 |  |  | 33.60 |  |  | 33.60 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.项目安排资金33.6万元，主要为发展改革委组织实施的莎车县粮食仓储物流设施建设项目解决城市配套费用，根据《新疆维吾尔自治区城市市政公用基础设施配套费征收使用管理办法》文件精神及住建局按照建筑面积基数核算，发展改革委需缴纳城市市政公用基础设施配套费用336015元，用于城市市政公用基础设施建设，不断完善莎车县粮食仓储物流条件。 2.建制镇粮库面积3834.08（平方米），城市市政公用基础设施配套费,33.6（万元），有效,保障粮食安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月31日，发展改革委组织实施的莎车县粮食仓储物流设施建设项目需缴纳城市配套费33.6万元，已于2023年4月4日向住建局缴纳莎车县粮食仓储物流设施建设项目城市配套费，用于城市市政公用基础设施建设，不断完善莎车县粮食仓储物流条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 建制镇粮库面积（平方米） |  | >=3834.08平方米 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3834.08平方米 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 建设粮库数量（座） |  | >=3座 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3座 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目质量验收合格率（%) |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间（月/日） |  | 2023年4月10日 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =2023年4月10日 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 城市市政公用基础设施配套费用（万元） |  | <=33.60万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =33.6万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障粮食安全 |  | 有效保障 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 项目实施单位满意度（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》