新疆喀什地区莎车县水利局2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟定地方性水利发展规划和政策，起草相关地方性法规和政府规章草案；组织编制全县重大水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
　　（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格的水资源管理制度，实施水资源的统一监督（含地下水、地表水、空中水），拟订中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证工作；指导开展水资源的有偿使用工作，拟定全县水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
　　（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
　　（四）指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开展利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理；发布水资源公报。
　　（五）负责全县节约用水工作，拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
　　（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导重要河流湖泊、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。
　　（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨乡镇的重要水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。
　　（八）负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监督预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
　　（九）负责全县农村水利工作。组织开展大中型灌排水工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导全县节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全县农村水能源开发、农村水电电气化和小水电代燃料工作；指导村镇供水水源管理和农村饮水安全工作。
　　（十）负责水政监察和水政执法工作。负责全县重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁乡镇水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督。
　　（十一）负责水利科技与教育工作；组织开展水利行业质量监督工作；拟定水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织开展水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作与交流；负责水利信息化工作。
　　（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流域湖泊和重要水工程的防御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担县防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
　　（十三）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
　　（十四）职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保护合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

- 二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区莎车县水利局2022年度，实有人数587人，其中：在职人员380人，离休人员0人，退休人员207人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区莎车县水利局部门决算包括：新疆喀什地区莎车县水利局决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：行政办公室、财务集中支付中心、水政水资源和政策法规股、运行管理科、水利建设与水土保持股。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计40,634.73万元，其中：本年收入合计40,634.73万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，增加2,156.87万元，增长5.61%，主要原因是：2022年度，水利基建投资项目增加，人员工资调增。

本年支出总计40,634.73万元，其中：本年支出合计40,634.73万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，增加2,156.87万元，增长5.61%，主要原因是：2022年度，水利基建投资项目增加，人员工资调增。

- 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入40,634.73万元，其中：财政拨款收入36,079.35万元，占88.79%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4,555.38万元，占11.21%。

- 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出40,634.73万元，其中：基本支出5,495.55万元，占13.52%；项目支出35,139.18万元，占86.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计36,079.35万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入36,079.35万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加1,515.95万元，增长4.39%，主要原因是：2022年度，水利基建投资项目增加，人员工资调增。

财政拨款支出总计36,079.35万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出36,079.35万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加1,515.95万元，增长4.39%，主要原因是：2022年度，水利基建投资项目增加，人员工资调增。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数904.35万元，决算数36,079.35万元，预决算差异率3,889.53%，主要原因是：2022年度，年中追加水利基建投资项目预算，人员工资调增，追加人员经费预算。财政拨款支出总计年初预算数904.35万元，决算数36,079.35万元，预决算差异率3,889.53%，主要原因是：2022年度，年中追加水利基建投资项目预算，人员工资调增，追加人员经费预算。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出35,735.87万元，占本年支出合计的87.94%，与上年相比，增加1,325.95万元，增长3.85%，主要原因是：2022年度，年中追加水利基建投资项目预算，人员工资调增。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)115.87万元,占0.32%。

- 2.卫生健康支出(类)68.47万元,占0.19%。

- 3.农林水支出(类)35,483.37万元,占99.29%。

- 4.住房保障支出(类)68.16万元,占0.20%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为31.22万元，比上年决算增加31.22万元，增长100.00%,主要原因是:2022年度功能科目调整，上年度行政单位离退休经费在主科目列支，本年度单独列支。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为77.85万元，比上年决算增加10.47万元，增长15.54%,主要原因是:2022年度人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为6.79万元，比上年决算减少13.78万元，下降66.99%,主要原因是:2022年度退休人员较上年减少2人，职业年金缴费支出减少。

- 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为53.34万元，比上年决算增加53.34万元，增长100.00%,主要原因是:2022年度功能科目调整，上年度行政单位医疗在主科目列支，本年度单独列支。

- 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为15.12万元，比上年决算增加15.12万元，增长100.00%,主要原因是:2022年度功能科目调整，上年度公务员医疗补助在主科目列支，本年度单独列支。

- 6.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算数为687.68万元，比上年决算增加31.51万元，增长4.80%,主要原因是:2022年度人员工资调增，行政运行科目基本支出增加。

- 7.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算数为4,500.00万元，比上年决算增加4,136.51万元，增长1,138.00%,主要原因是:2022年度水利工程建设科目增加莎车县艾牙河达木斯乡1村、8村、霍什拉甫乡11、12村中小河流治理工程、莎车县棋盘河喀群乡2村段中小河流治理工程、阿尔塔什水利枢纽工程等项目。

- 8.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):支出决算数为9.00万元，比上年决算减少889.50万元，下降99.00%,主要原因是:2022年度水利工程运行与维护科目减少莎车县佰什坎特水库维修养护等19个项目。

- 9.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项):支出决算数为75.32万元，比上年决算增加75.32万元，增长100.00%,主要原因是:2022年度江河湖库水系综合整治科目增加莎车县艾牙河达木斯乡1村、8村、霍什拉甫乡11、12村中小河流治理工程、莎车县棋盘河喀群乡2村段中小河流治理工程。

- 10.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为7,741.40万元，比上年决算增加6,342.23万元，增长453.29%,主要原因是:本年增加新疆灾后水利薄弱环节建设提孜那甫河莎车县莎车段防洪治理工程、新疆灾后水利薄弱环节建设提孜那甫河莎车县佰什干桥段右岸防洪治理工程、新疆灾后水利薄弱环节建设提孜那甫河莎车县佰什干桥段左岸防洪治理工程、莎车县荒地干渠节水改造工程、莎车县水库移民后期扶持农业机械设备及农产品加工设备采购项目、2022年自治区水库移民扶持项目、莎车县沙依栏杆、苏莱曼、比纳木山洪沟应急治理工程、叶尔羌河莎车县阿吉力克塔拉防洪工程等38个防洪工程、莎车县叶尔羌河防洪工程、莎车县专项行动（50万元以下）项目、南疆三地州水管单位公益性人员经费、偏远贫困地区农村自来水用电补助等项目。

- 11.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为14,871.26万元，比上年决算增加1,073.20万元，增长7.78%,主要原因是:2022年度增加莎车县产业基础配套等项目。

- 12.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为7,026.21万元，比上年决算减少9,945.26万元，下降58.60%,主要原因是:2022年度减少莎车县易地搬迁安置点高标准农田建设项目等项目。

- 13.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为572.52万元，比上年决算增加566.29万元，增长9,089.73%,主要原因是:2022年度增加莎车县喀尔苏乡夏普吐鲁克村、莎车县农村地下水资源井电双控智能化管理项目。

- 14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为68.16万元，比上年决算减少0.61万元，下降0.89%,主要原因是:2022年度在职人员减少1人，住房公积金减少。

- 15.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少24.53万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

- 16.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少40.00万元，下降100%,主要原因是:2022年度减少2020年中央农业生产和水利救灾资金。

- 17.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少72.25万元，下降100%,主要原因是:2022年度减少莎车县节水滴灌维修改造项目、莎车县乡镇防渗渠建设项目。

- 18.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少23.32万元，下降100%,主要原因是:2022年度减少为民办好事项目。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出940.17万元，其中：

人员经费940.17万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费0.00万元，包括：无公用经费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入343.49万元，与上年相比，增加190.01万元，增长123.80%，主要原因是：2022年度增加政府性基金财政拨款用于大中型水库移民后期扶持基金。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出343.49万元，与上年相比，增加190.01万元，增长123.80%，主要原因是：2022年度增加政府性基金财政拨款用于大中型水库移民后期扶持基金。

政府性基金预算财政拨款支出343.49万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2082201移民补助52.56万元；

- 2082202基础设施建设和经济发展290.93万元。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2022年度新疆喀什地区莎车县水利局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公用经费支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额1,131.71万元，其中：政府采购货物支出874.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出257.60万元。

授予中小企业合同金额1,131.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,131.71万元，占政府采购支出总额的100.00%。

- （三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值4,581.81万元，房屋2,438.63平方米，价值112.31万元。车辆10辆，价值106.92万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：单位业务用车。用来巡渠，巡坝，水库；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目31个，全年预算数39,037.59万元，全年执行数36,059.84万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效管理我单位建立了科学规范的项目制度管理体系和工作流程，按照真实、客观、公平、公正的要求，做到了指标科学、数据准确、方法合理，并依法公开项目绩效信息，接受社会监督；二是将项目绩效目标及完成绩效目标的保障措施纳入项目年度实施方案，在项目勘察、设计时，按照“绩效优先”的原则，编制项目建设具体内容，确定项目预期绩效目标，加强项目论证，确保绩效目标的科学性。发现的问题及原因：一是在绩效管理方面管理机制不健全，由于项目较多未完全按照绩效管理目标严格执行；二是对绩效管理的重视程度不够，人手不够的原因将重心放到质量监督上，未对绩效管理严格把关。下一步改进措施：一是建立健全绩效管理机制，由专人负责，严格按照绩效管理目标施行；二是增加对绩效管理的重视，调配人手重视成效对绩效目标的执行情况严格把关。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年自治区水库移民扶持项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县水利局 |  | 实施单位 | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 58.86 | 58.86 | 10 | 100.00 | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 58.86 | 58.86 | — | 100.00 | 10.00 |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 认真贯彻实施移民后期扶持政策，将58.86万元的移民后期直补资金及时足额拨付给981名大中型水库移民。实施本项目能够有效加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设。 |  |  |  | 将58.86万元的移民后期直补资金及时足额拨付给981名大中型水库移民。实施本项目能够有效加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持直补受益人口（人） | =981人 | 981人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 直补资金标准符合率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 直补资金按时发放率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金发放完成时间（年/月） | 2022年12月 | 2022年12月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 自治区水库移民后期扶持资金总额（万元） | <=58.86万元 | 58.56万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 移民人均年补助标准（元） | =600元 | 600元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民地人均可支配收入 | 有所增加 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 与后期扶持的有关非正常进京越级上访事件（起）） | =0起 | 0起 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设 | 进一步完善 | 进一步完善 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） | >=95% | 95% | 10 | 10 | 本项目已超额完成，后期继续保持。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水利项目2022年度尾款 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  | 实施单位 | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 541.60 | 541.60 | 10 | 100.00 | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 541.60 | 541.60 | — | 100.00 | 10.00 |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 支付4个项目尾款，解决施工企业经济压力，维护政府经济信誉，数量良好政府信誉 |  |  |  | 全年支出541.6万元，支付4个项目尾款，解决施工企业经济压力，维护政府经济信誉，数量良好政府信誉 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | =4个 | 4个 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 剩余资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 资金成本 | <=541.60万元 | 541.6万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决欠款及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 建立健全财务运行机制 | 长期 | 长期 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工企业满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 | 本项目已超额完成，后期继续保持。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 叶尔羌河莎车县阿吉力克塔拉防洪工程等38个防洪工程 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县水利局（本级） |  | 实施单位 | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 3,555.02 | 3,555.02 | 10 | 100.00 | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 3,555.02 | 3,555.02 | — | 100.00 | 10.00 |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目预算资金3555.02万元，主要用于叶尔羌河莎车县阿吉力克塔拉防洪工程等38个防洪工程永久使用，莎车县国有林地需向莎车县财政局缴纳林地补偿费和安置补助费，向莎车县自然资源局缴纳林木补偿费，向自治区财政缴纳森林植被恢复费，以上费用全部解决。实施本项目能够有效解决项目森林植被恢复费。 |  |  |  | 该项目执行资金3555.02万元，完成了叶尔羌河莎车县阿吉力克塔拉防洪工程等38个防洪工程永久使用，莎车县国有林地需向莎车县财政局缴纳林地补偿费和安置补助费，向莎车县自然资源局缴纳林木补偿费，向自治区财政缴纳森林植被恢复费，以上费用全部解决。实施本项目能够有效解决项目森林植被恢复费。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目个数（个） | =38个 | 38个 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | =2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 森林植被恢复费（万元） | =475.09万元 | 475.09万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 林地补偿费（万元） | =822.68万元 | 822.68万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 林木补偿费（万元） | =32.98万元 | 32.98万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 安置补助（万元） | =2224.28万元 | 2224.28万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决项目森林植被恢复费 | 全部解决 | 全部解决 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度（%） | >=95% | 95% | 10 | 10 | 本项目已超额完成，后期继续保持。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年水库移民后期扶持设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县水利局 |  | 实施单位 | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 59.00 | 13.61 | 10 | 23.07% | 2.31分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 59.00 | 13.61 | — | 23.07% | 2.31分 |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：通过实施美丽家园项目建设，采购设备助力移民所在村人居环境卫生改善，提高移民生活幸福感、获得感。 目标2：通过实施产业转型升级项目建设，采购农业机械设备及农产品加工设备助力移民所在村农业生产，提高移民生活幸福感、获得感。 |  |  |  | 1、通过实施美丽家园项目建设，采购设备助力移民所在村人居环境卫生改善，提高了移民生活幸福感、获得感。 2、通过实施产业转型升级项目建设，采购农业机械设备及农产品加工设备助力移民所在村农业生产，提高了移民生活幸福感、获得感。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量（台） | =13台 | 13台 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 移民美丽家园项目（个） | =1个 | 0个 | 1 | 0 | 封控三个月，导致项目进度较低 |
|  |  |  | 产业转型升级项目（个） | =1个 | 0个 | 1 | 0 | 封控三个月，导致项目进度较低 |
|  |  | 质量指标 | 采购设备质量合格率（%） | =100% | 0% | 1 | 0 | 封控三个月，导致项目进度较低 |
|  |  |  | 资金支付合规率（%） | =100% | 23% | 1 | 0.23 | 封控三个月，导致项目进度较低 |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 23% | 1 | 0.23 | 封控三个月，导致项目进度较低 |
|  |  |  | 资金支付截止日期（年/月） | 2022年12月 | 2022年12月 | 1 | 0 | 封控三个月，导致项目进度较低 |
|  |  | 成本指标 | 移民美丽家园项目投资（万元） | <=15万元 | 13.61万元 | 23 | 20.87 | 封控三个月，导致项目进度较低 |
|  |  |  | 产业转型升级项目万元（万元） | <=44万元 | 0万元 | 1 | 0 | 封控三个月，导致项目进度较低 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 移民后期扶持产生的问题 | 移民后期扶持产生的问题 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 5 | 3.25 | 封控三个月，导致项目进度较低 |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升移民幸福感 | 有效提升 | 有效提升 | 25 | 25 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 宣贯政策知晓率（%） | >=95% | 0% | 1 | 0 | 封控三个月，导致项目进度较低 |
|  |  |  | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） | >=95% | 95% | 9 | 9 | 本项目已超额完成，后期继续保持。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.89分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 莎车县易地搬迁安置项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  | 实施单位 | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 6,059.65 | 6,059.65 | 10 | 100.00 | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 6,059.65 | 6,059.65 | — | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 推动高标准农田建设，提升耕地生产力，促进当地农业发展。 |  |  |  | 全年支出6059.65万元，建设农田项目3个，推动高标准农田建设，提升耕地生产力，促进当地农业发展。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | =3个 | 3个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目当年成本 | <=6059.65万元 | 6059.65万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农田基础设施建设水平 | 明显提高 | 明显提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 高标准农田有效使用年限 | >=15年 | 15年 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡镇群众满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 | 本项目已超额完成，后期继续保持。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央水库移民扶持基金项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国水利部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  | 实施单位 | 莎车县水利局（本级） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 60.00 |  | 52.56 |  | 87.60% |
|  |  | 其中：中央补助 | 60.00 |  | 52.56 |  | 87.60% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 认真贯彻实施移民后期扶持政策，将60万元的移民后期直补资金及时足额拨付给876名大中型水库移民。 |  |  |  | 截止12月31日，该项目支出金额52.56万元，完成对876名水库移民后期扶持直补资金发放，有效降低移民后期可能出现的问题，大力宣传移民政策，使水库移民受益群众满意度达到95%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持直补受益人口（人） | >=876人 | =876人 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 足额发放率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 直补资金按时发放率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 直补资金人均补助发放标准 | =600元/人 | =600元/人 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 移民后期扶持产生的问题 | 下降 | 下降 |  |  |
|  |  |  | 宣贯政策知晓率 | 好 | 好 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） | >=95% | =95% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 莎车县艾力西湖镇高标准农田建设项目（高效节水）二期 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国水利部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  | 实施单位 | 莎车县水利局（本级） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 13.98 |  | 13.98 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 地方资金 | 13.98 |  | 13.98 |  | 100.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 推进高标准农田建设，是稳步提高农业综合生产能力、保障国家粮食长久安全的物质基础，是发展现代农业、建设社会主义新农村的现实要求，也是提高农业综合生产能力、保障粮食安全的现实需求。2021年完成对艾力西湖镇共2673亩田间高效节水，其中12村实施高效节水面积1228亩，2村、14村实施田间高效节水面积 1445 亩。通过田间高效节水灌溉设施建设，可有效改善农业生产条件，长达15年以上，持续提高现有耕地资源利用效率和土地产出效率，及农田基础设施建设水平，并促进农民增收，更好地巩固脱贫攻坚成果。2022年继续支付本项目工程款。 |  |  |  | 项目支出13.98万元，完成对艾力西湖镇共2673亩田间高效节水，其中12村实施高效节水面积1228亩，2村、14村实施田间高效节水面积 1445 亩，提高农田基础设施建设水平。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖行政村数量（个） | >=3个 | =3个 |  |  |
|  |  |  | 发展高效节水灌溉面积（≥**亩） | >=2673亩 | =2673亩 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 支付完成时间（年/月） | 2022年10月 | =2022年10月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 支付工程款（万元） | <=13.98万元 | =13.98万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农田基础设施建设水平 | 明显提高 | 明显提高 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 高标准农田有效使用年限（≥年） | >=15年 | =15年 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度（≥**%） | >=95% | =95% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 莎车县艾牙河达木斯乡1村、8村和霍什拉甫乡11村、12村中小河流治理工程项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国水利部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  | 实施单位 | 莎车县水利局（本级） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 60.54 |  | 0.00 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 60.54 |  | 60.54 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 本项目是在莎车县艾牙河达木斯乡 1 村、8 村和霍什拉甫乡 11 村、12 村实施中小河流治理工程，新建防洪堤2.76公里，有效保证达木斯乡 1 村、8 村和霍什拉甫乡 11 村、12 村共 3567 人生命财产安全、2751 亩耕地。 |  |  |  | 1、新建防洪堤2.76公里、 2、有效保证达木斯乡 1 村、8 村和霍什拉甫乡 11 村、12 村共 3567 人生命财产安全、2751 亩耕地。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建防洪堤（公里) | >=2.76公里 | =2.76公里 |  |  |
|  |  |  | 覆盖乡镇（个） | >=2个 | =2个 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 项目开工时间（年/月） | 2022年4月 | =2022年4月 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） | 2022年11月 | =2022年11月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工程施工总成本(万元） | <=60.54万元 | =60.54万元 |  |  |
|  |  |  | 防洪堤建设平均成本（万元/公里） | <=442.15万元/公里 | =442.15万元/公里 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护人口（人） | >=3567人 | =3567人 |  |  |
|  |  |  | 保护耕地面积（亩) | >=2751亩 | =2751亩 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程使用年限（年） | >=20年 | =20年 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区村民满意度（%） | >=95% | =95% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 莎车县现代农业（肉羊）产业园供水管道工程项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国水利部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  | 实施单位 | 莎车县水利局（本级） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 1,323.95 |  | 1,323.95 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 地方资金 | 1,323.95 |  | 1,323.95 |  | 100.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 本项目在莎车县孜热甫夏提塔吉克族乡新建配水加压泵站1座，配套相关附属设备；新建配水管网9.66千米，输水管网8.14千米，配套管网配套建筑物。通过新建首部枢纽、计量设施、输配水管网、加压泵站、自动化设备等设施，满足了莎车县现代农业（肉羊）产业园区规划的850人、50万牲畜的用水需求。本工程输配水管网及其附属建筑物工程可使用年限达15年。 |  |  |  | 截止12月31日支付资金1323.95万元，在莎车县孜热甫夏提塔吉克族乡新建配水加压泵站1座，配套相关附属设备；新建配水管网9.66千米，输水管网8.14千米，配套管网配套建筑物。通过新建首部枢纽、计量设施、输配水管网、加压泵站、自动化设备等设施，满足了莎车县现代农业（肉羊）产业园区规划的850人、50万牲畜的用水需求。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 配水管网长度（公里） | >=9.66公里 | =9.66公里 |  |  |
|  |  |  | 输水管网长度（公里） | >=8.14公里 | =8.14公里 |  |  |
|  |  |  | 加压泵站数量（座） | =1座 | =1座 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 新建输配水管网后水质达标率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间（年/月） | 2022年3月 | =2022年3月 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） | 2022年6月 | =2022年6月 |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工程部分建设成本（万元） | <=1295.33万元 | =1295.33万元 |  |  |
|  |  |  | 水土保持及环境保护工程成本（万元） | <=28.61万元 | =28.61万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足莎车县现代农业（肉羊）产业园区的人、牲畜的供水率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 解决饮水安全牲畜数（万只） | >=50万只 | =50万只 |  |  |
|  |  |  | 解决饮水安全人数（人） | >=850人 | =850人 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 饮水工程可使用年限（年） | >=15年 | =15年 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度（%） | >=95% | =95% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 阿尔塔什水利枢纽工程 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国水利部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  | 实施单位 | 莎车县水利局（本级） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 1,500.00 |  | 1,500.00 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 地方资金 | 1,500.00 |  | 1,500.00 |  | 100.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 阿尔塔什枢纽工程当年资金1500万元，完成项目后期配套工作。 |  |  |  | 截止12月31日，该项目资金支出1500万元，完成阿尔塔什枢纽工程，工程质量已验收合格，年度工程质量合格率达到95%，项目的开展有效改善生态环境，受益群众满意度达到95%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量（个） | =1个 | =1个 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 年度工程质量合格率 | >=95% | =95% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度工程完成及时率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目年度建设成本 | =1500万元 | =1500万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 发电收入 | 持续增长 | 持续增长 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 有效改善生态环境 | 有效改善 | 有效改善 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度 | >=95% | =95% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 莎车县2021年中央水库移民扶持项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国水利部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  | 实施单位 | 莎车县水利局（本级） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 290.93 |  | 290.93 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 地方资金 | 290.93 |  | 290.93 |  | 100.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 莎车县2021年中央水库移民扶持基金，通过项目的实施，改善移民村人居环境，完善基础设施，助力建设美丽乡村，提高村民生活获得感、幸福感。 |  |  |  | 截止12月31日，项目支出290.93万元，完成1个生产开发及配套设施项目，项目验收合格率达到100%，该项目的实施能够有效改善库区生态环境，为建设美丽家园添砖加瓦，移民对后期扶持政策实施满意度达到95%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 生产开发及配套设施项目 | =1个 | =1个 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 | <=290.93万元 | =290.93万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 建设美丽家园 | =1个 | =1个 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 有效改善库区生态 | 有效改善 | 有效改善 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） | >=95% | =95% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 莎车县棋盘河喀群乡2村段中小河流治理工程项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国水利部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  | 实施单位 | 莎车县水利局（本级） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 项目在喀群乡 2 村实施中小河流治理工程，新建防洪堤1.84公里，保护耕地面积，有效保证喀群乡 2 村 272 人生命财产安全及413 亩耕地。 |  |  |  | 截止12月31日，项目支出1000万元，完成喀群乡2村建防洪堤1.84公里，项目工程验收已合格。保护耕地面积413亩，有效保障喀群乡 2 村 272 人生命财产安全。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建防洪堤（公里) | >=1.84公里 | =1.84公里 |  |  |
|  |  |  | 覆盖乡镇（个） | >=1个 | =1个 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 项目开工时间（年/月） | 2022年4月 | =2022年4月 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） | 2022年11月 | =2022年11月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工程施工总成本（万元） | <=1086.79万元 | =1086.79万元 |  |  |
|  |  |  | 防洪堤建设平均成本（万元/公里） | <=543.40万元/公里 | =543.4万元/公里 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护耕地面积（亩) | >=413亩 | =413亩 |  |  |
|  |  |  | 保护人口（人） | >=272人 | =272人 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程使用年限（年） | >=20年 | =20年 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区村民满意度（%） | >=95% | =95% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 莎车县渠道项目支付尾款 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国水利部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  | 实施单位 | 莎车县水利局（本级） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 772.21 |  | 772.21 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 地方资金 | 772.21 |  | 772.21 |  | 100.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 莎车县农村饮水安全工程、莎车县2018年以工代赈项目、莎车县2020年防渗渠、排碱渠、水利设施建设项目、莎车县庭院供水保障项目、莎车县2021年田间水利配套建筑物工程、莎车县喀尔苏乡夏普吐鲁克村莎车县托木吾斯塘镇12村防渗渠建设项目莎车县荒地干渠节水改造工程莎车县沙依栏杆、苏莱曼、比纳木山洪沟应急治理工程 莎车县叶尔羌河防洪工程莎车县乌达力克镇防渗渠建设项目等项目支付工程尾款 |  |  |  | 截止12月31日，该项目支出772.21万元，用于解决11家企业欠款，项目资金支付覆盖率达100%，结清欠款有效保障企业合法权益，施工企业满意度达到95%，渠道工程的实施，有效改善生态环境并保障了莎车县农村饮水安全工程正常运行。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | =11个 | =11个 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目资金支付覆盖率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 支出成本 | <=772.21万元 | =772.21万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决企业欠款 | 及时解决 | 及时解决 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 有效改善生态环境 | 有效改善 | 有效改善 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工企业满意度 | >=95% | =95% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 2022年农村自来水厂供水用电补助项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国水利部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  | 实施单位 | 莎车县水利局（本级） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 155.00 |  | 155.00 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 155.00 |  | 155.00 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 2022年偏远贫困地区农村自来水厂用电补助资金155万元全部用于补助8座集中式供水水源及水厂。即永安农村供水中心水厂、喀群农村供水水厂、达木斯农村供水中心水厂、亚克艾日克农村供水中心水厂、阿尔斯兰巴格农村供水中心水厂、河东片区农村供水中心水厂、伊什库力农村供水中心水厂、达木斯双泉农村供水水厂，有效保护水源。 |  |  |  | 1、补助永安农村供水中心水厂、喀群农村供水水厂、达木斯农村供水中心水厂、亚克艾日克农村供水中心水厂、阿尔斯兰巴格农村供水中心水厂、河东片区农村供水中心水厂、伊什库力农村供水中心水厂、达木斯双泉农村供水水厂，8座集中式供水水源及水厂。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 饮用水机井眼数（眼） | =104眼 | =104眼 |  |  |
|  |  |  | 补贴的企事业单位数量（个） | =1个 | =1个 |  |  |
|  |  |  | 受益人口（万人） | >=69万人 | =69万人 |  |  |
|  |  |  | 补助水厂数量（个） | =8个 | =8个 |  |  |
|  |  |  | 补助覆盖乡镇个数（个） | =31个 | =31个 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金按分配方案到位率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 单个水厂补助电费金额（万元) | <=19.38万元 | =19.38万元 |  |  |
|  |  |  | 补助资金总额（万元） | <=155万元 | =155万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动水源长效保护 | 效果显著 | 效果显著 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 减少群众发病率 （%） | <=5% | =0% |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度（%） | >=95% | =95% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 高标准农田建设项目（高效节水）一期 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国水利部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  | 实施单位 | 莎车县水利局（本级） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 135.89 |  | 135.89 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 地方资金 | 135.89 |  | 135.89 |  | 100.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 2021年度在全县8个乡镇进行节水灌溉设施建设，建设节水面积共计33793.81亩。 通过节水灌溉设施建设，高标准农田有效使用年限在15年以上，可以有效改善农业生产条件，提高现有土地资源利用效率和土地产出效率，提高农田基础设施建设水平，同时促进农民增收，更好地巩固脱贫攻坚成果。2022年继续支付本项目剩余工程尾款。 |  |  |  | 截止12月31日，该项目资金支出135.89万元，用于支付工程部分款项，该项目完成8个乡镇节水灌溉设施建设，发展高效节水面积33793.81亩，项目验收合格率达到100%，农田基础设施建设水平明显提高，高标准农田有效使用年限为15年，受益乡镇群众满意度达到95%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖乡镇数量（个） | >=8个 | =8个 |  |  |
|  |  |  | 发展高效节水灌溉面积（≥**亩） | >=33793.81亩 | =33793.81亩 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 支付完成时间（年/月） | 2022年10月 | =2022年10月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 支付工程款（万元） | <=135.89万元 | =135.89万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农田基础设施建设水平 | 明显提高 | 明显提高 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 高标准农田有效使用年限（年） | >=15年 | =15年 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡镇群众满意度（≥**%） | >=95% | =95% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 莎车县农村地下水资源井电双控智能化管理项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国水利部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  | 实施单位 | 莎车县水利局（本级） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 561.66 |  | 561.66 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 地方资金 | 561.66 |  | 561.66 |  | 100.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 实现水资源高效利用，提高灌区现代化管理水平和管理效果，降低管理成本。全县机井均安装智能化管理系统，有效降低管理成本，高效使用。 |  |  |  | 截止12月31日，项目支出561.66万元，用于全县机井安装智能化管理系统，项目质量验收合格率达到100%，能够有效监控用水浪费，持续改善污水乱排放的现象，提高莎车县水资源智能化管理与应用水平，受益群众满意度达到95%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | =1个 | =1个 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目质量验收合格率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目建设成本 | <=561.66万元 | =561.66万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效监控用水浪费，改善污水乱排放的现象 | 持续改善 | 持续改善 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高莎车县水资源智能化管理与应用水平 | 长期 | 长期 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 伊什库力等乡镇高标准农田建设项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国水利部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  | 实施单位 | 莎车县水利局（本级） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 45.56 |  | 45.56 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 地方资金 | 45.56 |  | 45.56 |  | 100.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 大力推进高标准农田建设，是稳步提高农业综合生产能力、保障国家粮食长久安全的物质基础，是发展现代农业、建设社会主义新农村的现实要求，也是提高农业综合生产能力、保障粮食安全的现实需求。2021年度在全县9个乡镇进行节水灌溉设施建设，建设面积共计5.83万亩。通过节水灌溉设施建设，建设工程寿命在5年以上，可以有效改善农业生产条件，提高现有土地资源利用效率和土地产出效率，提高农田基础设施建设水平，同时促进农民增收，更好地巩固脱贫攻坚成果。2022年继续支付本项目工程款。 |  |  |  | 截止12月31日支付资金45.56万元，在全县9个乡镇进行节水灌溉设施建设，建设面积共计5.83万亩。通过节水灌溉设施建设，建设工程寿命在15年以上，可以有效改善农业生产条件，提高现有土地资源利用效率和土地产出效率，提高农田基础设施建设水平，同时促进农民增收，更好地巩固脱贫攻坚成果。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖乡镇数量（个） | >=9个 | =9个 |  |  |
|  |  |  | 发展高效节水灌溉面积（≥**万亩） | >=5.83万亩 | =5.83万亩 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 支付完成时间（年/月） | 2022年7月 | =2022年7月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 支付工程款（万元） | <=45.56万元 | =45.56万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农田基础设施建设水平 | 明显提高 | 明显提高 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 高标准农田有效使用年限（年） | >=15年 | =15年 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） | >=95% | =95% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 新疆灾后水利薄弱环节建设提孜那甫河防洪治理工程 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国水利部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  | 实施单位 | 莎车县水利局（本级） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 3,508.76 |  | 3,508.76 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 地方资金 | 3,508.76 |  | 3,508.76 |  | 100.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 1.该项目主要是修建提孜那甫河防洪堤13.7公里，工程可使用年限达20年。此次四段防洪堤修建好后能有效保护阿拉买提镇、佰什坎特镇、阿扎提巴格乡、巴格阿瓦提镇等3.44万亩耕地及22150人的生命财产安全，减轻了灌区群众沉重的防洪负担。 2.该项目还将在1055个村级引水口新建1055座量水堰，新建2处测水断面，涉及全县27个乡镇。通过该项目的建设，实现灌区水资源的优化配置和高效利用，完善莎车县农田水利工程体系，健全农业水价，加强农业用水管理，有效提高农业用水效率。 |  |  |  | 截止12月31日，支付资金3508.76万元，修建提孜那甫河防洪堤，分为4段，有效保护3.44万亩耕地及22150人的生命财产安全，减轻了灌区群众沉重的防洪负担。 在全县27个乡镇中，对1055个村级引水口新建1055座量水堰，新建2处测水断面，实现灌区水资源的优化配置和高效利用，完善莎车县农田水利工程体系，健全农业水价，加强农业用水管理，有效提高农业用水效率，有效改善生态环境。以上工程均已验收合格，合格率达到100%，结算支付工程款能够有效降低欠款风险，保障施工企业合法权益，使施工企业满意度达到95% |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | =4个 | =4个 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 资金支付成本 | <=3508.76万元 | =3508.76万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效降低欠款风险 | 有效降低 | 有效降低 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 有效改善生态环境 | 有效改善 | 有效改善 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工资格企业满意度 | >=95% | =95% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 2022年水管单位公益性人员补助项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国水利部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  | 实施单位 | 莎车县水利局（本级） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 715.50 |  | 715.50 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 715.50 |  | 715.50 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 水管单位公益性人员部分人员的基本支出经费715.5万元，保障人员人数225人。项目资金为水管单位公益部分人员基本支出的经费，为公益性人员工资及社保提供保障。 |  |  |  | 截止12月31日，项目资金支出715.5万元，用于保障1个单位225公益性人员工资及社保，有效稳定职工队伍薪资水平，保障职工合法权益，使职工满意度达到98%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量（个） | >=1个 | =1个 |  |  |
|  |  |  | 保障人员人数（人） | >=225人 | =225人 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付合格率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补助经费支付完成时间(年/月) | 2022年5月 | =2022年5月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 水管单位公益性人员基本支出经费（万元） | <=715.50万元 | =715.5万元 |  |  |
|  |  |  | 水管单位公益性人员人均补助成本（万元)） | <=3.18万元 | =3.18万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定职工队伍薪资水平 | 有效稳定 | 有效稳定 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 水资源利用率（%） | >=98% | =98% |  |  |
|  |  |  | 水保障率（%） | =100% | =100% |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度（%） | >=95% | =98% |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 喀什地区莎车县棋盘河喀群乡2村段中小河流治理工程项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县水利局 |  | 实施单位 | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 1,453.98 | 1,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1,400.00 | 1,000.00 | — | 100.00% | 10.00 |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 53.98 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目是在喀群乡 2 村实施中小河流治理工程，新建防洪堤2公里，有效保证喀群乡 2 村 272 人生命财产安全及413 亩耕地。 |  |  |  | 1、新建防洪堤2公里。 2、有效保证喀群乡 2 村 272 人生命财产安全及413 亩耕地。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建防洪堤（公里) | >=2公里 | 2公里 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 覆盖乡镇 | >=1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 68.78 | 5 | 3.5 |  |
|  |  |  | 项目开工时间（年/月） | 2022年5月 | 2022年5月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 0 |  |
|  |  | 成本指标 | 防洪堤建设平均成本（万元/公里） | <=543.40 万元/公里 | 543万元/公里 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护耕地面积（亩) | >=413亩 | 413亩 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 保护人口（人） | =272人 | 272人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程使用年限（年） | >=20年 | 20年 | 5 | 0 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | ★受益人口满意度（≥**%） | >=95% | 95% | 5 | 0 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.38 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 喀什地区莎车县艾牙河达木斯乡1村、8村和霍什拉甫乡11村、12村中小河流治理工程项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县水利局 |  | 实施单位 | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 3,979.36 | 2,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 3,822.00 | 2,000.00 | — | 100.00% | 10.00 |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 157.36 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目是在莎车县艾牙河达木斯乡 1 村、8 村和霍什拉甫乡 11 村、12 村实施中小河流治理工程，新建防洪堤9公里，有效保证达木斯乡 1 村、8 村和霍什拉甫乡 11 村、12 村共 3567 人生命财产安全、2751 亩耕地。 |  |  |  | 1、新建防洪堤9公里。 2、有效保证达木斯乡 1 村、8 村和霍什拉甫乡 11 村、12 村共 3567 人生命财产安全、2751 亩耕地。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建防洪堤（公里) | >=9公里 | 9公里 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 覆盖乡镇 | >=2个 | 2个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | =100% | 0 | 5 | 0 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目开工时间（年/月） | 2022年1月 | 2022年1月 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 0 |  |
|  |  | 成本指标 | 防洪堤建设平均成本（万元/公里） | <=442.15万元/公里 | 442万元/公里 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护耕地面积（亩) | >=2751亩 | 2751亩 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 保护人口（人） | =3567人 | 3567人 | 15 | 0 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程使用年限（年） | >=20年 | 20年 | 5 | 0 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度（%） | >=95% | 95% | 5 | 0 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 60 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 央托卡依水库维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县水利局 |  | 实施单位 | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | — | 100.00% | 10.00 |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据任务清单，央托卡依水库：管理站房维修1座，预制砼库房1座（6.6*3.3m），水位标尺1个。 |  |  |  | 央托卡依水库管理站房维修1座，预制砼库房1座（6.6*3.3m），水位标尺1个。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水库维修养护数（座） | =1座 | 1座 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 截止2022年12月底，完成项目初步验收率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 工程验收合格率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年底，投资完成比例（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总投资（万元） | <=9万元 | 9万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否能够良性运行 | 是 | 是 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 工程是否达到设计使用年限 | 是 | 是 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 莎车县生态林果设施建设项目（灌溉配套） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县水利局 |  | 实施单位 | 莎车县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 1,906.84 | 1,888.84 | 10 | 99.00% | 9.91 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 0.00 | 1,906.84 | 1,888.84 | - | - | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 莎车县生态林果设施建设项目（灌溉配套）主要建设内容：疏浚白什坎特镇现状引水渠约1.0千米，改建阿瓦提镇引水渠0.27千米、阿拉买提镇引水渠0.30千米，恰热克镇新建输水管线5.69千米及配套附属建筑物。项目建成后，将实现为阿瓦提镇、阿拉买提镇、白什坎特镇、恰热克镇、乌达力克镇、英阿瓦提管委会、亚喀艾日克乡及伊什库力乡共计8个乡镇约3.7万亩高效节水提供灌溉配套设施及灌溉水源的保障；将改善灌溉面积3.7万亩，工程使用年限预计可达30年，受益人口满意度可达95%以上。 |  |  |  | 项目已完成改建0.57千米防渗渠道、新建1个场外沉砂池，恰热克镇新建输水管线5.69千米及配套附属建筑物。项目建成后，实现了为项目涉及的8个乡镇约3.7万亩高效节水提供灌溉配套设施及灌溉水源的保障。项目已验收完成，改善灌溉面积达到3.7万亩，工程使用年限达30年，受益脱贫人口满意度达到了95%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建场外沉砂池数量（个） | ≥1个 | 1个 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 改建防渗渠道长度（千米) | ≥0.57千米 | 0.57千米 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 新建输水管线（千米) | ≥5.69千米 | 5.69千米 | 6 | 6.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 100% | 4 | 4.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 项目开工时间（年/月） | 2022年6月12日 | 2022年6月12日 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） | 2022年8月30日 | 2022年8月30日 | 3 | 3.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 建筑工程费用（万元） | ≤1633.29万元 | 1615.29万元 | 5 | 4.94 | 偏差原因：项目分为两个标段实施，一标段已完成工程定案，二标段工程定案尚未确定，资金暂未全部支付。改进措施：待二标段工程定案完成后根据项目实际情况确定继续进行支付或申请退回国库。 |
|  |  |  | 施工临时工程（万元） | ≤12.21万元 | 12.21万元 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 其他费用（万元） | ≤261.34万元 | 261.34万元 | 6 | 6.00 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 改善灌溉面积（亩) | ≥37000亩 | 37000亩 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程使用年限（年） | ≥30年 | 30年 | 15 | 15.00 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（%） | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.85 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 莎车县现代农业（肉羊）产业园水源建设工程项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县水利局 |  | 实施单位 | 莎车县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 376.53 | 376.33 | 10 | 100% | 9.99 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 0.00 | 376.53 | 376.33 | - | - | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 莎车县现代农业（肉羊）产业园水源建设工程主要是新建1座沉砂调节池，配套沉砂调节池进水渠、旁通渠、退水渠总计182米，及配套附属设施。项目实施完成后将解决牲畜50万头(标畜)的饮用水问题，工程使用年限达15年以上，受益脱贫人口满意度可达95%以上。项目的实施使产业园缺水生态环境得以缓解，为产业园的安全运行及牲畜的生长提供必要的条件，提高产业园经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  | 莎车县现代农业（肉羊）产业园水源建设工程项目已完成新建1座沉砂调节池，配套沉砂调节池进水渠、旁通渠、退水渠总计182米，及配套附属设施。项目实施完成后解决了牲畜50万头(标畜)的饮用水问题，工程可使用年限达15年，受益脱贫人口满意度达到了95%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建沉沙调节池（个） | ≥1个 | 1个 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 改建防渗渠（米） | ≥182米 | 182米 | 6 | 6.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 防渗合格率（%） | =100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 项目（工程）验收合格率（%） | =100% | 100% | 6 | 6.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 项目开工时间（年/月） | 2022年3月14日 | 2022年3月14日 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） | 2022年9月17日 | 2022年9月17日 | 4 | 4.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 工程部分建设成本（万元） | ≤348.49万元 | 348.29万元 | 7 | 7.00 | 剩余资金为结余资金，申请退回国库 |
|  |  |  | 水土保持及环境保护工程成本（万元） | ≤28.04万元 | 28.04万元 | 7 | 7.00 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 解决饮水安全牲畜数（≥**万只） | ≥50万只 | 50万只 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | ≥15年 | 15年 | 15 | 15.00 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.99 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 莎车县依盖尔其镇、阿热勒乡扬水站建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县水利局 |  | 实施单位 | 莎车县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 335.00 | 324.07 | 10 | 97% | 9.67 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 0.00 | 335.00 | 324.07 | - | - | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 莎车县依盖尔其镇、阿热勒乡扬水站建设项目，主要建设内容为依盖尔其镇、阿热勒乡新建扬水站2座，及新建扬水管道2.53公里并配套附属设施设备。工程使用年限可达5年以上，目前现状为退水渠水直接排入叶尔羌河，存在水资源浪费的情况，有限的水源不能得到充分利用,通过项目的实施可使原有的2万亩粮食及经济作物提高灌溉保证率，使得整个灌区2万亩耕地增产，受益脱贫人口满意度可达95%以上。 |  |  |  | 莎车县依盖尔其镇、阿热勒乡扬水站建设项目完成在两个乡镇新建2座扬水站和2.53公里管道，通过项目的实施使原有的2万亩粮食及经济作物提高了灌溉保证率，减少了水资源浪费。项目已验收完成，工程可使用年限达5年，受益脱贫人口满意度达到了95%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建扬水站数量（座） | ≥2座 | 2座 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 新建管道长度（公里） | ≥2.53公里 | 2.53公里 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 覆盖乡镇数量（个） | =2个 | 2个 | 6 | 6.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 管道安装合格率（%） | =100% | 100% | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 项目（工程）验收合格率（%） | =100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间（年/月） | 2022年4月25日 | 2022年4月25日 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 项目完成时间（年/月） | 2022年9月17日 | 2022年9月17日 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 工程部分建设成本（万元） | ≤326.94万元 | 316.01万元 | 6 | 6.00 | 剩余资金为结余资金，申请退回国库 |
|  |  |  | 水土保持及环境保护工程成本（万元） | ≤8.06万元 | 8.06万元 | 6 | 6.00 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 改善灌溉面积（亩) | ≥20000亩 | 20000亩 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程使用年限（年） | ≥5年 | 5年 | 15 | 15.00 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（%） | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.67 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 莎车县渡槽输水建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县水利局 |  | 实施单位 | 莎车县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 309.14 | 303.00 | 10 | 98% | 9.80 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 0.00 | 309.14 | 303.00 | - | - | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 莎车县渡槽输水建设项目，主要是在霍什拉普乡、伊什库力乡、依盖尔其镇、喀群乡、阿尔斯兰巴格乡新建8座渡槽，维修1座渡槽。建筑物总长232.4米。本项目实施完成后将改善农田灌溉5000亩，提高水资源利用率，改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌区现状，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。项目实施后，渡槽预计可使用10年，受益脱贫人口满意度可达95%以上。 |  |  |  | 项目已完成在霍什拉普乡、伊什库力乡、依盖尔其镇、喀群乡、阿尔斯兰巴格乡新建8座渡槽，维修1座渡槽，建筑物总长232.4米，已正常投入使用，改善了5000亩的农田灌溉。项目已验收完成，工程可使用年限达10年，受益脱贫人口满意度达到了95%。本项目实施完成后，提高水资源利用率，改善了农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供了必要的条件，提高了灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 修建渡槽数量（座） | ≥9座 | 9座 | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 修建渡槽长度（米） | ≥232.4米 | 232.4米 | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 覆盖乡镇数量（个） | =5个 | 5个 | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | =100% | 100% | 6 | 6.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 项目开工时间（年/月） | 2022年4月5日 | 2022年4月5日 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 项目完成时间（年/月） | 2022年6月21日 | 2022年6月21日 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 渡槽平均建设成本（万元/米） | ≤1.33万元/米 | 1.3万元/米 | 7 | 7.00 | 剩余未支付资金为结余资金，已申请退回国库 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 改善灌溉面积（亩) | ≥5000亩 | 5000亩 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程使用年限（年） | ≥10年 | 10年 | 15 | 15.00 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（%） | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.80 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 莎车县产业基础配套项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县水利局 |  | 实施单位 | 莎车县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 3,325.29 | 3,233.95 | 10 | 97% | 9.73 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 0.00 | 3,325.29 | 3,233.95 | - | - | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 莎车县产业基础配套项目主要是修建防渗渠37.20公里，项目覆盖5个乡镇19个村。本项目实施完成后将改善农田灌溉面积37080亩，提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，工程使用年限达20年以上,受益群众满意度可达95%以上。项目的实施将改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌区现状，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  | 莎车县产业基础配套项目已完成对5个乡镇19个村修建防渗渠37.20公里。项目已验收完成，工程可使用年限达20年，受益脱贫人口满意度达到了95%。本项目的实施改善农田灌溉面积达37080亩，提高了水资源利用率，降低了渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命。项目的实施改善了农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供了必要的条件，改善灌区现状，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 改建防渗渠长度（公里） | ≥37.20公里 | 37.20公里 | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 项目覆盖乡镇个数（个） | ≥5个 | 5个 | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 防渗合格率（%） | =100% | 100% | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 项目（工程）验收合格率（%） | =100% | 100% | 6 | 6.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 项目开工时间（年/月） | 2022年4月29日 | 2022年4月29日 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） | 2022年9月1日 | 2022年9月1日 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 防渗渠每公里平均建设成本（万元） | ≤89.39万元 | 86.93万元 | 7 | 7.00 | 剩余资金为结余资金，已申请退回国库 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 改善灌溉面积（亩) | ≥37080亩 | 37080亩 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） | ≥20年 | 20年 | 15 | 15.00 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（%） | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.73 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 莎车县恰热克镇防渗渠建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县水利局 |  | 实施单位 | 莎车县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 770.00 | 686.23 | 10 | 89% | 8.91 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 0.00 | 770.00 | 686.23 | - | - | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目是在恰热克镇萨依巴格村、喀拉加什村建设防渗渠7710米及配套渠系建筑物。项目实施完成后将改善农田灌溉面积4500亩，提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，工程使用年限达20年以上,受益脱贫人口满意度可达95%以上。项目的实施将改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌区现状，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  | 项目已完成对恰热克镇喀拉加什(4)村改建0.5m³/s流量防渗渠道7710米。项目实施完成后改善了农田灌溉面积4500亩，提高了水资源利用率，降低了渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，工程使用年限达20年,受益脱贫人口满意度达到了95%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设防渗渠长度（≥**米） | ≥7710米 | 7710米 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 项目覆盖乡镇个数（≥**个） | ≥1个 | 1个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 0 | 2 | 0.00 | 偏差原因：项目受疫情影响，暂未验收。改进措施：后期将加强项目管理，促使项目尽快验收。 |
|  |  |  | 防渗合格率（%） | =100% | 0 | 2 | 0.00 | 偏差原因：项目受疫情影响，暂未验收。改进措施：后期将加强项目管理，促使项目尽快验收。 |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 项目开工时间（年/月） | 2022年9月22日 | 2022年9月22日 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） | 2022年12月1日 | 2022年12月1日 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 防渗渠平均建设成本（≤**元/米） | ≤998.7元/米 | 988.95元/米 | 10 | 9.90 | 偏差原因：项目受疫情影响暂未验收，资金未全部支付。 改进措施：待项目验收并审计完成后支付剩余资金。 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 改善灌溉面积（≥**亩) | ≥4500亩 | 4500亩 | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | ≥20年 | 0年 | 10 | 0.00 | 偏差原因：项目受疫情影响，暂未验收。改进措施：后期将加强项目管理，促使项目尽快验收。 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度(≥**%) | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 84.81 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 莎车县示范村防渗渠建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县水利局 |  | 实施单位 | 莎车县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 1,339.93 | 1,205.44 | 10 | 90% | 9.00 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 0.00 | 1,339.93 | 1,205.44 | - | - | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 莎车县示范村防渗渠建设项目主要是修建防渗渠12.674公里，项目覆盖6个乡镇。本项目实施完成后将改善农田灌溉面积14500亩，提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，工程使用年限达20年以上,受益脱贫人口满意度可达95%以上。项目的实施将改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌区现状，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  | 莎车县示范村防渗渠建设项目已完成对恰热克镇、亚喀艾日克乡、伊什库力乡、英阿瓦提管理委员会、乌达力克镇、阿瓦提镇等6个乡镇修建防渗渠12.674公里。项目的实施改善了6个乡镇农田灌溉面积14500亩，提高了水资源利用率，降低了渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高了渠道水的利用系数，延长渠道的使用年限。项目完成后，工程设计可使用年限达20年，受益脱贫人口满意度达到了95%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 改建防渗渠长度（≥**公里） | ≥12.674公里 | 12.674公里 | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 项目覆盖乡镇个数（≥**个） | ≥6个 | 6个 | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 防渗合格率（%） | =100% | 100% | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 项目（工程）验收合格率（%） | =100% | 100% | 6 | 6.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 项目开工时间（年/月） | 2022年8月10日 | 2022年8月10日 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 防渗渠每公里平均建设成本（≤**万元） | ≤105.72万元 | 95.11万元 | 7 | 6.30 | 偏差原因：项目受疫情影响暂未完成审计，资金未全部支付。改进措施：待项目结算审计完成后支付剩余资金。 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 改善灌溉面积（≥**亩) | ≥14500亩 | 14500亩 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | ≥20年 | 20年 | 15 | 15.00 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度(≥**%) | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.29 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 莎车县产业基础配套项目二期 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县水利局 |  | 实施单位 | 莎车县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 1,814.41 | 1,802.46 | 10 | 99% | 9.93 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 0.00 | 1,814.41 | 1,802.46 | - | - | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 莎车县产业基础配套项目二期根据2022年9月23日下达的莎发改〔2022〕456号文件立项实施，主要建设内容是修建防渗渠17.5公里，项目覆盖6个乡镇，2022年计划完成修建防渗渠17.5公里。 本项目实施完成后将改善农田灌溉面积25620亩，提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，工程使用年限达20年以上,受益脱贫人口满意度可达95%以上。 项目的实施将改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌区现状，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  | 莎车县产业基础配套项目2022年已完成对6个乡镇修建防渗渠17.5公里，受疫情影响暂未验收，计划于2023年进行项目验收。本项目的实施改善农田灌溉面积达25620亩，提高了水资源利用率，降低了渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命。项目的实施改善了农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供了必要的条件，改善灌区现状，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。受益脱贫人口满意度达到了95%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设防渗渠长度（≥**公里） | ≥17.5公里 | 17.5公里 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 项目覆盖乡镇个数（≥**个） | ≥6个 | 6个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 0 | 2 | 0.00 | 偏差原因：项目受疫情影响，暂未验收。改进措施：后期将加强项目管理，促使项目尽快验收。 |
|  |  |  | 防渗合格率（%） | =100% | 0 | 2 | 0.00 | 偏差原因：项目受疫情影响，暂未验收。改进措施：后期将加强项目管理，促使项目尽快验收。 |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 项目开工时间（年/月） | 2022年10月20日 | 2022年10月20日 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 防渗渠每公里平均建设成本（万元/公里） | ≤103.68万元/公里 | 103万元/公里 | 10 | 9.93 | 偏差原因：项目受疫情影响暂未验收，资金未全部支付。改进措施：待项目验收并审计完成后支付剩余资金。 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 改善灌溉面积（≥**亩) | ≥25620亩 | 25620亩 | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | ≥20年 | 0年 | 10 | 0.00 | 偏差原因：项目受疫情影响，暂未验收。改进措施：后期将加强项目管理，促使项目尽快验收。 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度(≥**%) | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85.87 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 莎车县产业基础配套项目三期 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县水利局 |  | 实施单位 | 莎车县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 3,000.00 | 2,925.78 | 10 | 98% | 9.75 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 0.00 | 3,000.00 | 2,925.78 | - | - | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 莎车县产业基础配套项目三期主要是修建防渗渠21.23公里，项目覆盖6个乡镇。本项目实施完成后将改善农田灌溉面积18.47万亩，提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，工程使用年限达20年以上,受益群众及脱贫人员满意度可达95%以上。项目的实施将改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌区现状，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  | 莎车县产业基础配套项目三期已完成对6个乡镇修建防渗渠21.23公里。项目已验收完成，工程可使用年限达20年，受益群众及脱贫人员满意度达到了95%。本项目的实施改善农田灌溉面积达18.47万亩节水效益达到了924.16万立方米，提高了水资源利用率，降低了渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命。项目的实施改善了农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供了必要的条件，改善灌区现状，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 修建防渗渠长度（≥**公里） | ≥21.23公里 | 21.23公里 | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 项目覆盖乡镇个数（≥**个） | ≥6个 | 6个 | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 防渗合格率（%） | =100% | 100% | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 项目（工程）验收合格率（%） | =100% | 100% | 6 | 6.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 项目开工时间（年/月） | 2022年12月7日 | 2022年12月7日 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） | 2022年12月25日 | 2022年12月25日 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 防渗渠每公里平均建设成本（≤**万元） | ≤141.31万元 | 137.81万元 | 7 | 6.83 | 偏差原因：项目受疫情影响，暂未完成审计工作，资金未全部支付。改进措施：剩余资金待审计结束后进行支付。 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 改善灌溉面积（≥**万亩) | ≥18.47万亩 | 18.47万亩 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 节水效益（万立方米） | ≥924.16万立方米 | 924.16万立方米 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | ≥20年 | 20年 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众及脱贫人员满意度(≥**%) | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.58 |  |

- 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》