- 项目支出绩效评价报告

项目名称：莎车县央托卡依水库维修养护项目

项目单位：莎车县水利局

主管部门：莎车县水利局

项目负责人：赵勇

填报时间： 2023年 2月

# 为了贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，我单位根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《项目支出绩效自评管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效自评管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，对央托卡依水库维修养护项目开展绩效自评工作，撰写绩效自评报告。

# 现将央托卡依水库维修养护项目的绩效自评情况汇报如下：

# 一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

根据《关于用好2022年新增地方政府一般债券支持保障小型水库安全运行的通知》（新财农〔2022〕26号）文件规定，我局承担2022年新增地方政府一般债券支持保障小型水库维修养护项目，结合本县实际，通过工程措施进一步提升水库安全运行管理水平，发挥水库工程效益。

- 2. 主要内容及实施情况

经单位集体研究决定实施央托卡依水库维修养护项目，并制定了央托卡依水库维修养护项目实施方案。

项目建设的内容及规模是：本项目包括管理站房电路维修；修建预制砼库房；水库水位标尺等。

项目计划的投资金额及资金来源是：政府债券资金9万元。

截至2022年12月31日，项目已实施完成了管理站房电路维修、修建预制砼库房、水库水位标尺等，已全部完成。

3.项目实施主体

- 本项目实施主体为莎车县水利局。根据《关于印发莎车县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，本单位的主要职能是组织人员及完成县委、县政府交办的其他工作。

- 本单位下属4个单位，分别是莎车县水管总站、莎车县农村饮水安全管理服务站、莎车县规划队、莎车县鱼苗场，隶属于县水利局二级单位。

- 本单位内设5个机构，分别是办公室、财务集中支付股、水利建设与水土保持股、水政水资源和政策法规股（河湖长制办公室）、运行管理股。

- 本单位现有编制数22人，实有人数56人，其中：在职56人，与上年相比变动2人；退休30人，与上年相比变动3人；离休0人，与上年相比变动0人。

4.资金投入和使用情况
根据《关于用好2022年新增地方政府一般债券支持保障小型水库安全运行的通知》（新财农〔2022〕26号）文件和喀地财债〔2022〕17号文件要求，央托卡依水库维修养护项目2022年度项目支出单位自评表项目共计安排预算资金9万元，已到位资金9万元，截至2022年12月31日，项目实际支出9万元，资金预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

本项目总投资预计9万元，其中地方政府专项债券资金9万。资金主要用于央托卡依水库维修养护项目。

保证莎车县水库安全运行，及时排除安全隐患，有效提高水资源利用率，改善水资源生态环境。

- 2.阶段性目标

提升水库安全运行管理水平，完成莎车县央托卡依水库维修养护项目。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求设置，由决策、过程、产出、效益4个一级指标,、10个二级指标、17个三级指标构成。

- 3. 绩效评价方法

- 本次评价的方法按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）要求，主要采取比较法和调查法。一是比较法。对项目支出情况及建设后的产出及效果与项目实施计划目标进行比较，分析预计目标的完成程度。二是调查法（包括抽样调查、现场调查和问卷调查）。抽样调查是从评价项目中，抽取一部分内容进行实地考察和分析， 并根据这部分内容的特征去推断项目全部的特征。现场调查是通过现场抽查、询问等方法，对项目效益等指标进行复核性评价。问卷调查是针对项目区利益相关方实施的调查，并对调查结果进行统计、分析和评定。

- 4. 绩效评价标准

- 绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了历史标准。

（三）绩效评价工作过程

- 本次评价成立了评价工作组，设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

- 第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

- 周鑫足任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

- 张依国任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

- 艾孜孜任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

- 第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

- 第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

- 第四阶段：撰写与提交评价报告。项目撰写绩效评价报告，按照绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。

- 第五阶段：归集档案。建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

- 经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。

央托卡依水库维修养护项目得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 100% | 20 |
| 项目过程 | 20 | 100% | 20 |
| 项目产出 | 40 | 100% | 40 |
| 项目效益 | 20 | 100% | 20 |
| 合计 | 100 | 100% | 96 |

（二）综合评价结论

- 央托卡依水库维修养护项目已完成年度项目建设任务，推动了招商引资、产业发展，促进就业，产生良好的经济效益和社会效益。该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

- 项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。

- （1）立项依据充分性：结合莎车县水利局职责组织实施。围绕莎车县年度工作重点和工作计划指定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与县人民政府分管领导进行沟通，筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。

（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（4）管理制度健全性：制定了相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。

- 对于“产出数量”

小型水库维修养护数量指标，预期目标值为1座，实际完成完成值为1座。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

- 对于“产出质量”：

工程验收合格率指标预期目标值为百分百，实际完成值与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

- 对于“产出时效”：

资金支付及时率指标，预期目标值为100%，实际完成值与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（4）对于“产出成本”：

资金支付金额指标，预期目标值不超过9万元，实际项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两个方面的内容，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.实施效益指标：

（1）对于“社会效益指标”：

预期目标值为有效提升水库安全运行管理水平，确保水库安全，实际完成值与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）对于“可持续影响指标”：

提高水库安全运行，预期目标值为长期改善，实际完成值与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（3）对于“经济效益指标”：

本项目无指标。

实施效益指标合计得10分。

2.满意度指标:

对于“满意度指标：收益群众满意度100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

央托卡依水库维修养护项目预算9万元，到位9万元，实际支出9万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，此项目无偏差。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为顺利推进央托卡依水库维修养护项目，莎车县水利局紧盯项目各环节，对施工单位提出严格要求，倒排工期，加大资金和用工投入，及时跟进掌握施工单位用工及进度情况，督促进度，第一时间解决出现的问题。根据合同约定和施工进度，提前与企业对接，准备好相关材料，及时完成各项签批手续，确保按时完成工程款拨付；为使绩效评价工作顺利开展，成立绩效评价小组，负责项目工作的指挥、协调，明确工作职责。充分发挥职能作用，在项目组织实施、资金使用方面做到认真履职，监督到位，确保资金使用安全和最大效益的发挥，确保项目如期按要求完成。

（二）存在问题及原因分析

一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

# 七、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件：1项目支出绩效自评表

2满意度调查问卷

附件2：满意度调查问卷

央托卡依水库维修养护项目满意度调查问卷

亲爱的先生/女士：

您好！非常感谢您在百忙之中抽出时间参与我们这次问卷的填写！

本问卷没有对与错，请选择与您的看法最接近的答案选项。问卷采取不记名的方式，调查结果仅作参考使用，请根据自己的真实想法放心回答。

填写说明：请在符合您想法的选项上画“√”

一、个人信息

您的年龄：         您的性别：        您的户籍：

二、基本问题

1. 施工进度是否能按照合同和建设单位工期履约？

£ 非常满意     £  一般     £ 不太满意     £  非常不满意

- 施工质量是否满足设计及规范要求、是否满足合同、建设单位需求，施工中出现的质量问题是否能及时妥善解决？

£ 非常满意     £ 比较满意     £ 一般     £ 不太满意

3.现场安全生产措施是否满足合同和建设单位需求，安全隐患是否及时辨识及消除？

£ 非常充分     £ 比较充分     £一般     £不太充分

4.现场文明施工措施能否满足建设单位和相关方需求？

£ 非常满意     £  一般     £ 不太满意     £  非常不满意

5.能否积极主动的为建设单位提出工程上有关问题的解决办法？

£ 非常满意     £  一般     £ 不太满意     £  非常不满意