莎车县水利局2023年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟定地方性水利发展规划和政策，起草相关地方性法规和政府规章草案；组织编制全县重大水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
　　（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格的水资源管理制度，实施水资源的统一监督（含地下水、地表水、空中水），拟订中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证工作；指导开展水资源的有偿使用工作，拟定全县水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
　　（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
　　（四）指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开展利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理；发布水资源公报。
　　（五）负责全县节约用水工作，拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
　　（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导重要河流湖泊、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。
　　（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨乡镇的重要水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。
　　（八）负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监督预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
　　（九）负责全县农村水利工作。组织开展大中型灌排水工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导全县节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全县农村水能源开发、农村水电电气化和小水电代燃料工作；指导村镇供水水源管理和农村饮水安全工作。
　　（十）负责水政监察和水政执法工作。负责全县重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁乡镇水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督。
　　（十一）负责水利科技与教育工作；组织开展水利行业质量监督工作；拟定水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织开展水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作与交流；负责水利信息化工作。
　　（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流域湖泊和重要水工程的防御旱灾调度及应急水量调度方案，按程度报批并组织实施。承担县防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
　　（十三）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
　　（十四）职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保护合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

- 二、机构设置及人员情况

莎车县水利局2023年度，实有人数611人，其中：在职人员402人，离休人员0人，退休人员209人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：行政办公室、财务集中支付中心、水政水资源和政策法规股、运行管理科、水利建设与水土保持股。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计89,504.68万元，其中：本年收入合计89,504.68万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计89,504.68万元，其中：本年支出合计89,504.68万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加48,869.95万元，增长120.27%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加莎车县叶尔羌河下游防洪工程项目、莎车县卡尔扎克干渠改建项目、叶尔羌河灌区莎车县骨干工程老米夏干渠节水改造项目、莎车县荒地干渠改建项目、莎车县农村供水保障工程（二期）项目等水利项目，导致经费较上年增加。

- 二、收入决算情况说明

本年收入89,504.68万元，其中：财政拨款收入81,495.51万元，占91.05%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8,009.17万元，占8.95%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出89,504.68万元，其中：基本支出6,179.52万元，占6.90%；项目支出83,325.17万元，占93.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计81,495.51万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入81,495.51万元。财政拨款支出总计81,495.51万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出81,495.51万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加45,416.16万元，增长125.88%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加莎车县叶尔羌河下游防洪工程项目、莎车县卡尔扎克干渠改建项目、叶尔羌河灌区莎车县骨干工程老米夏干渠节水改造项目、莎车县荒地干渠改建项目、莎车县农村供水保障工程（二期）项目等水利项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数75,464.49万元，决算数81,495.51万元，预决算差异率7.99%，主要原因是：年初未安排衔接资金项目预算，年中追加莎车县农村供水保障工程（一期）项目、莎车县伊什库力乡等3个乡镇渠道防渗建设项目、莎车县拍克其乡渠道防渗建设项目、产业基础电力配套项目、莎车县农村供水水质提升工程、莎车县拍克其乡渠道防渗建设项目、莎车县恰热克镇等4个乡镇渠道防渗建设项目等水利项目导致预决算存在差异。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出44,443.96万元，占本年支出合计的49.66%。与上年相比，增加8,708.09万元，增长24.37%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加莎车县叶尔羌河下游防洪工程项目、莎车县卡尔扎克干渠改建项目、叶尔羌河灌区莎车县骨干工程老米夏干渠节水改造项目、莎车县荒地干渠改建项目、莎车县农村供水保障工程（二期）项目等水利项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比,年初预算数8,257.83万元，决算数44,443.96万元，预决算差异率438.20%，主要原因是：年初未安排衔接资金项目预算，年中追加莎车县农村供水保障工程（一期）项目、莎车县伊什库力乡等3个乡镇渠道防渗建设项目、莎车县拍克其乡渠道防渗建设项目、产业基础电力配套项目、莎车县农村供水水质提升工程、莎车县拍克其乡渠道防渗建设项目、莎车县恰热克镇等4个乡镇渠道防渗建设项目等水利项目导致预决算存在差异。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)126.95万元,占0.29%。

- 2.卫生健康支出(类)47.80万元,占0.11%。

- 3.农林水支出(类)44,194.70万元,占99.44%。

- 4.住房保障支出(类)74.51万元,占0.16%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为38.43万元，比上年决算增加7.21万元，增长23.09%,主要原因是:本年新增退休人员，导致退休费较上年增加。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为88.52万元，比上年决算增加10.67万元，增长13.71%,主要原因是:本年在职人员调薪，养老保险缴费增加。

- 3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为35.33万元，比上年决算减少18.01万元，下降33.76%,主要原因是:本年度因政策调整，退休人员基本医疗不由单位缴纳，导致经费减少。

- 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为12.47万元，比上年决算减少2.65万元，下降17.53%,主要原因是:本年度因政策调整，退休人员基本医疗不由单位缴纳，导致经费减少。

- 5.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算数为786.74万元，比上年决算增加99.06万元，增长14.40%,主要原因是:本年在职人员工资调薪，工资等相关人员经费较上年增加。

- 6.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算数为6,231.46万元，比上年决算增加1,731.46万元，增长38.48%,主要原因是:本年新增提孜那甫河恩都门列克防洪工程项目、永安管委会农田水利建设项目（支渠）项目、莎车县叶尔羌河下游防洪工程项目等水利项目，导致经费较上年增加。

- 7.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):支出决算数为715.50万元，比上年决算增加706.50万元，增长7,850.00%,主要原因是:本年增加南疆三地州水管单位公益性人员经费项目，导致经费较上年增加。

- 8.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):支出决算数为91.20万元，比上年决算增加91.20万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加喀什地区2022年取用水监测计量体系建设项目井电双控升级改造项目，导致经费较上年增加。

- 9.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项):支出决算数为30.37万元，比上年决算增加30.37万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加地下水监测井（站）项目，导致经费较上年增加。

- 10.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为107.00万元，比上年决算增加107.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加莎车县亚克艾日克乡6村山洪坝水毁修复工程、山洪灾害防治、山洪灾害防治维修养护项目，导致经费较上年增加。

- 11.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项):支出决算数为1,293.94万元，比上年决算增加1,218.62万元，增长1,617.92%,主要原因是:本年增加莎车县棋盘河喀群乡2村段中小河流治理工程、莎车县艾牙河达木斯乡1村、8村、霍什拉甫乡11、12村中小河流治理工程、小型水库维修养护项目，导致经费较上年增加。

- 12.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):支出决算数为23.82万元，比上年决算增加23.82万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加2023年自治区大中型水库移民后期扶持移民补助项目，导致经费较上年增加。

- 13.农林水支出(类)水利(款)农村供水(项):支出决算数为166.00万元，比上年决算增加166.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加偏远贫困地区农村自来水用电补助项目，导致经费较上年增加。

- 14.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为407.05万元，比上年决算减少7,334.35万元，下降94.74%,主要原因是:本年减少莎车县产业基础配套项目（一期）、莎车县产业基础配套项目（二期）、莎车县产业基础配套项目（三期）项目，导致经费较上年减少。

- 15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为24,307.51万元，比上年决算增加9,436.25万元，增长63.45%,主要原因是:本年增加莎车县农村供水保障工程（一期）、莎车县产业配套水利建设项目（孜热甫夏提乡等3个乡镇）、莎车县产业配套水利建设项目（阿扎特巴格乡等4个乡镇）、莎车县产业配套水利建设项目（乌达力克镇等3个乡镇）、莎车县产业配套水利建设项目（阿热勒乡等5个乡镇）、莎车县产业配套水利建设项目（拍克其乡等3个乡镇）等水利项目，导致经费较上年增加。

- 16.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为9,834.11万元，比上年决算增加2,807.90万元，增长39.96%,主要原因是:本年增加莎车县恰热克镇等4个乡镇渠道防渗建设项目、莎车县拍克其乡渠道防渗建设项目、莎车县农村供水水质提升工程等水利项目，导致经费较上年增加。

- 17.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为200.00万元，比上年决算减少372.52万元，下降65.07%,主要原因是:本年减少喀尓苏乡夏甫吐鲁克渠道建设项目，导致经费较上年减少。

- 18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为74.51万元，比上年决算增加6.35万元，增长9.32%,主要原因是:本年在职人员工资调薪，住房公积金缴费增加。

- 19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.79万元，下降100%,主要原因是:本年年底退休1人，职业年金暂未支出，导致经费减少。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,036.00万元，其中：人员经费1,036.00万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费0.00万元，包括：无公用经费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8辆，与公务用车保有量差异原因是：7辆车处于报废状态本年未使用，1辆车由水管总站进行使用。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计37,051.56万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入37,051.56万元。政府性基金预算财政拨款支出总计37,051.56万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出37,051.56万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加36,708.07万元，增长10,686.79%，主要原因是：本年增加专项债券项目莎车县荒地干渠改建项目、莎车县卡尔扎克干渠改建项目、叶尔羌河灌区莎车县骨干工程老米夏干渠节水改造项目、莎车县勿甫干渠改建项目、莎车县克洛瓦提干渠中断改建项目、莎车县艾力西湖镇下勿甫支渠改建项目、莎车县乌达力克镇阿里尕吾斯塘支渠改建项目、莎车县阔克其塔合台支渠改建项目、莎车县荒地镇东吾斯塘支渠改建项目、莎车县墩巴格乡巴扎塔和台支渠改建项目、莎车县小卡尔扎克支渠改建项目、莎车县阿木吧上支渠改建项目、莎车县延都马渠改建项目、莎车县阔什艾热克阿木提里克支渠改建项目、莎车县排孜瓦提支渠改建项目、莎车县排孜瓦提支渠改建项目、莎车县排孜瓦提支渠改建项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数67,206.66万元，决算数37,051.56万元，预决算差异率-44.87%，主要原因是：年初未安排政府性基金预算，年中追加莎车县荒地干渠改建项目、莎车县卡尔扎克干渠改建项目、叶尔羌河灌区莎车县骨干工程老米夏干渠节水改造项目、莎车县勿甫干渠改建项目、莎车县克洛瓦提干渠中断改建项目、莎车县艾力西湖镇下勿甫支渠改建项目、莎车县乌达力克镇阿里尕吾斯塘支渠改建项目、莎车县阔克其塔合台支渠改建项目、莎车县荒地镇东吾斯塘支渠改建项目、莎车县墩巴格乡巴扎塔和台支渠改建项目、莎车县小卡尔扎克支渠改建项目、莎车县阿木吧上支渠改建项目、莎车县延都马渠改建项目、莎车县阔什艾热克阿木提里克支渠改建项目、莎车县排孜瓦提支渠改建项目、莎车县排孜瓦提支渠改建项目、莎车县排孜瓦提支渠改建项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出37,051.56万元。

1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):支出决算数为84.72万元，比上年决算增加32.16万元，增长61.19%，主要原因是：本年增加2023年中央大中型水库移民后期扶持移民补助，导致经费较上年增加。

- 2.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):支出决算数为3.83万元，比上年决算减少287.10万元，下降98.68%，主要原因是：本年减少中央大中型水库移民扶持基金（基础建设）项目，导致经费较上年减少。

- 3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为963.01万元，比上年决算增加963.01万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加莎车县防洪工程项目，导致经费较上年增加。

- 4.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为36,000.00万元，比上年决算增加36,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加莎车县荒地干渠改建项目、莎车县卡尔扎克干渠改建项目、叶尔羌河灌区莎车县骨干工程老米夏干渠节水改造项目、莎车县勿甫干渠改建项目、莎车县克洛瓦提干渠中断改建项目、莎车县艾力西湖镇下勿甫支渠改建项目、莎车县乌达力克镇阿里尕吾斯塘支渠改建项目、莎车县阔克其塔合台支渠改建项目、莎车县荒地镇东吾斯塘支渠改建项目、莎车县墩巴格乡巴扎塔和台支渠改建项目、莎车县小卡尔扎克支渠改建项目、莎车县阿木吧上支渠改建项目、莎车县延都马渠改建项目、莎车县阔什艾热克阿木提里克支渠改建项目、莎车县排孜瓦提支渠改建项目、莎车县排孜瓦提支渠改建项目、莎车县排孜瓦提支渠改建项目，导致经费较上年增加。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度莎车县水利局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1,073.61万元，其中：政府采购货物支出523.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出550.45万元。

授予中小企业合同金额916.60万元，占政府采购支出总额的85.38%，其中：授予小微企业合同金额916.60万元，占政府采购支出总额的85.38%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值4,431.13万元，房屋2,438.63平方米，价值112.31万元。车辆8辆，价值81.78万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：单位业务用车，用来巡渠，巡坝，水库巡查；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额0.00万元，实际执行总额0.00万元；预算绩效评价项目31个，全年预算数37,563.82万元，全年执行数36,740.72万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。二是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年农业水价综合改革地区补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算资金2万元，针对卡尔扎克渠、下勿渠、沙依渠、再力克渠、红卫渠、巴格阿瓦提渠、阿瓦提渠、米夏渠、恰尔巴格渠、恰热克七村渠、乌达力克十六村渠等渠道范围内的闸门、启闭机、止水条进行更换维修安装，有效提高用水主体节水意识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年项目预算资金2万元，针对卡尔扎克渠、下勿渠、沙依渠、再力克渠、红卫渠、巴格阿瓦提渠、阿瓦提渠、米夏渠、恰尔巴格渠、恰热克七村渠、乌达力克十六村渠等11条渠道范围内的闸门、启闭机、止水条进行更换维修安装，进行维修养护，涉及15个乡镇，有效提高用水主体节水意识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 项目维修养护数量（条） |  | >=11条 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =11条 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 维修养护覆盖乡镇（个） |  | >=15个 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =15个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 维修养护覆盖率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 维修养护均摊成本（元） |  | <=1818.18元 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1818.18元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高用水主体节水意识 |  | 持续提高 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 持续提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益群众满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年水利维修改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 433.00 |  |  | 433.00 |  |  | 352.49 |  |  | 10 |  | 81.4% |  |  | 5.35分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 433.00 |  |  | 433.00 |  |  | 352.49 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目安排资金433万元，用于莎车县克克其汗水库、大寨水库、拍克其水库、央托卡依进行维修加固及莎车县勿甫总干渠到维吾尔闸口进行灌区68处进行自动化计量，水库维修加固4座。达到年节水量102.9万立方，有效改善农田灌溉用水条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目实际支出352.49万元，用于莎车县4座水库维修加固及莎车县勿甫总干渠到维吾尔闸口进行灌区68处进行自动化计量，达到年节水量102.9万立方，有效改善农田灌溉用水条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 水库维修加固（座） |  | >=4座 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =4座 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 信息化计量（处） |  | >=68处 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =68处 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工程质量保障率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完工时间（年/月） |  | =2023年4月 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 2023年11月 |  | 0.00 | 未完成原因：部分工作还未完成，改进措施：尽快完成。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 山洪灾害防治成本（万元） |  | <=400万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =319.52万元 |  | 2.98 | 未完成原因：部分工作还未完成，改进措施：尽快完成。 |  |
|  |  |  |  | 勿甫干渠测水设施（万元） |  | <=25万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =25万元 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 水库维修养护费用（万元） |  | <=8万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =7.97万元 |  | 6.94 | 未完成原因：部分工作还未完成，改进措施：尽快完成。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善农田灌溉用水条件 |  | 有效改善 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效改善 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 农民满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 82.27分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年水库移民生产生活补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 23.88 |  |  | 23.88 |  |  | 23.82 |  |  | 10 |  | 99.8% |  |  | 9.94分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.88 |  |  | 23.88 |  |  | 23.82 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据大中型水库移民后期扶持政策的要求，下发的23.88万元大中型水库移民后期扶持资金，资金直补受益移民达398人，补助发放覆盖率100%，补助发放准确率100（%），对核定的后期扶持人口按照600元/人的标准已发放完毕，使得移民生活水平不断提高不断改善居住坏境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目资金支出23.82万元，作为大中型水库移民后期扶持资金，资金直补受益移民达397人，补助发放覆盖率100%，补助发放准确率100%，已完成对核定的后期扶持人口按照600元/人的标准发放补助资金，使得移民生活水平不断提高不断改善居住坏境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 资金直补受益移民（人） |  | >=398人 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =397人 |  | 9.94 | 未完成原因：项目目标设定不精准。改进措施：加强项目绩效目标精准度。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 补助发放覆盖率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 补助发放准确率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间（年/月） |  | 2023年5月 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =2023年5月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 移民人均年补助标准（元） |  | <=600元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =600元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升水库移民生活水平 |  | 有效提升 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效提升 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益人口满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.88分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年移民生产生活补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 94.98 |  |  | 94.98 |  |  | 84.72 |  |  | 10 |  | 89.2% |  |  | 7.30分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 94.98 |  |  | 94.98 |  |  | 84.72 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据大中型水库移民后期扶持政策的要求，下发的94.98万元大中型水库移民后期扶持资金，资金直补受益移民达1412人，对核定的后期扶持人口按照600元/人的标准已发放完毕，使得移民生活水平不断提高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目资金支出84.72万元，作为大中型水库移民后期扶持资金，资金直补受益移民达1412人，对核定的后期扶持人口按照600元/人的标准已发放完毕，使得移民生活水平不断提高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 资金直补受益移民（人） |  | >=1583人 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1412人 |  | 7.25 | 未完成原因：年初目标设定不精准，改进措施：提高目标准确度 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 直补资金标准符合率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 完工项目验收率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间（年/月） |  | =2023年5月 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =2023年10月 |  | 6.00 | 未完成原因：年初目标设定不精准，改进措施：提高目标准确度 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 移民人均年补助标准（元/人） |  | <=600元/人 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =600元/人 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 促进水库健康良好发展 |  | 有效促进 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效促进 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益人口满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 90.55分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年自治区水利管理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 881.50 |  |  | 881.50 |  |  | 881.50 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 881.50 |  |  | 881.50 |  |  | 881.50 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、项目资金为水管单位公益部分人员基本支出的经费，用于水管单位公益性人员225人的工资的发放、社保缴费及公积金的缴纳等人员的基本支出。 2、偏远贫困地区农村自来水厂用电补助资金，有效降低管网运行维修成本，供水保证率有效提高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目资金支出881.5万元，作为水管单位公益部分人员基本支出的经费，为水管单位公益性人员225人的工资的发放、社保缴费及公积金的缴纳等人员的基本支出。为偏远贫困地区农村自来水厂用电补助，有效降低管网运行维修成本，供水保证率有效提高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 南疆三地州及贫困县公益补助人员（人） |  | >=225人 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =225人 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 用电补助县数（个） |  | =1个 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 补助发放准确率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 供水保证率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间（年/月） |  | =2023年10月 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 2023年6月 |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 南疆三地州及贫困县公益人员补助（万元） |  | <=715.50万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =715.5万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 偏远地区水厂补助专项（万元） |  | <=166万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =166万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高全民节水意识 |  | 显著提高 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 显著提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 产业基础电力配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2,660.88 |  |  | 2,660.88 |  |  | 2,633.56 |  |  | 10 |  | 98.97% |  |  | 9.9分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,660.88 |  |  | 2,660.88 |  |  | 2,633.56 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本工程是莎车县粮食产能综合提升场外配套输配电建设项目主要是新建10千伏输电线路134.258千米，配套附属设施设备，项目覆盖艾力西湖镇、荒地镇等13个乡镇。工程设计使用年限20年，项目实施完成后有效输电粮食产能场面积14.81万亩，将改善农业生产环境为粮食产能综合提升场的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，有效提升粮食产能，项目的建设有利于确保国家粮食安全、促进农业发展， 也为国民经济和社会持续稳定发展的打下基础，助力脱贫攻坚，实现 社会稳定和长治久安，受益脱贫人口满意度95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目已完成新建10千伏输电线路130.32千米，配套附属设施设备，项目覆盖艾力西湖镇、荒地镇等13个乡镇。工程设计使用年限20年，项目实施完成后,改善农业生产环境为粮食产能综合提升场的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，有效提升粮食产能，有利于确保国家粮食安全、促进农业发展， 也为国民经济和社会持续稳定发展的打下基础，实现 社会稳定和长治久安，受益脱贫人口满意度95%，该项目未完工，效益无法进行统计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 输电线路长度（千米） |  | ≥134.258千米 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 130.32千米 |  | 7.77 | 偏差原因：昆仑公司土地平整未完成，无法架设输电线。 改进措施：待土地平整完成后，继续进行架设输电线。 |  |
|  |  |  |  | 项目覆盖乡镇个数（个） |  | ≥13个 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 13个 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 输电线路合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | ★项目（工程）验收合格率（100%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 0.0% |  | 0.00 | 偏差原因：昆仑公司土地平整未完成，无法架设输电线。 改进措施：待土地平整完成后，继续进行架设输电线。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目开工时间（年/月） |  | 45078 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45078 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 45200 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | 未达预期指标 |  | 0.00 | 偏差原因：昆仑公司土地平整未完成，无法架设输电线。 改进措施：待土地平整完成后，继续进行架设输电线。 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 输电线路1千米平均投资（万元） |  | ≤19.82万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 19.62万元 |  | 10.00 | 偏差原因：截止目前，已按项目进度支付资金 改进措施：严格按进度支付资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 输电粮食产能场面积（万亩) |  | ≥14.81万亩 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 0万亩 |  | 0.00 | 偏差原因：截止目前，该项目未完工，效益无法进行统计。改进措施：加快项目进度，及时统计效益资料。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 工程设计使用年限（年） |  | ≥20年 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 0年 |  | 0.00 | 偏差原因：昆仑公司土地平整未完成，无法架设输电线。 改进措施：待土地平整完成后，继续进行架设输电线。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | ★受益脱贫人口满意度（%） |  | ≥95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | 95.0% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 56.67 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 小型农田水利设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 720.86 |  |  | 720.86 |  |  | 720.86 |  |  | 10 |  | 99.88% |  |  | 9.99分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 720.86 |  |  | 720.86 |  |  | 720.86 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小型农田水利设施建设项目主要是修建防渗渠8.3公里，其中：孜热甫夏提乡4.5公里，亚喀艾日克乡3.8公里，项目覆盖2个乡镇。本项目实施完成后将改善农田灌溉面积7500亩，提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，工程使用年限达20年以上,受益群众满意度可达95%以上。改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌区现状，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成修建防渗渠8.3公里，其中：孜热甫夏提乡4.5公里，亚喀艾日克乡3.8公里，项目覆盖2个乡镇。项目实施后，改善农田灌溉面积7500亩，提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，工程使用年限20年,受益群众满意度95%。改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌区现状，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改建防渗渠长度（公里） |  | ≥8.3公里 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 8.3公里 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目覆盖乡镇个数（个） |  | ≥2个 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 2个 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 防渗合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | ★项目（工程）验收合格率（100%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目开工时间（年/月） |  | 44986 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 44986 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 45107 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | 45107 |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 防渗渠平均每公里建设成本（万元） |  | ≤86.85万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 86.749万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善灌溉面积（亩) |  | ≥7500亩 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 7500亩 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 工程设计使用年限（年） |  | ≥20年 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 20年 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益乡镇群众满意度(%) |  | ≥95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | 95.0% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.9884134089837 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 新疆叶尔羌河防洪工程占地补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 963.01 |  |  | 963.01 |  |  | 963.01 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 963.01 |  |  | 963.01 |  |  | 963.01 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本次在叶尔羌河两岸莎车段修建防洪坝，为了进一步做好征地工作,及时落实好各项政策，切实维护被征地农民的合法权益。对10个乡镇建设用地征地补偿。征地补偿费为963.0114万元。本项目实施后，除保护重要的水利工程，乡村设施外，同时还保护耕地29.34公顷，人口13.64万人。项目占地累计29.34公顷，项目平均占地补偿成本为32.82万元/公顷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目资金支出963.01万元，完成叶尔羌河两岸莎车段修建防洪坝，并对10个乡镇建设用地征地补偿。征地补偿费为963.0114万元。本项目实施后，有效保护重要的水利工程，乡村设施等，同时还保护耕地29.34公顷，人口13.64万人。项目占地累计29.34公顷，项目平均占地补偿成本为32.82万元/公顷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 项目涉及乡镇个数（个） |  | >=10个 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =10个 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 保护项目区人口（万人） |  | >=13.64万人 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =13.64万人 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 占地面积（公顷） |  | >=29.34公顷 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =29.34公顷 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 发放补偿覆盖率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完工时间（年/月） |  | 2023年4月 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =2023年4月 |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 占地补偿平均成本（万元/公顷） |  | <=32.82万元/公顷 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =32.82万元/公顷 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保护生产建设耕地 |  | 持续保护 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 持续保护 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益人口满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县3口地下水监测井（站）新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 9.39 |  |  | 30.37 |  |  | 30.37 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.39 |  |  | 30.37 |  |  | 30.37 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算资金30.37万元，工程从2022年12月20日开工建设，2023年3月20日完工，新建地下水监测井3口，提升我县水质监测能力，保障用水安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目支出资金30.37万元，项目于2022年12月20日开工建设，于2023年3月20日完工，完成新建地下水监测井3口，有效提升我县水质监测能力，保障用水安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 新建监测井数量 |  | =3口 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =3口 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 覆盖乡镇数量（个） |  | =3个 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =3个 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 围栏（套） |  | =3套 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =3套 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目（工程）验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 原始凭证,说明材料,工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完工时间（年/月） |  | 2023年3月 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,原始凭证,工作资料 |  | 2022年12月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 预算完成率（%） |  | =100% | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证,工作资料 |  | =100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 实时掌握全县水位变化情况 |  | 实时掌握 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 实时掌握 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益人口满意度（%） |  | >=95% | 历史标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县亚克艾日克乡6村山洪坝水毁修复工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算资金30万元，计划修建2公里防洪堤，有效保护叶尔羌河莎车段左右沿岸耕地及人生命财产安全，减轻了灌区群众沉重的防洪负担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年项目实际支出资金30万元，修建2公里防洪堤，防洪堤堤顶宽4米，有效保护叶尔羌河莎车段左右沿岸耕地及人生命财产安全，减轻了灌区群众沉重的防洪负担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 修建防洪堤长度（公里) |  | >=2公里 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2公里 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 防洪堤堤顶宽（米） |  | >=4米 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =4米 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目（工程）验收合格率（%） |  | >=100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间（年/月） |  | 2023年12月 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 防洪堤工程部分平均成本（万元/公里） |  | >=15万元/公里 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =15万元/公里 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 治理水土流失 |  | 有效治理 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效治理 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益人口满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县产业配套水利建设项目(乌达力克等3个乡镇) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,977.06 |  |  | 1,977.06 |  |  | 1,890.96 |  |  | 10 |  | 95.65% |  |  | 9.56分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,977.06 |  |  | 1,977.06 |  |  | 1,890.96 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 莎车县产业配套水利建设项目(乌达力克等3个乡镇)主要是修建防渗渠18.5公里，项目覆盖3个乡镇。本项目实施完成后将提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，工程使用年限达20年以上,受益脱贫群众满意度可达95%以上。改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌溉面积2.45万亩，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 莎车县产业配套水利建设项目(乌达力克等3个乡镇)已完成修建防渗渠18.5公里，项目覆盖3个乡镇。项目实施后,提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，工程使用年限达20年,受益脱贫群众满意度达到了95%。改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌溉面积2.45万亩，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改建防渗渠长度（公里） |  | ≥18.5公里 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 18.5公里 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目覆盖乡镇个数（个） |  | ≥3个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 3个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | ★项目（工程）验收合格率（100%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目开工时间（年/月） |  | 45078 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45078 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 45231 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | 45231 |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 防渗渠每公里平均建设成本（万元） |  | ≤106.868万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 102.214万元 |  | 10.00 | 偏差原因：正在审计阶段，审计报告尚未出完。改进措施：督促审计公司尽早完成审计。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善灌溉面积（亩) |  | ≥2.45万亩 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 2.45万亩 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 工程设计使用年限（年） |  | ≥20年 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 20年 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益乡镇群众满意度(%) |  | ≥95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | 95.0% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.56 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县产业配套水利建设项目(拍克其等3个乡镇) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2,469.25 |  |  | 2,469.25 |  |  | 2,353.01 |  |  | 10 |  | 95.29% |  |  | 9.53分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,469.25 |  |  | 2,469.25 |  |  | 2,353.01 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 莎车县产业配套水利建设项目(拍克其等3个乡镇)主要是修建防渗渠23.341公里，项目覆盖3个乡镇。本项目实施完成后将提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，工程使用年限达20年以上，受益脱贫群众满意度可达95%以上。改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌溉面积4.26万亩，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成修建防渗渠23.341公里，项目覆盖3个乡镇。项目实施后，提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，工程使用年限达20年，受益脱贫群众满意度达95%。改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌溉面积4.26万亩，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改建防渗渠长度（公里） |  | ≥23.341公里 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 23.341公里 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目覆盖乡镇个数（个） |  | ≥3个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 3个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | ★项目（工程）验收合格率（100%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目开工时间（年/月） |  | 45078 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45078 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 45200 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | 45200 |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 防渗渠每公里平均建设成本（万元） |  | ≤105.79万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.81万元 |  | 10.00 | 偏差原因：正在审计阶段，审计报告尚未出完。改进措施：督促审计公司尽早完成审计。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善灌溉面积（亩) |  | ≥4.26万亩 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 4.26万亩 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 工程设计使用年限（年） |  | ≥20年 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 20年 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益乡镇群众满意度(%) |  | ≥95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | 95.0% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.53 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县产业配套水利建设项目(阿扎特巴格等4个乡镇) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2,438.15 |  |  | 2,438.15 |  |  | 2,395.75 |  |  | 10 |  | 98.26% |  |  | 9.83分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,438.15 |  |  | 2,438.15 |  |  | 2,395.75 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 莎车县产业配套水利建设项目(阿扎特巴格等4个乡镇)主要是修建防渗渠21.721公里并配套渠系建筑物，项目覆盖4个乡镇。本项目实施完成后将提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，工程设计使用年限可达20年以上,受益脱贫群众满意度将达到95%以上。改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌溉面积3.6449万亩，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成修建防渗渠21.721公里并配套渠系建筑物，项目覆盖4个乡镇。项目实施后，工程设计使用年限达20年,受益脱贫群众满意度达到95%。提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌溉面积3.6449万亩，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改建防渗渠长度（公里） |  | ≥21.72公里 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 21.72公里 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目覆盖乡镇个数（个） |  | ≥4个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 4个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | ★项目（工程）验收合格率（100%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目开工时间（年/月） |  | 45078 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45078 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 45231 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | 45231 |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 防渗渠每公里平均建设成本（万元） |  | ≤112.254万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 110.302万元 |  | 10.00 | 偏差原因：正在审计阶段，审计报告尚未出完。改进措施：督促审计公司尽早完成审计。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善灌溉面积（亩) |  | ≥3.6449万亩 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 3.6449万亩 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 工程设计使用年限（年） |  | ≥20年 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 20年 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益乡镇群众满意度(%) |  | ≥95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | 95.0% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.83 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县产业配套水利建设项目(阿热勒等5个乡镇) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2,953.89 |  |  | 2,953.89 |  |  | 2,839.84 |  |  | 10 |  | 96.14% |  |  | 9.61分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,953.89 |  |  | 2,953.89 |  |  | 2,839.84 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 莎车县产业配套水利建设项目(阿热勒等5个乡镇)主要是修建防渗渠24.8公里，项目覆盖5个乡镇。本项目实施完成后将提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，工程使用年限达20年以上，受益脱贫群众满意度可达95%以上。改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌溉面积66100亩，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成修建防渗渠24.8公里，项目覆盖5个乡镇。项目实施后,提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，工程使用年限达20年，受益脱贫群众满意度达95%。改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌溉面积66100亩，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改建防渗渠长度（公里） |  | ≥24.8公里 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 24.8公里 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目覆盖乡镇个数（个） |  | ≥5个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 5个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | ★项目（工程）验收合格率（100%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目开工时间（年/月） |  | 45078 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45078 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 45231 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | 45231 |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 防渗渠每公里平均建设成本（万元） |  | ≤119.108万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 114.51万元 |  | 10.00 | 偏差原因：正在审计阶段，审计报告尚未出完。改进措施：督促审计公司尽早完成审计。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善灌溉面积（亩) |  | ≥66100亩 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 66100亩 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 工程设计使用年限（年） |  | ≥20年 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 20年 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益乡镇群众满意度(%) |  | ≥95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | 95.0% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.61 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县产业配套水利建设项目二期（阿尔斯兰巴格等4个乡镇） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,853.59 |  |  | 1,853.59 |  |  | 1,845.97 |  |  | 10 |  | 99.56% |  |  | 9.56分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,853.59 |  |  | 1,853.59 |  |  | 1,845.97 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 莎车县产业配套水利建设项目二期（阿尔斯兰巴格等4个乡镇）主要是修建防渗渠19.3公里，项目覆盖4个乡镇。本项目实施完成后将提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，工程使用年限达20年以上,受益群众满意度可达95%以上。改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌溉面积65800亩，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成修建防渗渠19.3公里，项目覆盖4个乡镇。本项目实施后，工程使用年限达20年,受益群众满意度达95%。将提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌溉面积65800亩，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改建防渗渠长度（公里） |  | ≥19.3公里 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 19.3公里 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目覆盖乡镇个数（个） |  | ≥4个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 4个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | ★项目（工程）验收合格率（100%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目开工时间（年/月） |  | 45078 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45078 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 45261 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | 45261 |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目完工时间（年/月） |  | ≤96.041万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 95.646万元 |  | 5.00 | 偏差原因：正在审计阶段，审计报告尚未出完。改进措施：督促审计公司尽早完成审计。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善灌溉面积（万亩） |  | ≥65800亩 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 65800亩 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 工程设计使用年限（年） |  | ≥20年 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 20年 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | ★受益脱贫群众满意度(%) |  | ≥95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | 95.0% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.56 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县产业配套水利建设项目（伊什库力等6个乡镇） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2,671.83 |  |  | 2,671.83 |  |  | 2,545.16 |  |  | 10 |  | 95.26% |  |  | 9.53分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,671.83 |  |  | 2,671.83 |  |  | 2,545.16 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 莎车县产业配套水利建设项目(伊什库力等6个乡镇)主要是修建防渗渠24.312公里，项目覆盖6个乡镇。本项目实施完成后将提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，工程使用年限达20年以上,受益脱贫群众满意度可达95%以上。改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌溉面积3.4720万亩，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成修建防渗渠24.312公里，项目覆盖6个乡镇。项目实施后，提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，工程使用年限达20年,受益脱贫群众满意度达95%。改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌溉面积3.4720万亩，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改建防渗渠长度（公里） |  | ≥24.312公里 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 24.312公里 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目覆盖乡镇个数（个） |  | ≥6个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 6个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | ★项目（工程）验收合格率（100%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目开工时间（年/月） |  | 45078 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45078 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 45261 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | 45261 |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目完工时间（年/月） |  | ≤109.8976万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 104.6875万元 |  | 5.00 | 偏差原因：正在审计阶段，审计报告尚未出完。改进措施：督促审计公司尽早完成审计。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善灌溉面积（万亩） |  | ≥3.4720万亩 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 3.4720万亩 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 工程设计使用年限（年） |  | ≥20年 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 20年 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | ★受益脱贫群众满意度(%) |  | ≥95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | 95.0% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.53 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县产业配套水利建设项目（孜热甫夏提等3个乡镇） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2,387.37 |  |  | 2,387.37 |  |  | 2,333.31 |  |  | 10 |  | 97.74% |  |  | 9.77分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,387.37 |  |  | 2,387.37 |  |  | 2,333.31 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 莎车县产业配套水利建设项目(孜热甫夏提等3个乡镇)主要是修建防渗渠23.96公里并配套渠系建筑物，项目覆盖3个乡镇。本项目实施完成后将提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，工程设计使用年限可达20年以上，受益脱贫群众满意度将达到95%以上。改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌溉面积2.568万亩，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成修建防渗渠23.96公里并配套渠系建筑物，项目覆盖3个乡镇。本项目实施后，工程设计使用年限20年，受益脱贫群众满意度达到95%。将提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌溉面积2.568万亩，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改建防渗渠长度（公里） |  | ≥23.96公里 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 23.96公里 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目覆盖乡镇个数（个） |  | ≥3个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 3个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | ★项目（工程）验收合格率（100%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目开工时间（年/月） |  | 45078 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45078 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 45260 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | 45260 |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 防渗渠每公里平均建设成本（万元） |  | ≤99.64万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 97.384万元 |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善灌溉面积（万亩） |  | ≥2.568万亩 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 2.568万亩 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 工程设计使用年限（年） |  | ≥20年 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 20年 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | ★受益脱贫群众满意度(%) |  | ≥95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | 95.0% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.77 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县产业配套水利建设项目（英阿瓦提管委会） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,117.03 |  |  | 1,117.03 |  |  | 1,098.93 |  |  | 10 |  | 98.38% |  |  | 9.84分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,117.03 |  |  | 1,117.03 |  |  | 1,098.93 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 莎车县产业配套水利建设项目(英阿瓦提管委会)主要是改建防渗渠11.5公里并配套渠系建筑物，项目覆盖1个乡镇。本项目实施完成后将提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，工程设计使用年限可达20年以上，受益脱贫群众满意度将达到95%以上。改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌溉面积0.65万亩，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成改建防渗渠11.5公里并配套渠系建筑物，项目覆盖1个乡镇。本项目实施后，工程设计使用年限达20年，受益脱贫群众满意度将达到95%。提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌溉面积0.65万亩，提高灌区经济发展及农牧民生活质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改建防渗渠长度（公里） |  | ≥11.5公里 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 11.5公里 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目覆盖乡镇个数（个） |  | ≥1个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 1个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | ★项目（工程）验收合格率（100%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目开工时间（年/月） |  | 45078 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45078 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 45229 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | 45229 |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 防渗渠每公里平均建设成本（万元） |  | ≤97.1330万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 95.5591万元 |  | 10.00 | 偏差原因：正在审计阶段，审计报告尚未出完。改进措施：督促审计公司尽早完成审计。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善灌溉面积（亩) |  | ≥0.65万亩 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 0.65万亩 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 工程设计使用年限（年） |  | ≥20年 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 20年 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益乡镇群众满意度(%) |  | ≥95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | 95.0% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.84 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县伊什库力乡等3个乡镇渠道防渗建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2,149.46 |  |  | 2,149.46 |  |  | 2,120.03 |  |  | 10 |  | 98.63% |  |  | 9.86分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,149.46 |  |  | 2,149.46 |  |  | 2,120.03 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 莎车县伊什库力乡等3个乡镇渠道防渗建设项目主要是修建防渗渠19.48公里，项目覆盖3个乡镇。本项目实施完成后将提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，工程使用年限达20年以上,受益脱贫群众满意度可达95%以上。项目的实施将改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌溉面积29000亩，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成修建防渗渠19.48公里，项目覆盖3个乡镇。本项目实施后，工程使用年限达20年,受益脱贫群众满意度达95%。提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌溉面积29000亩，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改建防渗渠长度（公里） |  | ≥19.48公里 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 19.48公里 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目覆盖乡镇个数（个） |  | ≥3个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 3个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | ★项目（工程）验收合格率（100%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目开工时间（年/月） |  | 45108 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45108 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 45261 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | 45261 |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 防渗渠每公里平均建设成本（万元） |  | ≤110.3418万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 108.8311万元 |  | 10.00 | 偏差原因：正在审计阶段，审计报告尚未出完。改进措施：督促审计公司尽早完成审计。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善灌溉面积（亩) |  | ≥29000亩 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 29000亩 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 工程设计使用年限（年） |  | ≥20年 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 20年 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益乡镇群众满意度(%) |  | ≥95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | 95.0% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.86 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县农村供水水质提升工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 166.00 |  |  | 166.00 |  |  | 146.89 |  |  | 10 |  | 88.49% |  |  | 8.85分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 166.00 |  |  | 166.00 |  |  | 146.89 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 莎车县农村供水水质提升工程主要内容如下：阿瓦提镇1村、永安管委会1村水厂增设电解次氯酸钠消毒设备各1套，共计2套；阿瓦提镇1村水厂改造日处理2.8万立方米进水滤池1处，水库出水闸1处，水厂进水闸1处；永安管委会1村水厂改造日处理1.2万立方米进水滤池1处。项目实施后，解决河东片区及两镇一乡片区11个乡镇，4.32万户，17.62万人，牲畜 35.23 万头（标准畜）的水源地滤水池存在的饮水问题，受益脱贫人口满意度95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目已完成阿瓦提镇1村、永安管委会1村水厂增设电解次氯酸钠消毒设备各1套，共计2套；阿瓦提镇1村水厂改造日处理2.8万立方米进水滤池1处，水库出水闸1处，水厂进水闸1处；永安管委会1村水厂改造日处理1.2万立方米进水滤池1处。项目实施后，解决河东片区及两镇一乡片区11个乡镇，4.32万户，17.62万人，牲畜35.23万头（标准畜）的水源地滤水池存在的饮水问题，受益脱贫人口满意度达到了95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 增设电解次氯酸钠消毒设备数量（套） |  | =2套 | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 2套 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 改造进水滤池数量（处） |  | =2处 | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 2处 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 水库出水闸数量（处） |  | =1处 | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 1处 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 水厂进水闸数量（处） |  | =1处 | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 1处 |  | 4.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | ★项目（工程）验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 饮水设施改造后水质达标率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 9 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 9.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目开工时间（年/月） |  | 2023年8月 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 2023年8月 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 45249 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | 45249 |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 阿瓦提1村水厂总投资（万元） |  | ≤106.15万元 | 预算支出标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 94.25万元 |  | 5.00 | 偏差原因：项目评审费5089元暂未支付。改进措施：正在办理付款的相关手续，剩余资金待评审费支出后退回国库。 |  |
|  |  |  |  | 永安1村水厂总投资（万元） |  | ≤59.85万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 53.14万元 |  | 5.00 | 偏差原因：项目评审费5089元暂未支付。改进措施：正在办理付款的相关手续，剩余资金待评审费支出后退回国库。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 受益脱贫户数（万户） |  | ≥4.32万户 | 计划标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 4.32万户 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 受益脱贫人口数（万人） |  | ≥17.62万人 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 17.62万人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 解决脱贫人口饮水安全问题人数（万人） |  | ≥17.62万人 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 17.62万人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 工程设计使用年限（年） |  | ≥12年 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 12年 |  | 5.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益脱贫人口满意度（%） |  | ≥95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | 95.0% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 98.85 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县农村地下水资源井电双控智能化管理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 200.00 |  |  | 200.00 |  |  | 200.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 200.00 |  |  | 200.00 |  |  | 200.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 莎车县井电双控智能化项目资金本年度下达200万元，用于支付项目部分尾款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年度支付资金200万元，用于支付莎车县井电双控智能化项目部分尾款，有效化解债务风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 还款项目个数（个） |  | =1个 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 还款公司（家） |  | >=1家 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1家 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 当年偿还覆盖率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 支付项目尾款（万元） |  | <=200万元 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =200万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善地下水资源环境 |  | 持续改善 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 持续改善 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 公司满意度（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县小型水库维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 莎车县水库维修养护项目预算资金20万元，用于莎车县艾力西湖水库维修养护，项目总投资1025721.1万元，当年投资20万元，占比总投资19.5%，水库维修养护能够有效保障水库运行正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月底，项目资金支出20万元，用于艾力西湖水库维修养护费用，目前项目已验收完成，有效保障水库正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 水库维修养护数量（个） |  | =1个 | 其他标准 |  | 新增 | 13 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 13.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 13 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 13.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 14 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 14.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 本年投资占比总投资（%） |  | <=19.50% | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =19.5% |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障区域内防汛抗旱 |  | 有效保障 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效保障 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 保障水库运行正常 |  | 有效保障 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效保障 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益群众满意度(%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县山洪灾害防治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 52.00 |  |  | 52.00 |  |  | 52.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 52.00 |  |  | 52.00 |  |  | 52.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算资金52万元，在莎车县达木斯乡、霍什拉甫乡、喀群乡、亚喀艾日克乡、恰热克镇、英阿瓦提管委会建设30个重点村委会山洪灾害防御群测群防预警广播平台及群测群防转移路线、避险所位置安全警示牌。霍什拉甫乡11村自动化水位监测设备重建及4处雨水量监测点位重建。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年项目预算资金52万元，在莎车县达木斯乡、霍什拉甫乡、喀群乡、亚喀艾日克乡、恰热克镇、英阿瓦提管委会建设30个重点村委会山洪灾害防御群测群防预警广播平台及群测群防转移路线、避险所位置安全警示牌。霍什拉甫乡11村自动化水位监测设备重建及4处雨水量监测点位重建。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 项目覆盖乡镇（个） |  | >=6个 | 其他标准 |  | 新增 | 13 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =6个 |  | 13.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 13 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 13.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 14 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 14.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 雨量监测点位重建资金（万元） |  | <=20万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =20万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 安全警示牌资金（万元） |  | <=32万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =32万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 山洪灾害预警 |  | 群防群测 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 群防群测 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益人员满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县恰热克镇等4个乡镇渠道防渗建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2,251.16 |  |  | 2,251.16 |  |  | 2,250.76 |  |  | 10 |  | 99.98% |  |  | 10分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,251.16 |  |  | 2,251.16 |  |  | 2,250.76 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 莎车县恰热克镇等4个乡镇渠道防渗建设项目主要是修建防渗渠22.3公里，项目覆盖4个乡镇。本项目实施完成后将提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，工程使用年限达20年以上,受益脱贫群众满意度可达95%以上。改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌溉面积1.54万亩，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成修建防渗渠22.3公里，项目覆盖4个乡镇。本项目实施后，工程使用年限达20年,受益脱贫群众满意度达95%。提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌溉面积1.54万亩，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改建防渗渠长度（公里） |  | ≥22.3公里 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 22.3公里 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目覆盖乡镇个数（个） |  | ≥4个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 4个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | ★项目（工程）验收合格率（100%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目开工时间（年/月） |  | 45108 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45108 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 45261 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | 45261 |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 防渗渠每公里平均建设成本（万元） |  | ≤100.9488万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.9309万元 |  | 10.00 | 偏差原因：正在审计阶段，审计报告尚未出完。改进措施：督促审计公司尽早完成审计。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善灌溉面积（亩) |  | ≥1.54万亩 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 1.54万亩 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 工程设计使用年限（年） |  | ≥20年 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 20年 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益乡镇群众满意度(%) |  | ≥95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | 95.0% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.56 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县拍克其乡产业基础配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,245.67 |  |  | 1,245.67 |  |  | 1,245.67 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,245.67 |  |  | 1,245.67 |  |  | 1,245.67 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算资金1245.67万元，用于莎车县拍克其乡阿木特列克支渠进行防渗改造，改建防渗渠道8km，并配套渠系建筑物。在有效缓解项目水资源短缺的同时，提高水资源的利用效率，实现水资源可持续利用，使得农业生产水平和作物产量有较大幅度地提高，有利于建立优势农业和精品农业，以良好的经济效益来推动拍克其乡灌区水利事业的发展，是实现拍克其乡灌区节水型农业发展的需要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年项目预算资金1245.67万元，用于莎车县拍克其乡阿木特列克支渠进行防渗改造，改建防渗渠道8km，并配套渠系建筑物。有效缓解项目水资源短缺的同时，提高水资源的利用效率，实现水资源可持续利用，使得农业生产水平和作物产量有较大幅度地提高，有利于建立优势农业和精品农业，以良好的经济效益来推动拍克其乡灌区水利事业的发展，是实现拍克其乡灌区节水型农业发展的需要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改建防渗渠道防渗（公里） |  | >=8公里 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =8公里 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目（工程）验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | =2023年12月 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 项目平均建设成本（万元/公里） |  | <=155.71万元/公里 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =155.71万元/公里 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高渠道输水过程节水率 |  | 有效提高 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益群众满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县拍克其乡渠道防渗建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 688.98 |  |  | 688.98 |  |  | 671.47 |  |  | 10 |  | 97.46% |  |  | 9.75分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 688.98 |  |  | 688.98 |  |  | 671.47 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 莎车县拍克其乡渠道防渗建设项目主要是修建防渗渠4.57公里，项目覆盖1个乡镇。本项目实施完成后将提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，工程使用年限达20年以上,受益脱贫群众满意度可达95%以上。改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌溉面积17800亩，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成修建防渗渠4.57公里，项目覆盖1个乡镇。本项目实施后，工程使用年限达20年,受益脱贫群众满意度可达95%。提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌溉面积17800亩，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改建防渗渠长度（公里） |  | ≥4.57公里 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 4.57公里 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目覆盖乡镇个数（个） |  | ≥1个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 1个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | ★项目（工程）验收合格率（100%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目开工时间（年/月） |  | 45108 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45108 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 45231 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | 45231 |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 防渗渠每公里平均建设成本（万元） |  | ≤150.761万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 146.929万元 |  | 10.00 | 偏差原因：审计费暂未支出，2024年按计划支出资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善灌溉面积（亩) |  | ≥17800亩 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 17800亩 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 工程设计使用年限（年） |  | ≥20年 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 20年 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益乡镇群众满意度(%) |  | ≥95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | 95.0% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.75 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县易地搬迁安置点土地平整附属配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2,000.00 |  |  | 952.32 |  |  | 952.32 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,000.00 |  |  | 952.32 |  |  | 952.32 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本次莎车县易地搬迁安置点土地平整附属配套项目在莎车县易地搬迁户安置点实地土地平整1313.15亩，配套泵房，沉砂池，分水闸等附属，将减少水资源浪费，有效提高水资源利用效率，改善水资源生态环境，促进水资源可持续利用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月，莎车县易地搬迁安置点土地平整附属配套项目资金支出952.32万元，其中：用于一标段1313.15亩土地平整资金支出700.46万元；用于二标段预付工程款249.74万元，付评审费2.12万元，有效提高水资源利用效率，改善水资源生态环境，促进水资源可持续利用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 项目一标段土地平整面积（亩) |  | >=1313.15亩 | 其他标准 |  | >=1313.15亩 | 13 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1313.15亩 |  | 13.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目（工程）验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | =100% | 13 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 13.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | =100% | 14 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 14.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 土地平整一标段2023年费用 |  | <=700.46万元 | 预算支出标准 |  | <=5138.93元/亩 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =700.46万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 土地平整二标段2023年预付款及评审费（万元） |  | <=251.86万元 | 预算支出标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =251.86万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 |  | 改善灌溉面积（亩） |  | >=1313.15亩 | 其他标准 |  | >=1313.15亩 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =1313.15亩 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益贫困人口满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | >=95% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县艾牙河达木斯乡1村、8村、霍什拉甫乡11、12村中小河流治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,109.92 |  |  | 1,109.92 |  |  | 1,109.92 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,109.92 |  |  | 1,109.92 |  |  | 1,109.92 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算资金1109.92万元，莎车县棋盘河卡群乡2村段中小河流治理工程主要是修建堤防2公里。项目实施是保证沿岸各村人口安全、耕地及农民生计的需要，项目实施完成后将保护莎车县卡群乡2村共272人、413亩耕地及沿线乡村公路不受洪水侵袭，工程的使用年限达30年以上，工程的实施也是保护生态环境的需要，可减轻河岸水土流失。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年项目预算资金1109.92万元，莎车县棋盘河卡群乡2村段中小河流治理工程主要是修建堤防2公里。保证沿岸各村人口安全、耕地及农民生计的需要，项目实施完成后将保护莎车县卡群乡2村共272人、413亩耕地及沿线乡村公路不受洪水侵袭，工程的使用年限达30年以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 新建堤防工程（公里） |  | >=2公里 | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2公里 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 配套建筑物（座） |  | >=1座 | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1座 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目（工程）验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 2023年12月 | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =2023年9月 |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 每公里平均建设成本（万元） |  | <=554.91万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =554.91万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高预防水毁能力 |  | 有效提高 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益群众满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县阿热勒乡等4个乡镇渠道防渗建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,920.64 |  |  | 1,920.64 |  |  | 1,887.51 |  |  | 10 |  | 98.28% |  |  | 9.83分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,920.64 |  |  | 1,920.64 |  |  | 1,887.51 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 莎车县阿热勒乡等4个乡镇渠道防渗建设项目主要是修建防渗渠16.5公里，项目覆盖4个乡镇。本项目实施完成后将提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，工程使用年限达20年以上,受益脱贫群众满意度可达95%以上。改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌溉面积2.39万亩，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成修建防渗渠16.5公里，项目覆盖4个乡镇。本项目实施后，工程使用年限达20年,受益脱贫群众满意度达95%。提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，项目的实施将改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌溉面积2.39万亩，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改建防渗渠长度（公里） |  | ≥16.5公里 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 16.5公里 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目覆盖乡镇个数（个） |  | ≥4个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 4个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | ★项目（工程）验收合格率（100%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目开工时间（年/月） |  | 45108 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45108 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 45261 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | 45261 |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 防渗渠每公里平均建设成本（万元） |  | ≤116.4024万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 114.3945万元 |  | 10.00 | 偏差原因：正在审计阶段，审计报告尚未出完。改进措施：督促审计公司尽早完成审计。审计公司尽早完成审计。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善灌溉面积（亩) |  | ≥2.39万亩 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 2.39万亩 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 工程设计使用年限（年） |  | ≥20年 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 20年 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益乡镇群众满意度(%) |  | ≥95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | 95.0% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.83 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县阿瓦提镇等3个乡镇渠道防渗建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2,466.68 |  |  | 2,466.68 |  |  | 2,426.55 |  |  | 10 |  | 98.37% |  |  | 9.84分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,466.68 |  |  | 2,466.68 |  |  | 2,426.55 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 莎车县阿瓦提镇等3个乡镇渠道防渗建设项目主要是修建防渗渠21.43公里，其中：项目覆盖3个乡镇。本项目实施后，将提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，工程使用年限达20年以上,受益脱贫群众满意度可达95%以上。改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌溉面积3.13万亩，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成修建防渗渠21.43公里，其中：项目覆盖3个乡镇。本项目实施后，工程使用年限达20年,受益脱贫群众满意度达95%。提高水资源利用率，降低渠道水渗漏损失，充分利用地下水，提高渠道水的利用系数，延长渠道的使用寿命，改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为渠道的安全运行及灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌溉面积3.13万亩，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改建防渗渠长度（公里） |  | ≥21.43公里 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 21.43公里 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目覆盖乡镇个数（个） |  | ≥3个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 3个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | ★项目（工程）验收合格率（100%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目开工时间（年/月） |  | 45108 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45108 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 45261 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | 45261 |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 防渗渠每公里平均建设成本（万元） |  | ≤115.104万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 113.2315万元 |  | 10.00 | 偏差原因：正在审计阶段，审计报告尚未出完。改进措施：督促审计公司尽早完成审计。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善灌溉面积（亩) |  | ≥3.13万亩 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 3.13万亩 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 工程设计使用年限（年） |  | ≥20年 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 20年 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益乡镇群众满意度(%) |  | ≥95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | 95.0% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.84 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 霍什拉甫乡水利设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 632.34 |  |  | 632.34 |  |  | 632.34 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 632.34 |  |  | 632.34 |  |  | 632.34 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 霍什拉甫乡水利设施建设项目主要是建设过水建筑物4座，改建拦河式引水枢纽1座，项目覆盖2个村。本项目实施完成后将改善农田灌溉面积7000亩，提高水资源利用率，提高渠系水的利用系数，促进农业发展，工程使用年限达20年以上,受益群众满意度可达95%以上。改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌区现状，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成霍什拉甫乡水利设施建设项目已完成建设过洪渡槽4座，改建拦河式引水枢纽1座，项目覆盖2个村。本项目实施后，改善农田灌溉面积7000亩，提高水资源利用率，提高渠系水的利用系数，促进农业发展，工程使用年限达20年,受益群众满意度达到了95%。改善农作物生长，使灌区内缺水生态环境得以缓解，为灌区农作物的生产提供必要的条件，改善灌区现状，提高灌区经济发展及农牧民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 建设建筑物数量（座） |  | ≥4座 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 4座 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 改建拦河式引水枢纽数量（座） |  | ≥1座 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 1座 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | ★项目（工程）验收合格率（100%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目开工时间（年/月） |  | 44986 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 44986 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 45107 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | 45107 |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 过洪渡槽建设成本（万元） |  | ≤238.19万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 238.19万元 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 引水枢纽建设成本（万元） |  | ≤394.15万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | 394.15万元 |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善灌溉面积（亩) |  | ≥7000亩 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 7000亩 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 工程设计使用年限（年） |  | ≥20年 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 20年 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益乡镇群众满意度(%) |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | 95.0% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》